# Arquitectura de CetisAsiste: cómo está y qué le mejoraría

Fecha: 20 de octubre de 2026

Para quién: el equipo y quien continúe el proyecto.

Qué es: una revisión de todo el sistema (app, base de datos, reglas, web y forma de trabajar), hecha después de terminar los avisos (ADR-010) y antes de empezar la web (ADR-011). Complementa a ADR-008, que revisó solo el código de la app; lo que dice ADR-008 sigue valiendo y aquí se marca qué cambió.

## 1. Cómo está hoy

┌──────────────────────────── Firebase (proyecto appcetis-7c79d, plan Spark) ──┐
 App Android ──────►  │  Authentication (correo interno usuario@cetis61.mx)                           │
 (alumno, padre,      │  Cloud Firestore  ── reglas por rol (firestore.rules) deciden quién ve qué   │
  prefecto, profesor) │     usuarios · alumnos · periodos/{semestre}/registros · grupos · avisos…    │
                      │  (sin Cloud Functions: no hay servidor propio)                                │
 Web (nueva) ──────►  │  Hosting (para publicar la web)                                               │
 (Control Escolar,    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Enfermería)

- No hay servidor propio. Cada app escribe directo en Firestore y las reglas de seguridad son la única defensa (ADR-002). Lo que "decide" (qué alerta toca, a quién se avisa) corre en el teléfono o en el navegador de quien hace la acción.

- App Android: una sola actividad; cada rol tiene su *App.kt (navegación y datos) que muestra vistas XML dentro de Compose. CetisRepositorio es el único que habla con Firebase. La lógica que se puede probar está aparte y tiene pruebas (Escaneo.kt, Avisos.kt).

- Datos por semestre (ADR-005) y un buzón de avisos por cuenta (ADR-010).

## 2. Lo que está bien (conviene conservarlo)

| Qué | Por qué es bueno |
| --- | --- |
| Un solo lugar habla con Firebase (CetisRepositorio) | Si mañana se pasa a Cloud Functions, se toca un archivo |
| Lógica sin Firebase con pruebas (Escaneo, Avisos) | 29 pruebas que corren en segundos, sin teléfono |
| Reglas por rol, firmadas y con pruebas (firebase/pruebas-reglas) | Un error en las reglas se ve antes de publicarlas |
| Datos por semestre; registros de 20 en 20; consultas con índice | La base aguanta a todo el plantel sin leer de más |
| Un buzón de avisos por cuenta | El push futuro es una Cloud Function, sin tocar las apps |
| Documentación en español, ADR y bitácora | Cualquiera entiende el porqué sin preguntar |

## 3. Qué le mejoraría

Ordenado por prioridad: primero lo que puede fallar en la puerta del plantel o con datos de los alumnos; al final, lo que solo hace el código más cómodo.

### 3.1 Antes de usarlo en la puerta (prioridad alta)

| # | Problema | Qué pasa | Qué haría | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | El escaneo espera al servidor. registrarEscaneo hace lote.commit().await(), y Firestore no termina esa tarea mientras no haya internet | Si la señal de la puerta falla, el escáner se queda en "Guardando…" y no deja escanear al siguiente alumno | Esperar como máximo unos segundos: si no hay respuesta, dar el registro por guardado "en el teléfono" (Firestore lo manda solo al volver la señal) y avisarlo en el resultado. Probar con el teléfono en modo avión | Medio día |
| A2 | La hora la pone el teléfono. fechaHora y fecha salen del reloj del teléfono del prefecto o del profesor | Un teléfono con la hora mal guarda entradas con hora falsa (y cambia "salida fuera de horario") | Guardar fechaHora con la hora del servidor (FieldValue.serverTimestamp()) y que las reglas exijan que sea la hora real (request.time). Dejar fecha como está, pero revisar la zona horaria (Cd. Juárez) | Medio día |
| A3 | Un solo proyecto de Firebase para pruebas y para el plantel | Las cuentas "Prueba" viven junto a los datos reales; un error al probar toca datos reales | Crear un segundo proyecto, appcetis-pruebas (gratis), o probar con el emulador (ya está configurado en firebase/firebase.json) | Medio día |
| A4 | El plan Spark no alcanza para 2,500 alumnos (lecturas, escrituras y espacio; ADR-005 y ADR-010) | A media mañana Firestore dejaría de aceptar escaneos ese día | Decidir el plan antes de cargar al plantel (PENDIENTES §1). Mientras, las reglas usan get(): cada get() de las reglas también cuenta como lectura (ver B2) | Decisión |

### 3.2 Seguridad y datos de los alumnos (prioridad alta)

| # | Problema | Qué haría | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Se guardan datos de menores (CURP, domicilio, salud) y la app incluye Google Analytics (firebase-analytics), que junta datos del teléfono | Hacer un aviso de privacidad (LFPDPPP) y preguntar al plantel; quitar Analytics si no se usa, o desactivar la recolección de datos personales | Decisión + 1 hora |
| B2 | Las reglas leen usuarios/{uid} en cada consulta para saber el rol (cuesta lecturas y hace más lentas las reglas) | Guardar el rol en la cuenta de Authentication (custom claims) y que las reglas usen request.auth.token.rol. Se pone con el Admin SDK (ver E1), sin Blaze | 1 día |
| B3 | Cualquiera que saque la clave de google-services.json puede llamar a Firebase desde otro programa (las reglas lo frenan, pero puede gastar la cuota) | Activar App Check (gratis; Play Integrity en Android, reCAPTCHA en la web) y restringir la clave de la API a la app y al dominio de la web en Google Cloud | Medio día |
| B4 | No hay respaldos. Spark no tiene respaldos automáticos | Exportar la base cada semana (con Blaze: respaldos programados; sin Blaze: un script con el Admin SDK) | Medio día |
| B5 | La validación del escaneo es en el teléfono (ADR-002) | Cuando haya Blaze: Cloud Function validarEscaneo (PENDIENTES §7) | 2 a 3 días |

### 3.3 Cómo se cargan los datos (prioridad media-alta)

| # | Problema | Qué haría | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Todo se da de alta a mano en la consola (cuentas, alumnos, grupos), y una página web no puede crear cuentas de otros sin un servidor | Un script de administración con el Admin SDK de Firebase (Node.js) que corre en la computadora de Control Escolar con una llave de servicio: importa alumnos desde Excel/CSV, crea sus cuentas, pone los custom claims (B2) y hace el cambio de semestre. Funciona con Spark | 2 a 3 días |
| E2 | Los nombres están copiados (alumnoNombre, asignadoPorNombre, grupo) y no se sincronizan | Aceptarlo para la bitácora (es lo que pasó ese día), pero que la web y el script cambien siempre las dos copias de la ficha (alumnos y usuarios) | Incluido en E1 |

### 3.4 Código de la app (prioridad media; ADR-008 sigue vigente)

| ADR-008 | Estado al 20 oct | Comentario |
| --- | --- | --- |
| 1. Borrar código muerto (Main.kt, ~530 líneas) | Pendiente | Sigue confundiendo; es lo más barato |
| 2. Ordenar carpetas | Pendiente |  |
| 3. Una sola navegación | Pendiente | Ahora hay 5 copias de la pila contando la web |
| 4. Pruebas | Avanzó: EscaneoTest, AvisosTest y pruebas de reglas | Faltan Formatos y No. de control → correo |
| 5. ViewModel por rol | Pendiente y más urgente: PrefectoApp ya escucha 4 cosas en vivo y guarda el estado del escaneo | Hacerlo antes de la siguiente pantalla grande del prefecto |
| 6. Paquete propio (com.example no se acepta en Google Play) | Pendiente | Antes de publicar |
| 7. Actualizar librerías / 8. minSdk | Pendientes |  |

Nuevo:

| # | Problema | Qué haría |
| --- | --- | --- |
| C1 | "Hoy" se calcula al abrir la pantalla: si la app queda abierta después de la medianoche, las listas de "hoy" siguen mostrando ayer | Volver a calcular la fecha al regresar a la app (ON_RESUME) |
| C2 | Cada cambio en vivo vuelve a dibujar las listas completas (llenarLista borra y crea los renglones) | Con 8 a 50 renglones está bien; si una lista crece (alertas de un día con muchas), pasar esa a RecyclerView |
| C3 | La lógica de avisos está dos veces (Kotlin y JavaScript) | Mantenerla mínima y con pruebas en los dos lados; a la larga, moverla a Cloud Functions |

### 3.5 Forma de trabajar (prioridad media, barato)

| # | Problema | Qué haría | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Nada revisa los cambios antes de subirlos | GitHub Actions: en cada push, compilar, correr las pruebas de la app y las de las reglas. Así un error se ve en GitHub y no en el teléfono | 2 horas |
| D2 | En git están .idea/ y app/.idea/caches/ (18 archivos de Android Studio, uno de 2,458 líneas) | Sacarlos de git (git rm --cached) y agregarlos al .gitignore | 15 minutos |
| D3 | Los 20 .docx (1.7 MB) se guardan en git junto a sus .md; cada cambio guarda otra copia completa | Seguir generándolos, pero guardarlos solo al cerrar una versión (o publicarlos como release) | Decisión |
| D4 | El proyecto ya está en GitHub, pero los documentos dicen "no es un repositorio git" | Trabajar en ramas y con pull requests; ya se puede deshacer cualquier cambio | Hecho en el traspaso |

## 4. Plan que propongo

- Esta semana (barato y evita sustos): A1 (escaneo sin señal), D2, D1, B3 y quitar Analytics si no se usa (B1).

- Antes de cargar al plantel: decidir el plan (A4), proyecto de pruebas (A3), script de administración (E1) con custom claims (B2), respaldos (B4) y aviso de privacidad (B1).

- Antes de la siguiente pantalla grande del prefecto: ViewModel (ADR-008 punto 5), con A2 y C1.

- Con Blaze: validación en el servidor (B5) y avisos push (ADR-010, acción 8).

- Antes de publicar en Google Play: paquete propio (ADR-008 punto 6).

No propongo (por ahora): reescribir la app en Compose, separar en módulos, inyección de dependencias ni un framework para la web (ADR-011 explica por qué la web va sin herramientas). Para el tamaño del proyecto y la experiencia del equipo, agregan más trabajo del que ahorran.