CETis 61 · Cd. Juárez

CetisAsiste

Documentación del proyecto

App para controlar las entradas y salidas de los alumnos

Actualizada: 19 de octubre de 2026

Documentos aparte: Manual técnico · Pendientes · Figma

Índice

Cómo leer este documento	5

1. Estado del proyecto	6

1. Qué es CetisAsiste y qué se quiere conseguir	6

2. Cómo está hoy (19 de octubre de 2026)	6

3. Lo que se le hizo a la app (en orden)	7

4. Mapa del código (lo que importa)	8

5. La base de datos en una mirada	9

6. Reglas de trabajo con este usuario (importante)	9

7. Cómo trabajar en esta computadora	10

8. Qué sigue (en orden sugerido)	10

2. Pantallas por rol	11

Resumen	11

Pantallas comunes	11

Alumno (Android)	12

Padre de familia (Android)	12

Prefecto (Android)	12

Profesor (Android)	13

Enfermería (web, por confirmar)	13

Control Escolar (web)	14

Estatus del alumno y alertas	14

Preguntas abiertas	14

Estado de los wireframes	15

UML: casos de uso	15

UML: clases	17

UML: secuencia del escaneo	19

UML: estados del alumno	19

Arquitectura	20

Comparación con la app (19 de octubre de 2026)	21

3. Vistas de la app	23

Alumno	23

Padre, prefecto, profesor y vistas comunes	24

4. Base de datos	31

1. Resumen en 30 segundos	31

2. Dónde está cada cosa	31

3. Mapa de la base de datos	32

4. Las colecciones, una por una	33

5. Valores permitidos	40

6. Reglas de seguridad (quién ve y cambia qué)	41

7. Índices	42

8. Cómo entra una persona a la app	43

9. Recetas: dar de alta datos (mientras no exista la web de Control Escolar)	43

10. La app y la base de datos	45

10.1 Cuentas y datos de prueba (para revisar la app en Android)	47

11. Pendientes	49

5. Decisiones de diseño	50

Resumen en 30 segundos	50

A. Organización del proyecto	50

B. El estilo: colores, letra y medidas	51

C. Imágenes e íconos	52

D. Estructura de las pantallas	53

E. Navegación	54

F. Textos y datos	55

G. Detalles de pantallas específicas	56

H. Lo que ya existía	57

I. Aviso aparte: seguridad del inicio de sesión anterior — resuelto el 19 de octubre	57

J. Base de datos e inicio de sesión real (19 de octubre de 2026)	58

K. Vistas XML para todos los roles (19 de octubre de 2026)	59

L. Menú ☰ en lugar de la barra inferior (19 de octubre de 2026)	60

M. No. de control y escaneo del prefecto (19 de octubre de 2026)	61

6. Registro de decisiones (ADR)	63

ADR-001: El contenido termina arriba de la barra inferior (vistas de alumno)	63

ADR-002: Las apps escriben directo en Firestore, protegidas por reglas (sin Cloud Functions por ahora)	65

ADR-003: Inicio de sesión con No. de control o usuario convertido en correo interno	67

ADR-004: Forma de la base de datos (colecciones, ids y datos sin ejemplos)	68

ADR-005: Estructura de la base de datos para todos los alumnos del plantel	70

ADR-006: Vistas XML para padre, prefecto y profesor	75

ADR-007: Menú ☰ en lugar de la barra inferior	78

ADR-008: Mejoras a la estructura del proyecto (propuesta)	81

ADR-009: No. de control de 14 dígitos, QR con el No. de control y escaneo del prefecto	84

7. Bitácora de cambios	88

19 de octubre de 2026	88

Antes del 19 de octubre de 2026 (resumen)	101

# Cómo leer este documento

Aquí está reunida en un solo lugar la documentación de CetisAsiste, la app del CETis 61 (Cd. Juárez) para controlar las entradas y salidas de los alumnos. Cada capítulo era antes un documento aparte; el contenido es el mismo, solo se ordenó y se cambiaron los enlaces entre documentos por el capítulo donde quedó cada uno.

| Capítulo | Qué encuentras | Documento de origen |
| --- | --- | --- |
| 1. Estado del proyecto | Qué es la app, qué se le hizo, cómo está hoy, el mapa del código y cómo trabajar en ella | TRASPASO_AGENTE |
| 2. Pantallas por rol | El documento original de roles: pantallas de cada rol, alertas, estatus, preguntas abiertas y diagramas UML | PANTALLAS_POR_ROL |
| 3. Vistas de la app | Las vistas XML de cada rol y cómo se llenan con los datos de Firestore | VISTAS_ALUMNO, VISTAS_POR_ROL |
| 4. Base de datos | Cada colección, campo, regla e índice de Firestore, y las recetas para dar de alta datos | BASE_DE_DATOS |
| 5. Decisiones de diseño | El porqué de cada decisión de las pantallas | DECISIONES |
| 6. Registro de decisiones (ADR) | Las seis decisiones grandes, con sus opciones y consecuencias | ADR-001 a ADR-009 |
| 7. Bitácora de cambios | Todo lo que se hizo, en orden, con archivos y cómo se comprobó | BITACORA |

Documentos aparte (cada uno en su propio Word):

- Manual técnico: dónde está cada cosa del código y cómo cambiarla.

- Pendientes: todo lo que falta, junto y sin repetir, con quién tiene que actuar.

- Figma: los enlaces de cada página del diseño.

# 1. Estado del proyecto

Fecha: 19 de octubre de 2026

Para quién: el siguiente agente (o persona) que continúe el proyecto. Léelo primero. Resume qué es la app, qué se le hizo, cómo está hoy, qué se quiere lograr y qué reglas de trabajo hay que respetar. El detalle está en los documentos que se enlazan.

## 1. Qué es CetisAsiste y qué se quiere conseguir

CetisAsiste es la app del CETis 61 (Cd. Juárez) para controlar las entradas y salidas de los alumnos (unos 2,500, en dos turnos).

La meta final:

- El prefecto escanea el QR del alumno (o teclea su No. de control) en la puerta. El sistema revisa si puede entrar o salir y, si hay algo raro, muestra una alerta (no dado de alta, inactivo por pago o salud, ya ingresó, no ha ingresado, castigo, salida fuera de horario).

- Cada entrada y salida queda guardada y el padre recibe un aviso en su teléfono.

- El profesor cambia el estatus de sus alumnos y libera al grupo en la última clase del turno, para que el prefecto no reciba alertas al verlos salir.

- Enfermería da pases de salida por salud y activa o desactiva al alumno por salud.

- Control Escolar administra todo (alumnos, grupos, horarios, pagos, estatus) desde una web que todavía no existe.

- El alumno y el padre solo consultan: QR, credencial, horario, boletín, entradas y salidas, calendario.

La fuente de esta meta es el documento "CetisAsiste — Pantallas por rol" (7 oct 2026, del usuario): el capítulo 2 (Pantallas por rol) (copia en texto, con diagramas UML y una comparación con la app al final; el Word original está junto a ella). También está el diseño de Figma: https://www.figma.com/design/EHHsVy5Ag5tQZKaeKv7oCW/CetisAsiste ("CETis 61 - Inicio (Android)"), con páginas Padre, Alumno, Prefecto, Profesor y Componentes. Enlace de cada página, lista de pantallas y diferencias con la app: el documento Figma (aparte).

Ojo: la herramienta de Figma no lista todas las páginas; ábrelas por su node-id.

## 2. Cómo está hoy (19 de octubre de 2026)

| Parte | Estado |
| --- | --- |
| Base de datos (Cloud Firestore) | Lista con la estructura por semestres, reglas por rol y 10 índices. Vacía de datos reales; solo hay datos de prueba |
| Inicio de sesión | Funciona con Firebase Authentication (No. de control o usuario → correo interno) |
| Pantallas de alumno (vistas XML) | Funcionan con datos reales |
| Pantallas de padre (vistas XML desde el 19 oct; antes Compose) | Hechas con datos reales. Falta probarlas en el teléfono con padre.prueba |
| Pantallas de prefecto (vistas XML) | Hechas, con escáner QR, captura por No. de control, resultado y alertas (ADR-009). Falta probarlas con prefecto.prueba |
| Pantallas de profesor (vistas XML) | Hechas; guarda estatus y salidas de grupo. Falta probarlas con profesor.prueba |
| Cambiar contraseña (todos) | Hecha; obligatoria al entrar si debeCambiarContrasena = true o venció |
| Enfermería y Control Escolar | Previstos solo en web (no existe). En Android ven un aviso |
| Escaneo de QR y alertas | Hecho (ADR-009). El aviso al padre es dentro de la app; el aviso push no existe (necesita Blaze) |
| Plan de Firebase | Spark (gratis): sin Cloud Functions y con límites diarios que no alcanzan para 2,500 alumnos |

## 3. Lo que se le hizo a la app (en orden)

Detalle completo, paso por paso: el capítulo 7 (Bitácora de cambios) (entradas 19-01 a 19-31).

- Vistas de alumno: el contenido ya no queda debajo de la barra inferior y la barra tiene 12 dp de margen (ADR-001; desde el punto 12 ya no hay barra).

- Base de datos en Firebase: se diseñó el modelo, se publicaron reglas de seguridad por rol (antes la base estaba abierta a cualquiera) y se crearon índices (ADR-002, ADR-004).

- Sin datos de ejemplo: se borró SampleData.kt; las pantallas reciben sus datos como parámetros y muestran un texto de "vacío" si no hay nada. El usuario no quiere datos de ejemplo ni en la app ni en la base.

- Inicio de sesión real: Firebase Authentication con correo interno noControl@cetis61.mx / usuario@cetis61.mx (ADR-003). Después se lee usuarios/{uid} y el rol decide qué se ve.

- Pantallas por rol: CetisApp manda a cada rol a su *App.kt (AlumnoApp, PadresApp, PrefectoApp, ProfesorApp), que muestran vistas XML dentro de Compose con AndroidView; enfermería y Control Escolar ven un aviso. (Hasta el 19 oct el padre usaba pantallas Compose; ver el punto 11.)

- Perfiles de usuario: colección roles con los 6 perfiles (pantallas y permisos).

- QR real: se dibuja con ZXing. Desde el 19 oct lleva CETIS61: + el No. de control (ADR-009); antes llevaba un texto al azar (codigoQr).

- Tiempo real: la cuenta, la ficha del alumno y su grupo se escuchan (addSnapshotListener); un cambio en la consola se ve al instante. Si la cuenta se desactiva o se borra, se cierra la sesión.

- Estructura para todo el plantel (ADR-005): todo se ordena por semestre (periodos/{periodoId}); grupos con el semestre en su id; historial por alumno; datos personales aparte; entradas y salidas en una lista nueva por semestre, leídas de 20 en 20.

- Documentación: todo en docs/, en español sencillo, con versión Word.

- Vistas XML para padre, prefecto y profesor (ADR-006): el padre pasó de Compose a XML; se hicieron las vistas del prefecto (sin escaneo) y del profesor (con cambiar estatus y dar salida al grupo); vistas comunes comun_*.xml; barra inferior por rol puesta por el código; "Cambiar contraseña" para todos. Prefecto y profesor se armaron con el estilo del alumno porque sus páginas de Figma no se veían; después se encontraron y su diseño es distinto (pendiente de ajustar: el documento Figma (aparte)).

- Menú ☰ en lugar de la barra inferior (ADR-007): ningún rol tiene barra inferior; sus pantallas principales llevan el ☰, que abre un menú común (comun_menu.xml) con el nombre y el rol, una opción por pantalla principal y "Cerrar sesión" hasta abajo.

- Revisión de la estructura (ADR-008, propuesta): qué está bien y qué conviene cambiar (código muerto, carpetas, una sola navegación, pruebas, ViewModel, paquete propio). El usuario decide qué se aplica.

- No. de control y escaneo (ADR-009): matricula pasó a noControl (14 dígitos) en todo; el QR lleva CETIS61: + el No. de control; el prefecto escanea, captura y ve el resultado con alertas. Faltan publicar las reglas y volver a crear al alumno de prueba.

## 4. Mapa del código (lo que importa)

app/src/main/java/com/example/cetisasiste/

| Archivo | Qué hace |
| --- | --- |
| Main.kt | MainActivity abre CetisApp(). Abajo hay código viejo (MainAppContainer, contraseñas en Firestore) que ya no se usa; no lo reactives |
| ui/CetisApp.kt | Bienvenida → inicio de sesión → pantallas según el rol. Escucha usuarios/{uid} en vivo |
| datos/CetisRepositorio.kt | Único lugar que habla con Firebase: sesión, consultas, escuchas en vivo, periodoActual(), registros() paginado, grupos, alumnos del grupo, estatus, salidas de grupo, cambiar contraseña |
| datos/Modelos.kt | Una clase por tipo de documento (UsuarioDoc, AlumnoDoc, GrupoDoc, PeriodoDoc…), nombres de colecciones, roles, estados, TipoEstatus, Turno |
| datos/Formatos.kt | Fechas y horas al estilo Figma ("Hoy · 5 oct", "7:00 – 7:50 am"), semestre, iniciales, documento → variables de pantalla, dibujo del QR |
| ui/comun/ | Lo que comparten los roles: PantallaXml, menú ☰ (conectarMenu, Pestana), diálogo de cerrar sesión, listas (VistasComunes.kt); calendario, notificaciones, horario, perfil del personal y cambiar contraseña (PantallasComunes.kt); Carga, alumnoDeLaSesionEnVivo(), nombreDeGrupoEnVivo() (Carga.kt) |
| ui/padres/PadresApp.kt + PadresVistas.kt | Navegación y datos del padre sobre padre_*.xml |
| ui/padres/screens/ | Solo quedan BienvenidaScreen e IniciarSesionScreen (Compose, de todos los roles) |
| ui/prefecto/ y ui/profesor/ | *App.kt (navegación y datos) y *Vistas.kt (llenan los XML) de cada rol |
| ui/alumno/AlumnoApp.kt | Navegación del alumno sobre res/layout/alumno_*.xml |
| AlumnoVariables.kt / AlumnoVistas.kt | Datos que necesitan las vistas XML del alumno y cómo se colocan |

Otros: firebase/firestore.rules y firestore.indexes.json (copias de lo publicado en la consola), firebase/roles.json (copia de los perfiles), docs/herramientas/md_a_word.ps1 (genera los .docx).

## 5. La base de datos en una mirada

Detalle completo: el capítulo 4 (Base de datos). Proyecto appcetis-7c79d.

usuarios/{uid}               cuenta y rol (+ notificaciones)
alumnos/{noControl}          ficha actual (+ inscripciones, privado/datos, privado/salud,
                             estatus, cambiosDeEstado)
periodos/{2026-2027-1}       semestre (+ registros, salidasDeGrupo: lista nueva cada semestre)
grupos/{periodoId}_{nombre}  grupo del semestre (+ horario/{dia})
anuncios, eventos, roles, especialidades, configuracion/plantel (periodoActual)

- Grupos: matutino del x00 al x49 (101, 102…), vespertino del x50 en adelante (151…).

- No. de control: 14 dígitos, el de la credencial (antes "matrícula"; el campo es noControl).

- Nombres: el del alumno sale de alumnos/{m}.nombre; el del grupo, de grupos/{id}.nombre. Hay copias en otros documentos que no se sincronizan solas.

### Cuentas que existen

| Quién | Entra con | Notas |
| --- | --- | --- |
| Alumno de prueba (Jesusito Pérez Prueba) | 25311754 | Ya no entra (8 dígitos): hay que volver a crearlo con 14 (BASE_DE_DATOS §10.1) |
| Padre de prueba | padre.prueba | Hijo: 25311754 (cambiar al alumno nuevo) |
| Profesor de prueba | profesor.prueba | Grupo 2026-2027-1_102 |
| Prefecto de prueba | prefecto.prueba | Creado el 19 oct; entra directo (debeCambiarContrasena = false) |
| Control Escolar (real) | abrahamemiliomorales@gmail.com | Es la cuenta del usuario. No es de prueba |

Las contraseñas solo las tiene el usuario. No las pidas.

## 6. Reglas de trabajo con este usuario (importante)

- Todo en español y explicado lo más sencillo posible (el equipo tiene poca experiencia en Android).

- Documentar absolutamente todo, incluso los cambios pequeños: agregar una entrada en el capítulo 7 (Bitácora de cambios) (lo más nuevo arriba), actualizar BASE_DE_DATOS.md, MANUAL_TECNICO.md o DECISIONES.md si cambia lo que describen, y un ADR en docs/adr/ para decisiones importantes.

- Versiones Word: después de editar un .md, correr powershell -ExecutionPolicy Bypass -File docs\herramientas\md_a_word.ps1 docs\ARCHIVO.md (un archivo por llamada; usa el Word instalado). No se editan los .docx a mano.

- Nada de datos de ejemplo en la app ni en la base. Datos de prueba solo si el usuario los pide, marcados como "Prueba".

- Cuentas: el agente no crea cuentas de Authentication ni pone contraseñas. Se le dan los pasos al usuario y el agente hace lo demás (perfiles en Firestore).

- Seguridad: no abrir las reglas de Firestore "un rato" para cargar datos; el sistema lo bloquea y es correcto. Los datos se cargan desde la consola (que escribe como administrador).

- No borrar datos que no hayas creado tú. Las colecciones viejas CetisAsiste y los 2 documentos viejos de usuarios (con contraseñas a la vista) los debe borrar el usuario.

## 7. Cómo trabajar en esta computadora

- Compilar: export JAVA_HOME="C:/Program Files/Android/Android Studio/jbr" y luego ./gradlew.bat :app:assembleDebug desde la raíz. No hay node, python, pandoc ni emulador.

- Probar: el teléfono del usuario (Samsung, Android 16) por USB con C:/Users/PC/AppData/Local/Android/Sdk/platform-tools/adb.exe. Es su teléfono personal: antes de tocar la pantalla revisa que la app esté al frente. Para entrar a la app hacen falta contraseñas: eso lo prueba el usuario.

- Consola de Firebase: se maneja desde Chrome (extensión Claude in Chrome).

  - El editor de reglas es CodeMirror 6: el texto se reemplaza con document.querySelector('.cm-content').cmView.view.dispatch(...) y se confirma recargando la página.

  - Los formularios de "Add document" se pueden llenar con JavaScript (campos fire-input-field, mat-select); hay ayudantes guardados en localStorage['__fsSrc'] de la consola.

  - Cuidado: "Start collection" aparece también en el documento abierto; revisa siempre la ruta ("Parent path") antes de guardar.

- No es un repositorio git: no hay historial para deshacer. Cuidado al borrar archivos.

## 8. Qué sigue (en orden sugerido)

Todo lo que falta está en el documento Pendientes (aparte): lo más urgente (sección 1), el orden sugerido de trabajo (sección 2), las preguntas para el plantel, las decisiones del usuario y los pendientes de la app, el servidor, la web, los datos y las pruebas. Empieza por ahí.

# 2. Pantallas por rol

Copia del documento original "CetisAsiste — Pantallas por rol" (7 de octubre de 2026). El texto y las tablas están tal cual; solo la última sección, Comparación con la app, se agregó después.

Oct 7, 2026 · @Abraham

## Resumen

CetisAsiste controla las entradas y salidas del CETis 61 Cd. Juárez con seis roles: Alumno, Padre de familia, Prefecto y Profesor en Android; Enfermería y Control Escolar probablemente solo en web. Las cuentas las da de alta el plantel, no hay registro desde la app.

| Rol | Qué hace | Plataforma propuesta |
| --- | --- | --- |
| Alumno | Muestra su código QR y credencial digital; consulta su perfil (sin modificarlo), su horario y el boletín de noticias | Android |
| Padre de familia | Sigue las entradas y salidas de su hijo, los avisos y el calendario del plantel | Android |
| Prefecto | Escanea a los alumnos o teclea su matrícula en el acceso y recibe alertas y avisos de salida de grupos | Android |
| Profesor | Cambia el estatus de sus alumnos y da salida al grupo en la última clase | Android |
| Enfermería | Da pases de salida por salud y activa o desactiva al alumno por salud | Web (por confirmar) |
| Control Escolar | Administra alumnos, estatus, grupos, turnos, prácticas, horarios y el estado por pago | Web |

Propuesta para el debate: Control Escolar solo en web tiene sentido, porque su trabajo es captura y consulta masiva (tablas, filtros, edición de datos), lento y propenso a errores en un celular. Enfermería en web funciona si atienden desde la computadora del consultorio; si salen a atender fuera, conviene una vista Android mínima solo para emitir el pase.

## Pantallas comunes

Todos los roles comparten el acceso y las notificaciones; lo que cambia por rol es lo que aparece después de iniciar sesión.

| Pantalla | Para qué sirve | Wireframe |
| --- | --- | --- |
| Bienvenida | Muestra CetisAsiste mientras abre la app | Hecho |
| Iniciar sesión | Matrícula o usuario y contraseña (cómo entra el padre, por definir) | Hecho |
| Cambio de contraseña obligatorio | Aparece cuando la contraseña vence; obligatorio para el prefecto, propuesto para todo el personal | Hecho |
| Recuperar contraseña | Desde "¿Olvidaste tu contraseña?" en el inicio de sesión | Pendiente |
| Notificaciones | Avisos personales; el contenido cambia según el rol | Hecho |
| Cerrar sesión | Opción en Perfil o en el menú; regresa a Iniciar sesión | Hecho |

## Alumno (Android)

El alumno muestra su código QR y su credencial digital, y consulta su perfil, su horario y el boletín de noticias, sin poder modificar sus datos. Código QR y Credencial digital reutilizan los wireframes ya hechos; Perfil, Horario y Anuncios del padre sirven de base para el resto.

| Pantalla | Para qué sirve | Wireframe |
| --- | --- | --- |
| Código QR | El código que escanea el prefecto al entrar y salir | Hecho |
| Credencial digital | Su credencial de estudiante en la app | Hecho |
| Perfil | Sus datos personales en solo lectura (matrícula, grupo, correo) | Hecho |
| Horario | Su horario de clases | Hecho |
| Boletín de noticias | Avisos generales del plantel | Hecho |

## Padre de familia (Android)

Los 11 wireframes hechos son del padre: sigue las entradas y salidas de su hijo y recibe los avisos del plantel. Algunos textos todavía hablan como si el usuario fuera el alumno y hay que ajustarlos.

| Pantalla | Para qué sirve | Wireframe |
| --- | --- | --- |
| Inicio | Resumen del hijo, aviso destacado y accesos rápidos | Hecho |
| Entradas y salidas | Historial por día de cuándo entró y salió su hijo | Hecho |
| Notificaciones | Aviso en el momento en que su hijo entra o sale, avisos nuevos | Hecho |
| Código QR | Código del hijo (uso por confirmar) | Hecho |
| Credencial digital | Credencial del hijo | Hecho |
| Horario | Horario de clases del hijo (solo tiene encabezado) | Pendiente |
| Anuncios | Boletín de noticias del plantel | Hecho |
| Calendario | Eventos escolares del mes | Hecho |
| Perfil | Datos del hijo en solo lectura | Hecho |

Ajustes pendientes en Figma: Inicio y Perfil presentan al hijo como si fuera el usuario ("Estudiante", "Mi credencial digital", "Mis entradas y salidas"), y Notificaciones dice "Registraste tu entrada". Para el padre deben usar el nombre del hijo, como ya lo hace Entradas y salidas.

## Prefecto (Android)

El prefecto tiene dos funciones: escanear a los alumnos en el acceso, o teclear su matrícula si el QR no se lee, y recibir avisos cuando un grupo ya salió de clases. Su cuenta la da de alta el plantel y la app le pide cambiar la contraseña cada cierto tiempo.

| Pantalla | Para qué sirve | Wireframe |
| --- | --- | --- |
| Inicio del prefecto | Acceso directo al escáner y últimos escaneos | Hecho |
| Escáner QR | Cámara para leer el código del alumno | Hecho |
| Captura por matrícula | Teclado numérico para registrar la entrada o salida con la matrícula cuando el QR no se puede leer | Hecho |
| Resultado del escaneo | Confirma la entrada o salida, o muestra una alerta | Hecho |
| Notificaciones | Aviso cuando un grupo ya salió de clases | Hecho |
| Horarios de todos los grupos | Consulta, para saber qué grupo debería estar en clase | Hecho |
| Calendario | Eventos escolares | Propuesta |
| Cambio de contraseña | Obligatorio cuando vence | Hecho |

Alertas que aparecen al escanear:

| Alerta | Cuándo aparece |
| --- | --- |
| Alumno no dado de alta | El código o la matrícula tecleada no corresponde a ningún alumno registrado |
| Alumno inactivo | Al entrar, está inactivo por pago (Control Escolar) o por salud (Enfermería) |
| Alumno que ya ingresó | Se escanea su entrada cuando ya tenía una registrada |
| Alumno que no ha ingresado | Intenta salir sin tener entrada registrada |
| Alumno con castigo disciplinario | Su estatus tiene un castigo vigente |
| Salida fuera de horario | Sale antes de que su profesor libere al grupo o sin pase de enfermería |

## Profesor (Android)

El profesor cambia el estatus de sus alumnos y, en la última clase del turno, da salida a todo el grupo para que el prefecto no reciba alertas al escanearlos. Notificar faltas no es pasar lista.

| Pantalla | Para qué sirve | Wireframe |
| --- | --- | --- |
| Inicio del profesor | Sus grupos y accesos rápidos | Hecho |
| Lista de alumnos | Alumnos de cada uno de sus grupos | Hecho |
| Perfil del alumno | Datos y estatus del alumno; desde aquí se modifica | Hecho |
| Cambiar estatus | Notificar falta, levantar reporte o llamada de atención | Hecho |
| Dar salida al grupo | Solo en la última clase del turno; avisa al prefecto | Hecho |
| Boletín de noticias | Los mismos avisos generales que ve el alumno | Hecho |

## Enfermería (web, por confirmar)

Enfermería funciona como el profesor, pero ve a todos los alumnos por grupo y, en lugar de estatus disciplinarios, da pases de salida por salud que le permiten salir. También activa o desactiva al alumno por salud: mientras está inactivo, el escáner muestra una alerta al entrar.

| Pantalla | Para qué sirve | Wireframe |
| --- | --- | --- |
| Alumnos por grupo | Todos los grupos del plantel, con búsqueda | Hecho |
| Perfil del alumno | Datos y estatus del alumno | Pendiente |
| Pase de salida por salud | Registra el pase; el prefecto lo ve al escanear y no hay alerta | Hecho |
| Estado de salud | Activar o desactivar al alumno; si está inactivo, el escáner muestra una alerta al entrar | Hecho |

## Control Escolar (web)

Control Escolar es lo más cercano a un administrador: ve y modifica casi todo sobre los alumnos, incluido su estado por pago: si no ha pagado, lo desactiva y el escáner muestra una alerta al entrar. Por eso se propone solo en web.

| Pantalla | Para qué sirve | Wireframe |
| --- | --- | --- |
| Alumnos | Todos los alumnos, con búsqueda y filtros por grupo y turno | Hecho |
| Estado de pago | Activar o desactivar al alumno según si pagó, con historial de cambios | Hecho |
| Perfil del alumno | Consultar y editar sus datos | Hecho |
| Estatus del alumno | Consultar y modificar cualquier estatus | Pendiente |
| Altas para prácticas | Registrar al alumno que sale a prácticas | Pendiente |
| Cambio de grupo o turno | Mover al alumno de grupo o turno | Pendiente |
| Horarios | Consultar y administrar los horarios de los grupos | Pendiente |
| Entradas y salidas | Revisar quién ya entró o salió | Pendiente |

## Estatus del alumno y alertas

Lo que profesores, Enfermería y Control Escolar registran en el estatus del alumno es lo que el prefecto ve al escanear. Control Escolar puede modificar cualquier estatus.

Un alumno pasa sin alerta solo si está dado de alta, no tiene castigo y su entrada o salida coincide con su registro y con la autorización de su profesor o de Enfermería.

| Estatus | Quién lo pone | Efecto al escanear |
| --- | --- | --- |
| Castigo disciplinario | Por definir (profesor o Control Escolar) | Alerta al prefecto |
| Grupo liberado | Profesor, en la última clase del turno | Salida sin alerta |
| Pase de salida por salud | Enfermería | Salida sin alerta |
| Falta notificada | Profesor | Por definir |
| Reporte o llamada de atención | Profesor | Por definir |
| Alta para prácticas | Control Escolar | Por definir |
| Inactivo por pago | Control Escolar | Alerta al entrar |
| Inactivo por salud | Enfermería | Alerta al entrar |

## Preguntas abiertas

Estas decisiones cambian qué pantallas se diseñan y cómo funcionan las alertas.

- ¿Control Escolar y Enfermería quedan solo en web?

- ¿Con qué inicia sesión el padre: la matrícula del hijo o un usuario propio? ¿Qué pasa si tiene más de un hijo en el plantel?

- ¿El padre también puede mostrar el código QR de su hijo, o solo lo ve como consulta?

- ¿Cada cuánto vence la contraseña, y aplica solo al prefecto o a todo el personal?

- ¿Quién da de alta a alumnos, padres y personal: Control Escolar desde la web?

- ¿Cómo está organizado el plantel: cuántos turnos, cómo se nombran los grupos?

- ¿Quién asigna un castigo disciplinario y cuánto dura?

- ¿Qué diferencia hay entre reporte y llamada de atención, y el padre o el alumno los ven?

- ¿Qué hace el prefecto ante cada alerta: deja pasar, retiene o avisa a alguien?

- ¿El prefecto consulta horarios de todos los grupos y el calendario?

- ¿El profesor recibe notificaciones?

- ¿El alumno y el padre ven en la app si el alumno está inactivo?

## Estado de los wireframes

Ya hay wireframes de los seis roles, cada uno en su propia página del archivo: 11 del Padre (incluido el acceso), 6 del Alumno, 8 del Prefecto más el tablero de alertas, 5 del Profesor y 5 web para Control Escolar y Enfermería. Están en CETis 61 - Inicio (Android) en Figma, a 360 × 800, conectados como prototipo.

Los del Padre, en el orden del lienzo: Bienvenida, Iniciar sesión, Inicio, Código QR, Credencial digital, Entradas y salidas, Horario (solo encabezado), Anuncios, Calendario, Perfil y Notificaciones.

Siguientes, en orden propuesto:

- Revisar las preguntas abiertas, sobre todo qué hace el prefecto después de cada alerta

- Ajustar los textos del padre para que hablen del hijo

- Recuperar contraseña, y el horario del padre a partir del que ya tiene el alumno

- Web que falta: horarios y entradas y salidas de Control Escolar, y el perfil del alumno en Enfermería

- Cambiar los datos de ejemplo (nombres, grupos, materias y horas) por los reales

## UML: casos de uso

Todos los roles comparten los casos de Usuario: iniciar sesión, cambiar contraseña, ver notificaciones y cerrar sesión. El resto depende del rol y de la plataforma.

Casos de uso de la app Android · 5 actores

En Android, el alumno y el padre solo consultan; el prefecto y el profesor son los que generan registros y cambios de estatus.

Casos de uso de la web · 3 actores

En la web, Control Escolar concentra casi toda la administración; Enfermería da pases de salida y, como Control Escolar con el pago, activa o desactiva al alumno por salud.

## UML: clases

El modelo gira alrededor del alumno: a qué grupo pertenece, qué estatus tiene y qué registros de entrada y salida genera. En Firestore cada clase sería una colección y las relaciones se guardan como el id del documento relacionado.

Modelo de datos · 10 clases

Los seis roles comparten la clase Usuario y se distinguen por el campo rol, así un mismo inicio de sesión sirve para todos.

| Tipo | Valores |
| --- | --- |
| Rol | alumno, padre, prefecto, profesor, enfermería, control escolar |
| TipoEstatus | castigo disciplinario, falta, reporte, llamada de atención, pase de salida por salud, alta para prácticas |
| TipoAlerta | no dado de alta, ya ingresó, no ha ingresado, castigo disciplinario, alumno inactivo, salida fuera de horario |
| Medio (del registro) | QR escaneado, matrícula tecleada |

## UML: secuencia del escaneo

El escaneo es el caso de uso central. La app del prefecto no decide sola: envía la matrícula a una función en Firebase que revisa estatus y registros, guarda el resultado y, si todo está en orden, avisa al padre.

Secuencia del escaneo · 6 participantes, 2 ramas

Validar en el servidor evita que una app modificada registre entradas sin pasar por las reglas de la sección de estatus y alertas.

Si el QR no se puede leer, el prefecto teclea la matrícula en la pantalla de captura; desde ahí el flujo es el mismo, con las mismas alertas, y el registro guarda que se hizo por matrícula.

## UML: estados del alumno

El alumno tiene dos estados que cambian por separado: su cuenta (activa o inactiva por pago, según Control Escolar, y por salud, según Enfermería) y dónde está (fuera, dentro o con salida autorizada, según los escaneos y las autorizaciones).

Estados del alumno · 4 estados

Un alumno inactivo por pago o por salud genera alerta al entrar. Qué hace el prefecto después de una alerta sigue en las preguntas abiertas.

## Arquitectura

La app Android se hace en Kotlin y Java con Android Studio; los datos viven en Cloud Firestore y la web se publica en Firebase Hosting. Para lo demás se proponen servicios del mismo Firebase, así todo queda en un solo proyecto.

Arquitectura · 2 clientes, 5 servicios de Firebase

Las apps leen datos directamente de Firestore, pero todo lo que cambia un registro o un estatus pasa por Cloud Functions, que aplica las reglas antes de guardar. Las reglas de seguridad de Firestore limitan qué puede leer cada rol.

| Pieza | Tecnología | Estado |
| --- | --- | --- |
| App Android | Kotlin + Java, Android Studio | Decidido |
| Base de datos | Cloud Firestore | Decidido |
| Sitio web | Firebase Hosting; framework por definir | Decidido el hosting |
| Inicio de sesión y roles | Firebase Authentication | Propuesta |
| Validaciones del escaneo y del estatus | Cloud Functions | Propuesta |
| Notificaciones push | Firebase Cloud Messaging | Propuesta |

## Comparación con la app (19 de octubre de 2026)

Esta sección no es del documento original: la agregó el agente al copiarlo al proyecto.

### Lo que ya coincide

- Los seis roles, quién está en Android y quién en web, y que nadie se registra desde la app.

- El inicio de sesión con matrícula o usuario (ADR-003), y Authentication ya está en uso.

- El modelo de datos: las 10 clases son colecciones de Firestore (ADR-004). La app guarda "dónde está el alumno" como ubicacion (fuera, dentro o salida autorizada), igual que el diagrama de estados, en lugar del dentroDelPlantel del diagrama de clases.

- Los tipos de estatus, las seis alertas y el medio del registro (QR o matrícula).

- Pantallas de alumno, padre, prefecto y profesor (vistas XML), menos el escaneo.

- El horario del padre ya se armó con el del alumno, como propone el paso 3 de "Siguientes".

### Lo que la app hace distinto o de más (para que el usuario decida)

| Tema | Documento | App hoy |
| --- | --- | --- |
| Validación del escaneo | Pasa por Cloud Functions | Todavía no hay escaneo. Cloud Functions necesita el plan Blaze; mientras, las reglas limitan quién escribe (ADR-002) |
| Profesor: tipos de estatus | Falta, reporte o llamada de atención | También deja poner castigo, porque las reglas lo permiten. El documento dice "por definir (profesor o Control Escolar)" |
| Profesor: notificaciones | Pregunta abierta | Tiene la campana de Notificaciones en su Inicio |
| Profesor: horario del grupo | No está | Agregado (se abre desde el grupo) |
| Prefecto: Inicio | Acceso al escáner y últimos escaneos | Accesos (el escáner dice "Próximamente") y los grupos que salieron hoy, en tiempo real |
| Prefecto: calendario y horarios | Pregunta abierta / Propuesta | Los tiene, como pestañas |
| Prefecto y profesor: Perfil | No está | Agregado, para cambiar la contraseña y cerrar sesión |
| Vencimiento de la contraseña | Pregunta abierta: ¿solo prefecto o todo el personal? | Al cambiarla, vence a los 90 días para cualquier rol, incluidos alumno y padre (diasVenceContrasena) |
| Textos del padre | Hay que ajustarlos para que hablen del hijo | Siguen como en Figma ("Estudiante", "Mi credencial digital", "Mis entradas y salidas") |
| Diseño de prefecto y profesor | Hay wireframes en "CETis 61 - Inicio (Android)" | Se armaron con el estilo del alumno antes de encontrar esas páginas; las diferencias están en el documento Figma (aparte) |

### Notas sobre el original

- Después del texto de "Estatus del alumno y alertas" aparece un texto suelto, "e store", que parece un resto de edición. No se copió.

# 3. Vistas de la app

Las pantallas de la app son vistas XML de Android. Primero las del alumno, que fueron las primeras; después las de padre, prefecto, profesor y las que comparten varios roles.

## Alumno

Diseño de origen: Figma — CetisAsiste, página "Alumno"

Las vistas no traen datos de ejemplo. Cada dato de la persona es un campo vacío con su id, y se llena con variables (AlumnoVariables.kt) por medio de AlumnoVistas.kt.

Desde el 19 de octubre de 2026 ya se usan en la app: cuando entra una cuenta con rol alumno, ui/alumno/AlumnoApp.kt muestra estas vistas, conecta sus botones (tarjetas, menú ☰, chips de días, opciones de Perfil, cerrar sesión) y las llena con los datos de Firestore. Ver el capítulo 4 (Base de datos).

En la vista previa de Android Studio (pestaña Design o Split) los campos muestran el nombre de la variable entre llaves, por ejemplo {alumno.nombre}. Eso es solo para la vista previa (tools:text); en el teléfono se ven vacíos hasta que se llenen.

### Cómo están separadas por usuario

Cada archivo empieza con el tipo de usuario:

| Prefijo | Qué es |
| --- | --- |
| alumno_*.xml | Vistas del alumno (esta entrega) |
| padre_*.xml, prefecto_*.xml, profesor_*.xml, comun_*.xml | Vistas de los otros roles (19 oct): ver la sección Padre, prefecto, profesor y vistas comunes del capítulo 3 |
| colors_cetis.xml, dimens_cetis.xml, styles_cetis.xml, shape_*.xml | Estilo compartido por todos los usuarios |

Los otros roles reutilizan los mismos colores, estilos y formas, y algunas vistas del alumno: el padre ve el Código QR y la Credencial de su hijo con alumno_codigo_qr.xml y alumno_credencial_digital.xml, y las tarjetas alumno_item_anuncio.xml y alumno_item_clase.xml se usan en los boletines y horarios de todos.

### Pantallas

| Frame de Figma | Layout | Variables que recibe |
| --- | --- | --- |
| Iniciar sesion - Alumno | alumno_iniciar_sesion.xml | — (la persona escribe No. de control y contraseña en edit_no_control, edit_contrasena) |
| Inicio - Alumno | alumno_inicio.xml | Alumno: nombre, rol, grupo |
| Horario - Alumno | alumno_horario.xml + alumno_item_clase.xml | HorarioDelDia: grupo, día, lista de Clase |
| Perfil - Alumno | alumno_perfil.xml | Alumno: nombre, rol, grupo, No. de control, correo |
| Codigo QR - Alumno | alumno_codigo_qr.xml | Alumno + imagen del QR |
| Credencial digital - Alumno | alumno_credencial_digital.xml | Alumno: nombre, rol, grupo, No. de control, vigencia |
| Boletin - Alumno | alumno_boletin.xml + alumno_item_anuncio.xml | lista de Anuncio |
| Confirmar cerrar sesion - Alumno | alumno_confirmar_cerrar_sesion.xml (Perfil + alumno_dialogo_cerrar_sesion.xml) | igual que Perfil |
| (sin frame) Cambiar contraseña | comun_cambiar_contrasena.xml (común a todos los roles) | — (la persona escribe las contraseñas) |
| (sin frame) Notificaciones | comun_notificaciones.xml (común a todos los roles) | avisos de usuarios/{uid}/notificaciones. Se abre con la campana de Inicio o desde el menú ☰ |

### Cómo se llenan

AlumnoApp.kt escucha alumnos/{No. de control} en Firestore (se actualiza solo), lo convierte con Formatos.alumno(...) y llama a las funciones de AlumnoVistas:

val doc = alumnoDeLaSesionEnVivo(sesion)            // alumnos/{No. de control}, en tiempo real
AlumnoVistas.llenarPerfil(vista, Formatos.alumno(doc, nombreGrupo))

Funciones disponibles: llenarInicio, llenarPerfil, llenarCodigoQr, llenarCredencial, llenarHorario, llenarBoletin.

### Notas

- La hora, batería y barra de gestos de Figma no se dibujan: las pone Android.

- Ya no hay barra inferior (19 oct, ADR-007). Inicio, Boletín, Horario y Perfil llevan el botón ☰ en la barra superior; abre el menú con esas cuatro pantallas, "Notificaciones" y "Cerrar sesión" (comun_menu.xml, común a todos los roles). La campana de Inicio abre las mismas notificaciones (antes no hacía nada). El contenido termina arriba de la barra de gestos de Android (lo calcula PantallaXml).

- Los recortes de esquinas redondeadas (clipToOutline) se ven completos en Android 12 o superior.

- Desde el 19 de octubre las pantallas del padre también son vistas XML (antes eran Compose), igual que las nuevas del prefecto y del profesor: ver la sección Padre, prefecto, profesor y vistas comunes del capítulo 3 y ADR-006.

- En Perfil, "Cambiar contraseña" ya abre su pantalla (antes no hacía nada).

- AlumnoApp.kt muestra estas vistas con PantallaXml, la misma función que usan los otros roles.

- El código QR lleva CETIS61: + el No. de control de 14 dígitos; la app lo dibuja sola (ADR-009). Es lo que lee el escáner del prefecto.

## Padre, prefecto, profesor y vistas comunes

Fecha: 19 de octubre de 2026

Por qué así: ADR-006. Las vistas del alumno tienen su propio documento: la sección Alumno del capítulo 3.

Diseño de origen:

- Padre: el mismo diseño que tenían sus pantallas en Compose (Figma "Pantallas", 5 oct).

- Prefecto y profesor: se armaron con el estilo de las vistas del alumno (Figma, página "Alumno") y las piezas de la página "Componentes": StudentRow, StatusChip, AlertBanner y los íconos scan, users, edit, flag y check-circle. Después se encontró que sí tienen su página en Figma ("Prefecto" y "Profesor"), con otro diseño. Las diferencias y los enlaces están en el documento Figma (aparte); ajustar las vistas queda pendiente.

Igual que las del alumno: las vistas no traen datos de ejemplo. Cada dato de la persona es un campo vacío con su id, y lo llena el código con lo que viene de Firestore. En la vista previa de Android Studio los campos muestran el nombre de la variable entre llaves, por ejemplo {alumno.nombre} (es tools:text; en el teléfono no se ve).

### 1. Cómo están separadas

| Prefijo | Qué es |
| --- | --- |
| padre_*.xml | Vistas del padre de familia |
| prefecto_*.xml | Vistas del prefecto |
| profesor_*.xml | Vistas del profesor |
| comun_*.xml | Vistas que usan dos o más roles |
| alumno_*.xml | Vistas del alumno (la sección Alumno del capítulo 3). El padre reutiliza algunas |
| comun_menu.xml y comun_item_menu.xml | El menú ☰ de todos los roles y cada una de sus opciones |
| *_item_*.xml | Un renglón de una lista |

Estilo compartido (todos los roles): colors_cetis.xml, dimens_cetis.xml, styles_cetis.xml, shape_*.xml. Textos fijos: strings.xml, strings_alumno.xml, strings_comun.xml, strings_prefecto.xml y strings_profesor.xml.

#### Menú ☰ (ya no hay barra inferior)

Desde el 19 de octubre ninguna pantalla tiene barra inferior (ADR-007). Las pantallas principales de cada rol llevan el botón ☰ a la izquierda de la barra superior (estilo Cetis.BarraSuperior.Menu). Al tocarlo se abre comun_menu.xml: entra desde la izquierda sobre una capa oscura, muestra el nombre y el rol de quien inició sesión, una opción por pantalla principal (la de la pantalla abierta va marcada), "Notificaciones" (la misma pantalla que abre la campana de Inicio, que se queda en su lugar) y, hasta abajo, "Cerrar sesión", que pregunta antes con el mismo diálogo de Perfil. Se cierra tocando fuera, eligiendo una opción o con "atrás".

| Rol | Opciones del menú (y pantallas que llevan el ☰) |
| --- | --- |
| Alumno | Inicio · Boletín · Horario · Perfil |
| Padre | Inicio · Anuncios · Calendario · Perfil |
| Prefecto | Inicio · Escanear · Horarios · Calendario · Perfil |
| Profesor | Inicio · Boletín · Perfil |

Las opciones de cada rol son la lista PESTANAS de su *App.kt (pantalla, ícono y texto); el menú lo abre y lo llena VistasComunes.conectarMenu, el mismo para todos.

#### Estilos nuevos (para que cada vista quede corta)

| Estilo | Qué es |
| --- | --- |
| Cetis.Pantalla, Cetis.Pantalla.Columna, Cetis.Pantalla.Scroll | Fondo, columna con 12 dp a los lados y zona con scroll |
| Cetis.BarraSuperior (+ .Adorno, .Fila, .Regresar, .Titulo, .Campana) | Barra guinda de arriba (AppBar de Figma) |
| Cetis.Seccion (+ .Linea, .Pildora) | "línea · píldora · línea" (SectionLabel) |
| Cetis.Acceso (+ .Contenido, .Flecha, .Titulo, .Subtitulo, .Esquina) y Cetis.Circulo | Tarjetas de Accesos Rápidos de 128 dp |
| Cetis.Opcion (+ .Circulo, .Icono, .Texto, .Flecha) | Renglón de opción (Perfil) |
| Cetis.Tarjeta, Cetis.Campo.Renglon | Tarjeta con renglones "Etiqueta ..... valor" |
| Cetis.Chip | Chips (días, turnos, tipos de estatus) |
| Cetis.Campo.Titulo, .Caja, .Icono, .Edicion | Campo de texto (TextField de Figma) |
| Cetis.Boton | Botón guinda grande |
| Cetis.Estatus (+ .Punto, .Texto) | Etiqueta de estado con punto de color (StatusChip) |
| Cetis.Texto.Vacio, Cetis.Texto.Enlace, Cetis.Subtitulo | Texto de "no hay nada", enlace café y subtítulo |

Colores nuevos (de "Componentes"): cetis_status_success (#2F8F55) y su fondo (#E2F2E7), cetis_status_danger (#C93B3B) y su fondo (#FBE3E3).

### 2. Padre

Código: ui/padres/PadresApp.kt (navegación y datos) y ui/padres/PadresVistas.kt (llena las vistas). El alumno que se muestra es el primer hijo de usuarios/{uid}.hijos.

| Pantalla | Layout | Variables | Cómo se llega |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | padre_inicio.xml | hijo (nombre, "Estudiante", grupo) y el anuncio destacado | Al entrar · pestaña |
| Anuncios | padre_anuncios.xml + alumno_item_anuncio.xml | anuncios dirigidos a padre | Pestaña · recuadro guinda de Inicio |
| Calendario | comun_calendario.xml | mes y eventos | Pestaña |
| Perfil | padre_perfil.xml | hijo (nombre, No. de control, grupo, correo) | Pestaña |
| Código QR | alumno_codigo_qr.xml | hijo + imagen del QR | Inicio |
| Credencial digital | alumno_credencial_digital.xml | hijo | Inicio · Perfil |
| Entradas y salidas | padre_entradas_salidas.xml (+ comun_item_encabezado, comun_item_lista) | días con sus registros; "Ver más" | Inicio · Perfil |
| Horario | comun_horario.xml + alumno_item_clase.xml | grupo del hijo, día, clases | Inicio |
| Notificaciones | comun_notificaciones.xml | avisos de hoy y anteriores | Campana de Inicio |
| Cambiar contraseña | comun_cambiar_contrasena.xml | — | Perfil |

Novedades respecto a la versión Compose: el Horario del padre ya muestra las clases del hijo (antes estaba vacío porque su frame de Figma solo tenía la barra), las flechas del calendario ya cambian de mes, "Cambiar contraseña" ya abre su pantalla, y "Cerrar sesión" pregunta antes con el mismo diálogo del alumno.

### 3. Prefecto

Código: ui/prefecto/PrefectoApp.kt, ui/prefecto/PrefectoVistas.kt y, para el escaneo, ui/prefecto/EscaneoPrefecto.kt.

| Pantalla | Layout | Variables | Cómo se llega |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | prefecto_inicio.xml | nombre, fecha de hoy, grupos que ya salieron hoy (en tiempo real) | Al entrar · pestaña |
| Escanear (Figma 77:500) | prefecto_escaner.xml | Entrada o Salida, mensaje ("Buscando al alumno…", "Ese código no es de CetisAsiste."), permiso de cámara | Menú ☰ · tarjeta "Escanear QR" del Inicio |
| Capturar No. de control (Figma 89:859) | prefecto_captura.xml | Entrada o Salida, dígitos tecleados (14), error | "Escribir No. de control" del escáner · tarjeta del Inicio |
| Resultado (Figma 77:501 y 77:502) | prefecto_resultado.xml | entrada o salida, alerta (o ninguna), hora, alumno (nombre, grupo, No. de control), si se avisó al padre | Después de escanear o capturar · "Escanear siguiente" regresa |
| Horarios de grupos | prefecto_horarios.xml | turno elegido y grupos del semestre | Pestaña · Inicio |
| Horario de un grupo | comun_horario.xml | grupo elegido, día, clases | Tocar un grupo |
| Calendario | comun_calendario.xml | mes y eventos | Pestaña · Inicio |
| Perfil | comun_perfil_personal.xml | nombre, usuario, correo | Pestaña |
| Notificaciones | comun_notificaciones.xml | avisos | Campana de Inicio |
| Cambiar contraseña | comun_cambiar_contrasena.xml | — | Perfil · sola al entrar si es obligatoria |

- Escaneo (ADR-009): el QR del alumno lleva CETIS61: + su No. de control. Al leerlo (o al teclear los 14 dígitos) la app busca al alumno, decide si hay alerta (datos/Escaneo.kt) y guarda el registro; si no hubo alerta, cambia su ubicación y avisa a sus padres dentro de la app. El resultado se ve en verde ("Entrada registrada") o en rojo con el título de la alerta. El mismo QR no se registra dos veces seguidas (20 segundos de espera).

- Alertas: no dado de alta, inactivo (pago o salud), ya ingresó, no ha ingresado, castigo y salida fuera de horario. Cuándo sale cada una: ADR-009 y BASE_DE_DATOS §5.3.

- Salidas de hoy: cuando un profesor da salida a su grupo, aparece al instante en el Inicio del prefecto ("Grupo 102 puede salir · 11:40 am · materia · profesor").

- Turno: antes de la 1 pm se muestran primero los grupos del matutino; después, los del vespertino. Los chips cambian de turno.

### 4. Profesor

Código: ui/profesor/ProfesorApp.kt y ui/profesor/ProfesorVistas.kt.

| Pantalla | Layout | Variables | Cómo se llega |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | profesor_inicio.xml | nombre, cuántos grupos, sus grupos | Al entrar · pestaña |
| Grupo (lista de alumnos) | profesor_grupo.xml + profesor_item_alumno.xml | grupo, si ya salió hoy, alumnos inscritos con su estado | Tocar un grupo |
| Horario del grupo | comun_horario.xml | grupo, día, clases | Grupo |
| Perfil del alumno | profesor_alumno.xml | datos del alumno, su estado y sus estatus | Tocar un alumno |
| Cambiar estatus | profesor_cambiar_estatus.xml | alumno; tipo elegido; descripción | Perfil del alumno |
| Dar salida al grupo | profesor_dar_salida.xml | grupo, fecha, última clase de hoy | Grupo |
| Boletín de noticias | profesor_boletin.xml + alumno_item_anuncio.xml | anuncios dirigidos a profesor | Pestaña |
| Perfil | comun_perfil_personal.xml | nombre, usuario, correo | Pestaña |
| Notificaciones | comun_notificaciones.xml | avisos | Campana de Inicio |
| Cambiar contraseña | comun_cambiar_contrasena.xml | — | Perfil |

Lo que guarda el profesor en Firestore (las reglas ya lo permitían, ver el capítulo 4 (Base de datos) §6):

| Acción | Dónde se guarda | Qué revisa la app antes |
| --- | --- | --- |
| Cambiar estatus | alumnos/{No. de control}/estatus/{id} con tipo (falta, reporte, llamada_atencion o castigo), descripcion, fecha, asignadoPor y asignadoPorNombre | Que haya tipo y descripción |
| Dar salida al grupo | periodos/{semestre}/salidasDeGrupo/{id} con grupoId, grupo, fecha, fechaHora, autorizadaPor, autorizadaPorNombre y materia (la última clase de hoy) | Que el grupo no haya salido ya hoy (si ya salió, el botón se apaga y se ve el aviso verde) |

Estado del alumno (etiqueta de color): Inactivo por pago (rojo) si activoPorPago es false; si no, Inactivo por salud (rojo) si activoPorSalud es false; si no, En prácticas (verde) si enPracticas es true; si no, Activo (verde).

### 5. Vistas comunes

Código: ui/comun/PantallasComunes.kt (cada pantalla pide sus datos) y ui/comun/VistasComunes.kt (las llena).

| Vista | Quién la usa | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| comun_calendario.xml | Padre, prefecto | Mes con los días con evento y la lista de eventos; las flechas cambian de mes |
| comun_notificaciones.xml | Padre, prefecto, profesor | Avisos de hoy y anteriores; "Marcar todas como leídas" |
| comun_horario.xml | Padre, prefecto, profesor | Horario de un grupo con chips de lunes a viernes (mismos ids que alumno_horario.xml) |
| comun_perfil_personal.xml | Prefecto, profesor | Nombre, rol, usuario y correo; Cambiar contraseña; Cerrar sesión |
| comun_cambiar_contrasena.xml | Todos (también el alumno) | Contraseña actual, nueva y repetida |
| comun_item_lista.xml | Varias | Renglón con ícono en círculo, título, detalle y flecha opcional |
| comun_item_notificacion.xml | Notificaciones | Aviso (más oscuro y con punto rojo si no se ha leído) |
| comun_item_dia.xml | Calendario | Casilla de un día |
| comun_item_encabezado.xml | Entradas y salidas | Título de un día |

#### Cambiar contraseña

- La persona escribe su contraseña actual, la nueva (mínimo 8 caracteres) y la repite.

- La app revisa que estén los tres campos, que la nueva tenga 8 o más, que las dos nuevas sean iguales y que sea distinta de la actual.

- Firebase confirma la contraseña actual y cambia la nueva.

- La app anota en usuarios/{uid}: debeCambiarContrasena = false y contrasenaVence = hoy + configuracion/plantel.diasVenceContrasena (90). Si ese valor es 0, no vence.

Cambio obligatorio: si al entrar la cuenta tiene debeCambiarContrasena = true o su contrasenaVence ya pasó, la app muestra primero esta pantalla, sin flecha de regresar y con "Cerrar sesión" abajo. Después de cambiarla, entra normal.

### 6. Cómo se llenan (ejemplo)

Cada *App.kt pide los datos y los pasa a su *Vistas.kt:

PantallaXml(R.layout.prefecto_horarios, modifier) { vista ->
    PrefectoVistas.llenarHorarios(vista, turno, grupos) { id, grupo -> /* abrir su horario */ }
    vista.alTocar(R.id.chip_matutino) { turno = Turno.MATUTINO }
    conectarMenu(vista, pantalla)
}

PantallaXml (en ui/comun/VistasComunes.kt) infla el XML y vuelve a llamar al bloque cada vez que cambian los datos. conectarMenu conecta el botón ☰ con el menú del rol.

### 7. Notas

- La hora, la batería y la barra de gestos no se dibujan: las pone Android. PantallaXml deja abajo de cada pantalla el alto exacto de la barra de gestos, para que nada quede debajo de ella.

- Mientras una lista carga no se muestra el texto de "no hay nada", para que no aparezca antes de tiempo.

- Lista de alumnos del profesor: Firestore deja fuera a los alumnos que no tengan el campo apellidoPaterno (la lista se ordena por ese campo). Control Escolar debe llenarlo siempre.

- Los recortes de esquinas redondeadas (clipToOutline) se ven completos en Android 12 o superior.

- Lint de Android avisa "Missing contentDescription" en muchos íconos: es un falso aviso, porque la descripción (o "no leer este ícono") viene del estilo y lint no la ve.

# 4. Base de datos

Proyecto de Firebase: appcetis-7c79d (nombre visible: appcetis), plan Spark (gratuito)

Base de datos: Cloud Firestore, base (default)

Inicio de sesión: Firebase Authentication, método Correo/Contraseña

Fecha: 19 de octubre de 2026

Este documento explica qué hay en la base de datos, quién puede ver o cambiar cada cosa y cómo se dan de alta los datos. El porqué de las decisiones está en los ADR de el capítulo 6 (Registro de decisiones (ADR)) y lo que se hizo, paso por paso, en el capítulo 7 (Bitácora de cambios).

## 1. Resumen en 30 segundos

- Cada persona tiene una cuenta en Authentication y un documento en usuarios/{uid} que dice su rol: alumno, padre, prefecto, profesor, enfermería o control escolar.

- Nadie se registra desde la app. Control Escolar da de alta a cada persona.

- El alumno entra con su No. de control (14 dígitos, el de su credencial) y el personal con su usuario. La app los convierte en un correo interno (noControl@cetis61.mx) que la persona no necesita conocer. Su código QR lleva CETIS61: + su No. de control (ADR-009).

- Las contraseñas no están en Firestore. Las guarda Authentication, cifradas.

- El alumno es el centro: alumnos/{No. de control} guarda su grupo, si está activo por pago o salud y dónde está; sus entradas y salidas van en la lista del semestre (periodos/{semestre}/registros), que empieza vacía cada semestre.

- Las reglas de seguridad deciden quién ve qué. Un alumno solo ve lo suyo, un padre lo de su hijo, un profesor lo de sus grupos y Control Escolar todo.

- La base empezó vacía, sin datos de ejemplo. Hoy tiene los ajustes del plantel (configuracion/plantel), los 6 perfiles de usuario (roles), el semestre en curso (periodos/2026-2027-1) y unos pocos datos de prueba que dicen "Prueba" (§10.1).

## 2. Dónde está cada cosa

| Qué | Dónde |
| --- | --- |
| Consola de Firebase | console.firebase.google.com → appcetis |
| Datos (colecciones) | Consola → Firestore → pestaña Data |
| Reglas de seguridad publicadas | Consola → Firestore → pestaña Rules |
| Índices | Consola → Firestore → pestaña Indexes → Manual |
| Cuentas | Consola → Authentication → pestaña Users |
| Copia de las reglas en el proyecto | firebase/firestore.rules |
| Copia de los índices en el proyecto | firebase/firestore.indexes.json |
| Copia de los perfiles de usuario | firebase/roles.json |
| Configuración para la herramienta firebase (futuro) | firebase/firebase.json y firebase/.firebaserc |
| Código de la app que habla con Firebase | app/src/main/java/com/example/cetisasiste/datos/ |

Importante: si cambias las reglas en la consola, copia el mismo texto en firebase/firestore.rules (y al revés). Así el proyecto siempre tiene la versión vigente.

## 3. Mapa de la base de datos

Firestore (default)
│
├── usuarios/{uid}                 ← una cuenta por persona (id = uid de Authentication)
│   └── notificaciones/{id}        ← avisos personales de esa cuenta
│
├── alumnos/{noControl}            ← ficha ACTUAL del alumno (id = No. de control)
│   ├── inscripciones/{periodoId}  ← historial: un documento por semestre cursado
│   ├── privado/datos              ← CURP, domicilio, teléfonos, tutores (solo Control Escolar)
│   ├── privado/salud              ← tipo de sangre, alergias, NSS… (y Enfermería)
│   ├── estatus/{id}               ← castigos, faltas, reportes, pases de salud, prácticas
│   └── cambiosDeEstado/{id}       ← historial de activado/desactivado por pago o salud
│
├── periodos/{periodoId}           ← un semestre: 2026-2027-1 = agosto 2026 – enero 2027
│   ├── registros/{id}             ← entradas y salidas DE ESE SEMESTRE (empieza vacía)
│   └── salidasDeGrupo/{id}        ← grupos liberados DE ESE SEMESTRE
│
├── grupos/{periodoId}_{nombre}    ← por ejemplo grupos/2026-2027-1_102
│   └── horario/{dia}              ← lunes, martes, miercoles, jueves, viernes
│
├── especialidades/{id}            ← catálogo de carreras técnicas (todavía vacío)
├── anuncios/{id}                  ← boletín de noticias
├── eventos/{id}                   ← calendario escolar
├── roles/{rol}                    ← perfil de cada tipo de usuario (6 documentos)
└── configuracion/plantel          ← ajustes generales; periodoActual = semestre en curso

Todo se ordena por semestre (ADR-005): cada grupo pertenece a un periodo, y cada periodo tiene su propia lista de entradas y salidas, que empieza desde cero al iniciar el semestre. Las listas de semestres anteriores se conservan.

usuarios/{uid}.rol dice qué perfil tiene la persona: su valor es el id de un documento de roles (por ejemplo rol = "padre" → roles/padre).

Cómo se relacionan (las relaciones se guardan como el id del otro documento):

usuarios/{uid} ──(noControl)──► alumnos/{noControl} ◄──(hijos[])── usuarios/{uid del padre}
                                     │
                     (grupoId)       │        (alumnoId)
grupos/{grupoId} ◄───────────────────┤◄──────────────── periodos/{periodo}/registros/{id}
       │  (periodoId)                ├── inscripciones/{periodoId}
       └──────────► periodos/{id}    ├── privado/datos · privado/salud
                                     ├── estatus/{id}
                                     └── cambiosDeEstado/{id}
configuracion/plantel.periodoActual ──► periodos/{id} (el semestre en curso)

## 4. Las colecciones, una por una

Tipos de dato (como aparecen en la consola): string = texto, boolean = sí/no, number = número, timestamp = fecha y hora, array = lista, map = grupo de campos, null = vacío.

### 4.1 usuarios/{uid} — cuentas

Para qué: saber quién inició sesión y qué rol tiene. Id: el User UID que muestra Authentication al crear la cuenta.

| Campo | Tipo | Ejemplo | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| nombre | string | Juan Perez Rodriguez | Nombre completo |
| usuario | string | 00000000000000 | Con lo que inicia sesión: No. de control (alumno) o usuario (los demás) |
| correo | string | 00000000000000@cetis61.mx | El correo de su cuenta en Authentication |
| rol | string | alumno | Ver valores de rol |
| activo | boolean | true | Si es false, la app no lo deja entrar y las reglas le niegan todo |
| debeCambiarContrasena | boolean | false | true = al entrar, la app le pide cambiar su contraseña antes de continuar |
| contrasenaVence | timestamp | 17 ene 2027 | Cuándo vence la contraseña; si ya pasó, la app pide cambiarla. Al cambiarla, la app pone hoy + diasVenceContrasena |
| noControl | string | 00000000000000 | Solo alumno. Id de su ficha en alumnos |
| hijos | array de string | ["00000000000000"] | Solo padre. Números de control de sus hijos |
| grupos | array de string | ["2026-2027-1_102"] | Solo profesor. Grupos donde da clase este semestre (se actualiza cada semestre) |
| fotoUrl | string | "" | Opcional |
| tokensFcm | array de string | [] | Para avisos push (futuro). Lo llena la app |
| creadoEn / actualizadoEn | timestamp |  | Fechas de control |

Quién puede: cada quien lee su propio documento y solo puede cambiar tokensFcm, debeCambiarContrasena, contrasenaVence y actualizadoEn. Control Escolar lee y cambia todos.

#### Subcolección usuarios/{uid}/notificaciones/{id}

| Campo | Tipo | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| tipo | string | entrada, salida, anuncio, recordatorio, credencial, alerta, salida_grupo, estatus |
| titulo | string | Entrada registrada |
| mensaje | string | Juan entró al plantel a las 7:05 am. |
| fecha | timestamp |  |
| leida | boolean | false |
| alumnoId | string | No. de control del alumno al que se refiere (si aplica) |

Quién puede: el dueño las lee, las borra y las marca como leídas (solo el campo leida). Las crean prefecto, profesor, enfermería o Control Escolar (en el futuro, Cloud Functions).

### 4.2 alumnos/{noControl} — ficha del alumno

Para qué: todo lo que el prefecto necesita al escanear y lo que ven alumno y padre.

Id: el No. de control (así el escáner la encuentra directo, sin buscar).

| Campo | Tipo | Ejemplo | Quién lo cambia |
| --- | --- | --- | --- |
| noControl | string | 00000000000001 (14 dígitos, el No. de control de la credencial; antes este campo se llamaba matricula) | Control Escolar |
| nombre | string | Juan Pérez Rodríguez (completo, para mostrar) | Control Escolar |
| apellidoPaterno / apellidoMaterno / nombres | string | Pérez / Rodríguez / Juan | Control Escolar (para ordenar listas). Siempre llenar apellidoPaterno: sin él, el alumno no aparece en la lista del profesor |
| nombreBusqueda | string | perez rodriguez juan (minúsculas, sin acentos, apellidos primero) | Control Escolar (para buscar) |
| estado | string | inscrito · baja_temporal · baja_definitiva · egresado | Control Escolar. Un alumno nunca se borra: cambia su estado |
| periodoId | string | 2026-2027-1 (semestre en curso) | Control Escolar |
| semestre | number | 1 | Control Escolar |
| especialidadId | string | "" (vacío por ahora) | Control Escolar |
| generacion | string | 2026-2029 | Control Escolar |
| usuarioId | string | uid de su cuenta | Control Escolar |
| padres | array de string | [uid del padre] | Control Escolar |
| grupoId | string | 2026-2027-1_102 (grupo actual) | Control Escolar |
| grupo | string | 102 | Control Escolar. Copia de respaldo: la app muestra grupos/{grupoId}.nombre |
| turno | string | matutino | Control Escolar |
| correo | string | correo@institucional.mx | Control Escolar |
| vigencia | string | Ciclo 2026–2027 | Control Escolar (credencial) |
| fotoUrl | string | "" | Control Escolar (opcional) |
| activoPorPago | boolean | true | Control Escolar |
| activoPorSalud | boolean | true | Enfermería |
| enPracticas | boolean | false | Control Escolar |
| ubicacion | string | fuera | Prefecto (al escanear): fuera, dentro o salida_autorizada |
| ultimoRegistro | map {tipo, fechaHora} | {salida, 5 oct 2:01 pm} | Prefecto (al escanear) |
| creadoEn / actualizadoEn | timestamp |  |  |

¿Qué lleva el QR? CETIS61: + el No. de control (por ejemplo CETIS61:00000000000001). La app lo dibuja sola: no hay que guardar nada para el QR. Antes había un campo codigoQr con un texto al azar; ya no se usa y, si un documento viejo lo trae, se ignora. Por qué: ADR-009.

Quién puede leer: prefecto, enfermería y Control Escolar (todos); el propio alumno; sus padres; los profesores que dan clase en su grupo.

#### Subcolección alumnos/{noControl}/inscripciones/{periodoId} — historial escolar

Un documento por semestre cursado (máximo ~6–8 por alumno). Así "¿en qué grupo estuvo en 2027?" es una sola lectura.

| Campo | Tipo | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| grupoId / grupo | string | 2026-2027-1_102 / 102 |
| semestre | number | 1 |
| turno | string | matutino |
| especialidadId | string | "" |
| fechaAlta | string | 2026-08-01 (AAAA-MM-DD) |
| estado | string | cursando, acreditado, baja… |
| por / porNombre | string | uid y nombre de quien lo inscribió |

Quién puede: lo leen prefecto, enfermería, Control Escolar, el alumno y su padre; lo escribe Control Escolar.

#### Subcolección alumnos/{noControl}/privado — datos delicados

Las reglas protegen documentos completos, no campos sueltos. Por eso lo delicado va en dos documentos aparte y no en la ficha (que leen el profesor y el prefecto):

| Documento | Campos | Quién lo lee y escribe |
| --- | --- | --- |
| privado/datos | curp, fechaNacimiento (AAAA-MM-DD), domicilio, telefono, correoPersonal, tutores (lista de {nombre, parentesco, telefono}) | Solo Control Escolar |
| privado/salud | tipoSangre, alergias, enfermedades, medicamentos (listas), nss (seguro social), contactoEmergencia, telefonoEmergencia | Control Escolar y Enfermería |

Son datos personales de menores protegidos por ley: no copiarlos a otros documentos.

#### Subcolección alumnos/{noControl}/estatus/{id}

| Campo | Tipo | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| tipo | string | castigo, falta, reporte, llamada_atencion, pase_salud, alta_practicas |
| descripcion | string | Falta notificada en Matemáticas |
| fecha | timestamp |  |
| vigenteHasta | timestamp o null | Hasta cuándo aplica (castigos, pases) |
| asignadoPor / asignadoPorNombre | string | uid y nombre de quien lo puso |

Quién puede: lo leen prefecto, enfermería, Control Escolar y los profesores del grupo. Lo crean: profesor (falta, reporte, llamada_atencion, castigo), enfermería (pase_salud) y Control Escolar (cualquiera). Solo Control Escolar lo edita o borra. Por ahora el alumno y el padre no los ven (pregunta abierta del documento de roles).

#### Subcolección alumnos/{noControl}/cambiosDeEstado/{id}

Historial de activaciones (el documento de roles pide "historial de cambios" del pago).

| Campo | Tipo | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| campo | string | pago o salud |
| valor | boolean | false = se desactivó, true = se activó |
| motivo | string | Adeudo de inscripción |
| fecha | timestamp |  |
| por / porNombre | string | uid y nombre de quien hizo el cambio |

Quién puede: Control Escolar crea los de pago; Enfermería, los de salud. Nadie los edita ni borra (es historial).

### 4.3 grupos/{periodoId}_{nombre} y su horario

Id del grupo: el semestre y el nombre, por ejemplo 2026-2027-1_102. El 102 de este semestre y el 102 del siguiente son grupos distintos: así los horarios y registros viejos no se mezclan con los nuevos.

Cómo se nombran (por ahora): matutino del x00 al x49 (101, 102… 301…), vespertino del x50 en adelante (151, 152… 351…). Así un nombre nunca se repite entre turnos.

| Campo | Tipo | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| nombre | string | 102 |
| periodoId | string | 2026-2027-1 |
| turno | string | matutino |
| semestre | number | 1 |
| especialidadId | string | "" (vacío por ahora) |
| tutorId | string | uid del profesor tutor ("" si no hay) |
| activo | boolean | true (false cuando termina el semestre) |
| cicloEscolar | string | Ciclo 2026–2027 |
| profesores | array de string | uid de sus profesores |

grupos/{grupoId}/horario/{dia} — un documento por día, con id lunes, martes, miercoles, jueves o viernes (sin acento):

| Campo | Tipo | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| dia | string | miercoles |
| orden | number | 3 (1 = lunes … 5 = viernes) |
| clases | array de map | ver abajo |

Cada clase dentro de clases:

| Campo | Tipo | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| materia | string | Matemáticas |
| horaInicio / horaFin | string | 07:00 / 07:50 (formato de 24 horas) |
| profesorId / profesor | string | uid y nombre del profesor |
| aula | string | B-12 (opcional) |
| ultimaDelTurno | boolean | true solo en la última clase: ahí el profesor da salida al grupo |

¿Por qué un documento por día? Toda la pantalla de Horario se llena con una sola lectura, y los 40 alumnos de un grupo leen el mismo documento.

Quién puede: cualquier cuenta activa lo lee; solo Control Escolar lo cambia.

### 4.4 periodos/{periodoId} y sus registros — entradas y salidas por semestre

periodos/{periodoId} es un semestre: 2026-2027-1 (agosto–enero) y 2026-2027-2 (febrero–julio).

| Campo | Tipo | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| nombre | string | Agosto 2026 – Enero 2027 |
| inicio / fin | string | 2026-08-01 / 2027-01-31 (AAAA-MM-DD) |
| activo | boolean | true solo en el semestre en curso |

configuracion/plantel.periodoActual dice cuál es el semestre en curso; la app lo usa para saber en qué lista leer.

periodos/{periodoId}/registros/{id} — cada vez que el prefecto escanea un QR o teclea un No. de control se crea un registro, aunque haya alerta. Es una bitácora: nadie la edita ni la borra. Cada semestre empieza con la lista vacía; las de semestres anteriores se conservan.

| Campo | Tipo | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| alumnoId | string | No. de control (o lo que se tecleó, si no existe) |
| alumnoNombre | string | Juan Pérez Rodríguez |
| grupoId | string | 2026-2027-1_102 |
| tipo | string | entrada o salida |
| fechaHora | timestamp | 5 oct 2026 7:05 am |
| fecha | string | 2026-10-05 (para buscar por día sin cálculos) |
| medio | string | qr o no_control (tecleado por el prefecto) |
| registradoPor / registradoPorNombre | string | uid y nombre del prefecto |
| alerta | string o null | null si todo bien; si no, ver alertas |

Quién puede: lo leen prefecto, enfermería, Control Escolar, el alumno (los suyos), el padre (los de sus hijos) y el profesor (los de sus grupos). Solo el prefecto lo crea, y con su propio uid en registradoPor.

### 4.5 periodos/{periodoId}/salidasDeGrupo/{id} — el profesor libera al grupo

También una lista por semestre.

| Campo | Tipo | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| grupoId / grupo | string | 2026-2027-1_102 / 102 |
| fecha | string | 2026-10-05 |
| fechaHora | timestamp |  |
| autorizadaPor / autorizadaPorNombre | string | uid y nombre del profesor |
| materia | string | Tecnologías de la información |

Quién puede: lo crea un profesor de ese grupo; lo leen prefecto, profesores y Control Escolar.

### 4.6 anuncios/{id} — boletín de noticias

| Campo | Tipo | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| area | string | Prefectura (se muestra como etiqueta) |
| fecha | timestamp |  |
| titulo | string | Horario de acceso |
| texto | string | Recuerda que la puerta principal cierra a las 7:15 am… |
| destacado | boolean | true = aparece en "Información importante" del Inicio del padre |
| dirigidoA | array de string | ["alumno", "padre", "profesor", …] — si un rol no está, no lo ve |
| publicadoPor / publicadoPorNombre | string | uid y nombre |

Quién puede: lo lee cualquier cuenta activa; lo escribe Control Escolar.

### 4.7 eventos/{id} — calendario

| Campo | Tipo | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| titulo | string | Junta de padres de familia |
| inicio / fin | timestamp | 9 oct 6:00 pm / 9 oct 7:30 pm |
| lugar | string | Auditorio |
| area | string | Dirección |
| detalle | string | Texto opcional |

Quién puede: lo lee cualquier cuenta activa; lo escribe Control Escolar.

### 4.8 configuracion/plantel — ajustes generales

Ya existe, cargado el 19 de octubre.

| Campo | Valor actual |
| --- | --- |
| nombre | CETis 61 |
| ciudad | Cd. Juárez |
| cicloEscolar | Ciclo 2026–2027 |
| periodoActual | 2026-2027-1 (el semestre en curso; id en periodos) |
| turnos | ["matutino", "vespertino"] |
| horaCierrePuerta | 07:15 |
| diasVenceContrasena | 90 (días que dura una contraseña nueva; 0 = no vence) |
| dominioCorreo | cetis61.mx |

### 4.9 roles/{rol} — perfiles de usuario

Para qué: describir cada tipo de usuario de la app: cómo se llama, en qué plataforma trabaja, con qué inicia sesión, qué pantallas tiene y qué puede hacer. No son personas: son los "moldes" que Control Escolar asigna al dar de alta una cuenta (campo usuarios.rol).

Id: el valor del rol. Ya están cargados los 6 (19 de octubre).

| Campo | Tipo | Ejemplo (roles/padre) |
| --- | --- | --- |
| orden | int64 | 2 (para listarlos en orden) |
| nombre | string | Padre de familia |
| etiqueta | string | Padre de familia (texto en tarjetas; el alumno dice "Estudiante") |
| descripcion | string | Sigue las entradas y salidas de su hijo, los avisos y el calendario del plantel. |
| plataformas | array de string | ["android"] o ["web"] |
| plataformaConfirmada | boolean | true (Enfermería: false, "web por confirmar") |
| inicioDeSesion | string | noControl (alumno) o usuario (los demás) |
| camposDelUsuario | array de string | ["hijos"] — campos extra que lleva usuarios/{uid} con este rol |
| cambioDeContrasenaObligatorio | boolean | false (prefecto: true) |
| pantallas | array de string | Inicio, Entradas y salidas, Notificaciones, … |
| permisos | array de string | ver_perfil_hijo, ver_qr_hijo, … |
| activo | boolean | true |

Resumen de los 6 perfiles:

| Id | Nombre | Plataforma | Inicia sesión con | Campo extra en usuarios | Cambio de contraseña obligatorio | Pantallas | Permisos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| alumno | Alumno ("Estudiante") | Android | No. de control | noControl | No | 6 | 6 |
| padre | Padre de familia | Android | usuario | hijos | No | 9 | 8 |
| prefecto | Prefecto | Android | usuario | — | Sí | 8 | 9 |
| profesor | Profesor | Android | usuario | grupos | No | 6 | 6 |
| enfermeria | Enfermería | Web (por confirmar) | usuario | — | No | 4 | 4 |
| control_escolar | Control Escolar | Web | usuario | — | No | 8 | 11 |

Los permisos de cada uno (salen del documento "Pantallas por rol", el capítulo 2 (Pantallas por rol)):

| Perfil | Permisos |
| --- | --- |
| alumno | ver_mi_qr, ver_mi_credencial, ver_mi_perfil, ver_mi_horario, ver_boletin, ver_notificaciones |
| padre | ver_perfil_hijo, ver_qr_hijo, ver_credencial_hijo, ver_entradas_salidas_hijo, ver_horario_hijo, ver_boletin, ver_calendario, ver_notificaciones |
| prefecto | escanear_qr, capturar_no_control, registrar_entrada_salida, ver_alertas, ver_todos_los_alumnos, ver_horarios_grupos, ver_salidas_de_grupo, ver_calendario, ver_notificaciones |
| profesor | ver_mis_grupos, ver_alumnos_de_mis_grupos, cambiar_estatus_alumno, dar_salida_grupo, ver_boletin, ver_notificaciones |
| enfermeria | ver_todos_los_alumnos, dar_pase_salud, activar_por_salud, ver_notificaciones |
| control_escolar | administrar_usuarios, administrar_alumnos, administrar_grupos, administrar_horarios, activar_por_pago, cambiar_cualquier_estatus, registrar_practicas, ver_todos_los_alumnos, ver_entradas_salidas, publicar_anuncios, publicar_eventos |

Importante — los permisos describen, las reglas deciden. La lista permisos sirve para que las apps sepan qué mostrar y para documentar. Lo que realmente protege los datos son las reglas de seguridad (sección 6), que revisan usuarios.rol. Si cambias un permiso aquí, revisa que las reglas digan lo mismo.

Quién puede: cualquier persona con sesión los lee; solo Control Escolar los cambia.

Para editarlos: consola → Firestore → roles → el documento → lápiz del campo. Después copia el cambio en firebase/roles.json.

## 5. Valores permitidos

Se escriben exactamente así (minúsculas, sin acentos, con guion bajo).

### 5.1 Roles

Son los ids de la colección roles (§4.9).

| Valor de rol | Quién es | ¿Tiene pantallas en la app hoy? |
| --- | --- | --- |
| alumno | Alumno | Sí (vistas XML de alumno) |
| padre | Padre de familia o tutor | Sí (vistas XML de padre; antes Compose) |
| prefecto | Prefecto | Sí (vistas XML), con escáner QR, captura por No. de control, resultado y alertas |
| profesor | Profesor | Sí (vistas XML): grupos, alumnos, estatus y salida del grupo |
| enfermeria | Enfermería | No (web, por confirmar): ve un aviso |
| control_escolar | Control Escolar | No (web): ve un aviso |

### 5.2 Estatus (alumnos/{m}/estatus.tipo)

castigo · falta · reporte · llamada_atencion · pase_salud · alta_practicas

### 5.3 Alertas del escaneo (registros.alerta)

| Valor | Cuándo |
| --- | --- |
| no_dado_de_alta | El QR o el No. de control no corresponde a ningún alumno |
| inactivo | Al entrar, activoPorPago o activoPorSalud es false |
| ya_ingreso | Entrada cuando ya tenía una entrada registrada |
| no_ha_ingresado | Salida sin entrada registrada |
| castigo | Tiene un estatus castigo vigente |
| salida_fuera_de_horario | Sale antes de que su profesor libere al grupo o sin pase de salud |

### 5.4 Otros

| Campo | Valores |
| --- | --- |
| alumnos.ubicacion | fuera · dentro · salida_autorizada |
| registros.tipo, ultimoRegistro.tipo | entrada · salida |
| registros.medio | qr · no_control |
| cambiosDeEstado.campo | pago · salud |

## 6. Reglas de seguridad (quién ve y cambia qué)

Están en firebase/firestore.rules y publicadas en la consola. Resumen:

| Colección | Alumno | Padre | Prefecto | Profesor | Enfermería | Control Escolar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| usuarios (el suyo) | Lee | Lee | Lee | Lee | Lee | Todo |
| usuarios/…/notificaciones (las suyas) | Lee, marca leída | Lee, marca leída | Lee + crea | Lee + crea | Lee + crea | Lee + crea |
| alumnos | El suyo | Sus hijos | Lee todos; cambia ubicacion | Sus grupos | Lee todos; cambia activoPorSalud | Todo |
| alumnos/…/estatus | — | — | Lee | Lee y crea (sus grupos) | Lee; crea pase_salud | Todo |
| alumnos/…/cambiosDeEstado | — | — | — | — | Lee; crea salud | Lee; crea pago |
| alumnos/…/inscripciones | La suya | De sus hijos | Lee | — | Lee | Todo |
| alumnos/…/privado/datos | — | — | — | — | — | Todo |
| alumnos/…/privado/salud | — | — | — | — | Lee y escribe | Todo |
| grupos y horario | Lee | Lee | Lee | Lee | Lee | Todo |
| periodos | Lee | Lee | Lee | Lee | Lee | Todo |
| periodos/…/registros | Los suyos | De sus hijos | Lee todos; crea | De sus grupos | Lee todos | Lee todos |
| periodos/…/salidasDeGrupo | — | — | Lee | Lee; crea (sus grupos) | — | Todo |
| anuncios, eventos, configuracion, roles, especialidades | Lee | Lee | Lee | Lee | Lee | Todo |

Además:

- Sin sesión no se puede leer ni escribir nada. (Se comprobó: una lectura sin sesión responde 403 Permission denied.)

- Si activo es false, la cuenta no puede hacer nada aunque tenga contraseña.

- Cualquier colección que no esté en la tabla queda cerrada, incluidas las viejas (CetisAsiste y los documentos antiguos de usuarios con contraseña).

## 7. Índices

Firestore necesita un "índice compuesto" para las búsquedas que filtran por un campo y ordenan por otro. Hay 10 (consola → Indexes → Manual). Los de registros y salidasDeGrupo sirven para la lista de cualquier semestre, porque Firestore los aplica a toda colección con ese nombre.

| Colección | Campos | Para qué búsqueda |
| --- | --- | --- |
| registros | alumnoId ↑, fechaHora ↓ | Entradas y salidas de un alumno (padre, alumno) |
| registros | grupoId ↑, fechaHora ↓ | Registros de un grupo (profesor) |
| registros | fecha ↑, fechaHora ↓ | Registros de un día (Control Escolar, prefecto) |
| salidasDeGrupo | fecha ↑, fechaHora ↓ | Grupos que ya salieron hoy (prefecto) |
| anuncios | dirigidoA (arreglo), fecha ↓ | Boletín según el rol |
| alumnos | grupoId ↑, nombre ↑ | Lista de alumnos de un grupo (profesor, enfermería) |
| alumnos | estado ↑, grupoId ↑, apellidoPaterno ↑ | Lista de un grupo en orden alfabético (solo inscritos) |
| alumnos | estado ↑, nombreBusqueda ↑ | Buscar alumno por nombre ("perez ro…") |
| alumnos | estado ↑, turno ↑, semestre ↑, nombreBusqueda ↑ | Filtrar por turno y semestre |
| grupos | periodoId ↑, turno ↑, nombre ↑ | Grupos del semestre por turno |

Si un día la app muestra un error que dice "The query requires an index", el mensaje trae un enlace: al abrirlo, Firebase crea el índice que falta. Después agrégalo también a firebase/firestore.indexes.json.

## 8. Cómo entra una persona a la app

La persona escribe:   No. de control o usuario  +  contraseña
        │
        ▼
La app arma el correo:  00000000000000@cetis61.mx
        │
        ▼
Authentication revisa la contraseña ──── incorrecta ──► "No. de control o contraseña incorrectas."
        │ correcta
        ▼
La app lee usuarios/{uid} ─── no existe ──► "Tu cuenta todavía no está dada de alta…"
        │                  └─ activo = false ► "Tu cuenta está desactivada…"
        ▼
¿debeCambiarContrasena = true o contrasenaVence ya pasó? ── sí ──► Cambiar contraseña
        │ no                                                      (y luego sigue)
        ▼
Según el rol:  padre → vistas de padre        alumno   → vistas de alumno
               prefecto → vistas de prefecto  profesor → vistas de profesor
               enfermería, Control Escolar → aviso "se usa desde la web" + Cerrar sesión

La sesión se queda guardada: si la persona cierra la app sin tocar "Cerrar sesión", al abrirla de nuevo entra directo.

## 9. Recetas: dar de alta datos (mientras no exista la web de Control Escolar)

Todo se hace en la consola de Firebase con una cuenta de Google que tenga acceso al proyecto. Para crear un documento: Firestore → Data → elige la colección → Add document, escribe el Document ID y agrega cada campo con su tipo (string, boolean, timestamp…).

### 9.1 Primera vez: crear la cuenta de Control Escolar

Las reglas solo dejan escribir a Control Escolar, así que la primera cuenta se crea a mano:

- Authentication → Users → Add user. Email: control.escolar@cetis61.mx (o el usuario que elijan + @cetis61.mx). Contraseña: una segura. Add user.

- Copia el User UID que aparece en la lista.

- Firestore → Data → usuarios → Add document. Document ID: pega el UID. Campos:

  - nombre (string): nombre de la persona

  - usuario (string): control.escolar

  - correo (string): control.escolar@cetis61.mx

  - rol (string): control_escolar

  - activo (boolean): true

  - debeCambiarContrasena (boolean): false

### 9.2 Dar de alta un grupo y su horario

- Firestore → grupos → Add document. ID: {periodoActual}_{nombre}, por ejemplo 2026-2027-1_102. Campos: nombre = 102, periodoId = 2026-2027-1, turno = matutino (nombres x00–x49) o vespertino (x50 en adelante), semestre (number) = 1, especialidadId = "" , tutorId = "", activo = true, cicloEscolar = Ciclo 2026–2027, profesores (array) = uid de sus profesores.

- Dentro del grupo: Start collection → horario. Un documento por día (lunes … viernes) con dia, orden (number) y clases (array de map con materia, horaInicio, horaFin, profesorId, profesor, aula, ultimaDelTurno).

### 9.3 Dar de alta un alumno

- Cuenta: Authentication → Add user. Email: NOCONTROL@cetis61.mx con sus 14 dígitos (por ejemplo 00000000000001@cetis61.mx) y una contraseña inicial. Copia el User UID.

- usuarios/{UID}: nombre, usuario = el No. de control, correo = el email del paso 1, rol = alumno, activo = true, noControl = el No. de control.

- alumnos/{NOCONTROL} (el Document ID es el No. de control): noControl, nombre (completo), apellidoPaterno, apellidoMaterno, nombres, nombreBusqueda (apellidos y nombres en minúsculas sin acentos), estado = inscrito, periodoId = el periodo actual, semestre (number), especialidadId = "", generacion (ej. 2026-2029), usuarioId = el UID, grupoId = 2026-2027-1_102, grupo = 102, turno, correo, vigencia, activoPorPago = true, activoPorSalud = true, enPracticas = false, ubicacion = fuera, padres (array, vacío por ahora).

- Historial: dentro del alumno, Start collection → inscripciones, documento con id = el periodo (2026-2027-1): grupoId, grupo, semestre, turno, especialidadId, fechaAlta (AAAA-MM-DD), estado = cursando, por, porNombre.

- Datos delicados: Start collection → privado, documentos datos y salud con los campos de §4.2.

- Entrégale al alumno su No. de control y su contraseña inicial.

Con 2,500 alumnos esto no se hace a mano: hace falta la herramienta de importación masiva (ADR-005, acción 7).

El QR no se captura: la app lo arma con el No. de control (ADR-009).

### 9.4 Dar de alta a un padre o tutor

- Authentication → Add user con usuario.que.elijan@cetis61.mx. Copia el UID.

- usuarios/{UID}: nombre, usuario, correo, rol = padre, activo = true, hijos (array) = números de control de sus hijos.

- En alumnos/{No. de control} de cada hijo, agrega el UID del padre al arreglo padres.

### 9.5 Dar de alta personal (prefecto, profesor, enfermería)

Igual que el padre, con rol = prefecto, profesor o enfermeria y debeCambiarContrasena = true. Al profesor agrégale grupos (array con los grupoId) y su uid en grupos/{grupoId}.profesores.

### 9.6 Publicar un anuncio o un evento

- anuncios → Add document → Auto-ID: area, fecha (timestamp), titulo, texto, destacado (boolean), dirigidoA (array con los roles que lo verán, por ejemplo alumno y padre).

- eventos → Auto-ID: titulo, inicio y fin (timestamp), lugar, area.

### 9.7 Desactivar a alguien

- Cuenta completa: usuarios/{uid}.activo = false.

- Alumno por pago: alumnos/{m}.activoPorPago = false y agrega un documento en alumnos/{m}/cambiosDeEstado con campo = pago, valor = false, motivo, fecha.

### 9.8 Cambiar la contraseña de alguien que la olvidó

La consola no deja escribir una contraseña nueva: su opción Reset password manda un correo, y a los correos internos @cetis61.mx no les llega nada. Mientras no exista la web de Control Escolar, el camino es:

- Authentication → Users → ⋮ de la cuenta → Delete account.

- Add user con el mismo email y una contraseña nueva. Copia el nuevo UID.

- En Firestore, crea usuarios/{nuevo UID} con los mismos campos que tenía el documento viejo y borra el viejo.

- Si es alumno, cambia alumnos/{m}.usuarioId; si es padre, cambia su UID en el arreglo padres de cada hijo.

Es laborioso a propósito. Desde el 19 de octubre la app tiene la pantalla "Cambiar contraseña" (Perfil), pero pide la contraseña actual: sirve para cambiarla, no para recuperarla. Para una contraseña olvidada sigue haciendo falta este camino o la web (ver el documento Pendientes (aparte)).

### 9.9 Pedirle a alguien que cambie su contraseña

En usuarios/{uid} pon debeCambiarContrasena = true. La próxima vez que entre, la app le mostrará "Cambiar contraseña" antes que nada. Al cambiarla, la app regresa el campo a false sola.

## 10. La app y la base de datos

| Archivo | Qué hace |
| --- | --- |
| datos/Modelos.kt | La forma de cada documento (UsuarioDoc, AlumnoDoc, RegistroDoc…), los nombres de las colecciones (Colecciones) y los roles (Rol) |
| datos/CetisRepositorio.kt | Único lugar que habla con Firebase: inicia y cierra sesión, y hace todas las consultas |
| datos/Formatos.kt | Convierte fechas y documentos en los textos de Figma ("Hoy · 5 oct", "7:00 – 7:50 am") y dibuja el QR |
| ui/CetisApp.kt | Bienvenida → inicio de sesión → (cambio de contraseña obligatorio) → pantallas según el rol |
| ui/padres/PadresApp.kt | Pide los datos del hijo y muestra las vistas XML del padre |
| ui/alumno/AlumnoApp.kt | Muestra las vistas XML del alumno y las llena con sus datos |
| ui/prefecto/PrefectoApp.kt | Vistas XML del prefecto |
| ui/profesor/ProfesorApp.kt | Vistas XML del profesor; guarda estatus y salidas de grupo |
| ui/comun/ | Pantallas que comparten varios roles (calendario, notificaciones, horario, perfil, contraseña) |

En tiempo real. La cuenta (usuarios/{uid}), la ficha del alumno (alumnos/{No. de control}), su grupo (grupos/{grupoId}) y, en el Inicio del prefecto, las salidas de grupo de hoy se escuchan: si alguien las cambia, la app se actualiza sola en uno o dos segundos, sin cerrar sesión. Si la cuenta se desactiva (activo = false) o se borra, la app cierra la sesión y lo dice. Las demás listas (anuncios, eventos, registros, notificaciones, horario, grupos, alumnos, estatus) se leen cada vez que se abre su pantalla.

¿De dónde sale cada nombre? Ojo, hay dos campos nombre y no se sincronizan solos:

| Lo que ves en la app | Sale de | Para cambiarlo, edita |
| --- | --- | --- |
| Nombre del alumno (tarjeta de Inicio, Perfil, Credencial, QR) — lo ve el alumno y su padre | La ficha del alumno | alumnos/{No. de control}.nombre |
| Grupo del alumno ("102") en tarjetas, Perfil, Credencial y Horario | El grupo | grupos/{grupoId}.nombre (la copia alumnos/{m}.grupo solo se usa si el grupo no se puede leer) |
| Nombre del personal (Inicio y Perfil del prefecto y del profesor; aviso de enfermería y Control Escolar) | La cuenta | usuarios/{uid}.nombre |
| Quién puso un estatus o dio salida a un grupo | Se copia al guardar | asignadoPorNombre / autorizadaPorNombre (no cambia si después se corrige el nombre) |
| Nombre del padre | Hoy ninguna pantalla de padre lo muestra (todas hablan del hijo) | usuarios/{uid}.nombre |

Por eso, si cambias el nombre de un alumno, cámbialo en alumnos/{No. de control} (y, para que coincida, también en su usuarios/{uid}). La futura web de Control Escolar debe cambiar ambos a la vez.

Qué lee cada pantalla:

| Pantalla | Lee de Firestore |
| --- | --- |
| Inicio (padre) | alumnos/{hijo} y el anuncio destacado más reciente |
| Anuncios / Boletín | anuncios donde dirigidoA contiene su rol, del más nuevo al más viejo |
| Calendario | eventos que empiezan en el mes actual |
| Perfil, Credencial, Código QR | alumnos/{No. de control} (el QR se dibuja con CETIS61: + el No. de control) |
| Entradas y salidas | periodos/{periodoActual}/registros del alumno: los 20 más recientes del semestre, agrupados por día; "Ver más" trae otros 20 |
| Notificaciones | usuarios/{uid}/notificaciones, las 50 más recientes |
| Horario (alumno, padre, y el de cualquier grupo para prefecto y profesor) | grupos/{grupoId}/horario/{día elegido} |
| Aviso para roles sin pantallas | roles/{rol} (nombre del perfil y si es solo web) |
| Inicio (prefecto) | periodos/{periodoActual}/salidasDeGrupo donde fecha = hoy, en tiempo real |
| Horarios de grupos (prefecto) | grupos donde periodoId = semestre en curso y turno = el elegido, por nombre |
| Inicio (profesor) | grupos/{id} de cada id en usuarios/{uid}.grupos |
| Grupo (profesor) | alumnos donde estado = inscrito y grupoId = el grupo, por apellidoPaterno; y las salidas de hoy |
| Perfil del alumno (profesor) | alumnos/{No. de control} y alumnos/{No. de control}/estatus (los 30 más recientes) |
| Dar salida al grupo (profesor) | grupos/{grupoId}/horario/{hoy} (última clase) y las salidas de hoy |
| Escáner y captura (prefecto) | alumnos/{No. de control}, sus 10 estatus más recientes y, si es salida, las salidas de grupo de hoy |

Qué escribe cada pantalla (todo lo permiten las reglas de §6; no hubo que cambiarlas):

| Pantalla | Escribe | Campos |
| --- | --- | --- |
| Cambiar estatus (profesor) | Crea alumnos/{m}/estatus/{auto} | tipo (falta, reporte, llamada_atencion o castigo), descripcion, fecha, vigenteHasta = null, asignadoPor, asignadoPorNombre |
| Dar salida al grupo (profesor) | Crea periodos/{semestre}/salidasDeGrupo/{auto} | grupoId, grupo, fecha (AAAA-MM-DD), fechaHora, autorizadaPor, autorizadaPorNombre, materia |
| Cambiar contraseña (todos) | Cambia la contraseña en Authentication y actualiza usuarios/{uid} | debeCambiarContrasena = false, contrasenaVence, actualizadoEn |
| Notificaciones (todos) | Actualiza usuarios/{uid}/notificaciones/{id} | leida = true |
| Escáner y captura (prefecto) | Todo de una vez: crea periodos/{semestre}/registros/{auto} (siempre); si no hubo alerta, actualiza alumnos/{n} y crea usuarios/{padre}/notificaciones/{auto} para cada padre | Registro: ver §4.4. Alumno: ubicacion (dentro o fuera), ultimoRegistro, actualizadoEn. Aviso: tipo (entrada o salida), titulo, mensaje, fecha, leida = false, alumnoId |

## 10.1 Cuentas y datos de prueba (para revisar la app en Android)

Creados el 19 de octubre de 2026 a pedido del usuario. Todo lo de prueba dice "Prueba" para no confundirlo con datos reales. Las contraseñas las eligió el usuario y no están anotadas en ningún documento.

| Quién | Inicia sesión con | Cuenta (Authentication) | UID / documento |
| --- | --- | --- | --- |
| Alumno (Jesusito Pérez Prueba) — hay que volver a crearlo (ver abajo) | 25311754 (8 dígitos: ya no entra) | 25311754@cetis61.mx | usuarios/OQjoqdYtkGSGWSLDVbiCkOTVsy72 y alumnos/25311754 |
| Padre de Prueba | padre.prueba | padre.prueba@cetis61.mx | usuarios/kyddI1TM9faff42rkWDzKnYrgqG3 (hijo: 25311754; cambiar al nuevo) |
| Profesor de Prueba | profesor.prueba | profesor.prueba@cetis61.mx | usuarios/fIdvWaDFZ7MQvP4I73Mh0Ro7j8t1 (grupo: 2026-2027-1_102) |
| Prefecto de Prueba | prefecto.prueba | prefecto.prueba@cetis61.mx | usuarios/QpWWIb6e1Ze2zlzhmwygFnoRJss1 (debeCambiarContrasena = false) |

### Pasar los datos de prueba al No. de control de 14 dígitos (ADR-009)

Desde el 19 de octubre la app exige 14 dígitos y la base usa el campo noControl (antes matricula). El alumno de prueba tiene 8 dígitos, así que ya no puede entrar. Pasos, en la consola de Firebase y en este orden (los hace el usuario):

- Publicar las reglas nuevas: Firestore → Reglas, pegar todo firebase/firestore.rules y Publicar. (Las reglas viejas buscan matricula; sin este paso el alumno nuevo no ve sus datos.)

- Perfiles: en roles/alumno cambiar inicioDeSesion a no_control y camposDelUsuario a ["noControl"]; en roles/prefecto, los textos y el permiso capturar_no_control (todo está en firebase/roles.json).

- Cuenta nueva: Authentication → Add user con un No. de control inventado de 14 dígitos, por ejemplo 00000000000001@cetis61.mx, y una contraseña. Copia el UID.

- Ficha: en alumnos, documento con id 00000000000001 y los mismos campos que alumnos/25311754, pero con noControl = 00000000000001, usuarioId = el UID nuevo y sin matricula ni codigoQr. Si quieres, su inscripciones/2026-2027-1 y privado.

- Cuenta en la base: usuarios/{UID nuevo} con nombre = Jesusito Pérez Prueba, usuario y noControl = 00000000000001, correo, rol = alumno, activo = true.

- Padre de prueba: en su usuarios/{uid}, hijos = ["00000000000001"].

- Borrar lo viejo: la cuenta 25311754@cetis61.mx, usuarios/OQjoqdYtkGSGWSLDVbiCkOTVsy72 y alumnos/25311754 (con sus subcolecciones). Los registros viejos, si hubiera, se quedan.

Además (ya con la estructura por semestre de ADR-005):

- Semestre periodos/2026-2027-1 (activo) y configuracion/plantel.periodoActual = "2026-2027-1".

- Grupo grupos/2026-2027-1_102 (nombre 102, matutino, 1.er semestre) con horario de lunes a viernes: las 5 clases del diseño de Figma, con profesorId del profesor de prueba; la última (Tecnologías de la información, 10:50–11:40) es la del fin de turno.

- Ficha alumnos/25311754 con apellidos, nombreBusqueda, estado = inscrito, semestre = 1, generacion = 2026-2029; su historial inscripciones/2026-2027-1; y datos ficticios en privado/datos (CURP XEXX090315HCHXXX00, domicilio y teléfonos inventados, tutor "Juan Pérez Ficticio") y privado/salud (O+, sin alergias).

- El profesor está en grupos/2026-2027-1_102.profesores; el padre, en alumnos/25311754.padres.

- Sin anuncios, eventos, registros ni notificaciones: esas pantallas se ven vacías.

- El grupo viejo grupos/prueba-matutino se borró al pasar a la estructura nueva.

### Cuenta de Control Escolar (real, no de prueba)

| Quién | Inicia sesión con | Documento |
| --- | --- | --- |
| Abraham Emilio Morales | abrahamemiliomorales@gmail.com (el correo completo) | usuarios/QUgw5x0tkvRx6Dz3Nb0S2zYlnmG2, rol control_escolar |

- Es la primera cuenta de Control Escolar (la de la receta §9.1). Con ella, las reglas dejan crear y cambiar todo: alumnos, grupos, anuncios, perfiles… cuando exista la web.

- En la app Android ve el aviso "El perfil de Control Escolar se usa desde la web…", porque ese rol no tiene pantallas en Android.

- Se escribe el correo completo porque no es @cetis61.mx: la app lo deja tal cual.

- No la borres al limpiar los datos de prueba.

Para borrar todo lo de prueba (consola de Firebase): las 4 cuentas en Authentication; los 4 documentos de usuarios de la tabla; alumnos/25311754 (con sus inscripciones y privado); y grupos/2026-2027-1_102 (al borrarlo, la consola también borra su horario). El semestre periodos/2026-2027-1 y periodoActual no son de prueba: se quedan.

## 11. Pendientes

Todos los pendientes del proyecto, también los de la base de datos (plan de Firebase, Cloud Functions, importación masiva, cambio de semestre, borrar las colecciones viejas…), están juntos y sin repetir en el documento Pendientes (aparte), con quién tiene que actuar.

# 5. Decisiones de diseño

Proyecto: CetisAsiste (Android, Kotlin + Jetpack Compose)

Fecha: 5 de octubre de 2026

Este documento explica por qué cada cosa se hizo como se hizo. Para saber dónde está cada cosa y cómo cambiarla, lee el Manual técnico (documento aparte).

Ojo (19 de octubre de 2026): las secciones A a H describen la primera versión de las pantallas del padre, hecha en Compose el 5 de octubre. Ese mismo diseño ahora está en vistas XML (sección K y ADR-006). Las razones de diseño (Figma manda, nombres de Figma, lo que se repite se escribe una vez, las pantallas solo dibujan) siguen valiendo; lo que cambió es dónde vive el código.

Cada decisión tiene el mismo formato:

- Qué se hizo

- Por qué

- Qué otra opción había y por qué no se eligió

## Resumen en 30 segundos

- Figma manda. Colores, tamaños, textos e íconos salen del archivo de Figma, no se inventó nada.

- Los nombres del código son los nombres de Figma. Así diseño y código "hablan el mismo idioma".

- Lo que se repite se escribe una sola vez. Colores, estilos de letra y piezas compartidas.

- Las pantallas solo dibujan. No saben de bases de datos ni deciden a dónde navegar.

- Se eligió siempre lo más simple que funcionara, sin agregar librerías nuevas.

- No se borró nada de lo que ya existía.

## A. Organización del proyecto

### A1. Todo lo nuevo vive en la carpeta ui/padres

- Qué se hizo: las pantallas, piezas y navegación están en un paquete propio, ui/padres.

- Por qué: el pedido fue construir el apartado de padres. Al tenerlo separado, se puede trabajar en él sin miedo de romper otra parte, y si después se hace el apartado de otro tipo de usuario, tendrá su propia carpeta junto a esta.

- Otra opción: seguir escribiendo todo dentro de Main.kt, como estaba. Ese archivo ya tenía más de 500 líneas con una sola pantalla; con 11 sería imposible de leer.

### A2. Una pantalla = un archivo, con el nombre del frame de Figma

- Qué se hizo: el frame "Calendario" es CalendarioScreen.kt, "Perfil" es PerfilScreen.kt, etc.

- Por qué: para encontrar una pantalla no hay que buscar; basta ver cómo se llama en Figma.

- Otra opción: nombres en inglés (HomeScreen, ProfileScreen). Se descartó porque obligaría a "traducir" mentalmente cada vez que alguien compara con Figma.

### A3. Las piezas tienen el nombre de su capa en Figma

- Qué se hizo: AppBar, BottomNav, QuickAccessCard, AnnouncementCard, ImportantBanner, SectionLabel… son los nombres de las capas y componentes de Figma.

- Por qué: misma razón que A2. Además, el código que ya existía en Main.kt nombraba sus piezas en inglés (ProfileCard, QuickAccessCard), así que se respetó esa costumbre.

- Nota: los datos sí están en español (Anuncio, Evento, Notificacion) porque son palabras del plantel, igual que los campos que ya se usan en la base de datos (noControl, usuarios).

### A4. Carpeta components solo para lo que se repite

- Qué se hizo: una pieza va a components/ solo si la usan dos o más pantallas. Si la usa una sola, queda dentro del archivo de esa pantalla.

- Por qué: al abrir InicioScreen.kt ves todo lo que forma Inicio sin saltar entre archivos, y components/ no se llena de piezas que nadie más usa.

- Otra opción: un archivo por cada pieza, aunque se use una vez. Serían más de 20 archivos pequeños y sería más difícil seguir una pantalla completa.

## B. El estilo: colores, letra y medidas

### B1. Los colores son constantes con el nombre de Figma

- Qué se hizo: en Color.kt hay 9 colores (Brand800, SurfaceCard, TextSecondary…) y las pantallas los usan directamente por su nombre.

- Por qué: si mañana el guinda cambia, se cambia una línea y se actualiza toda la app. Y como el nombre es el mismo que en Figma, no hay duda de cuál color es cuál.

- Otra opción: escribir el código de color (#5A1E24) en cada lugar. Se descartó: ese color aparece decenas de veces y habría que cambiarlas una por una.

- Otra opción: usar solo los "roles" de Material (primary, surfaceVariant…). Material no tiene un rol que corresponda a SurfacePill o TextOnBrandMuted, así que habría que forzarlos en nombres que no significan eso. Aun así, los colores principales también se registraron en el tema de Material (Theme.kt) para que lo que Material dibuja por su cuenta (botones, efecto al tocar) salga con los colores correctos.

### B2. Los estilos de letra van en los "casilleros" de Material

- Qué se hizo: los 9 estilos de texto de Figma se guardaron en los casilleros que Material ya trae (titleLarge, bodyMedium, labelSmall…). La tabla de equivalencias está en el manual técnico.

- Por qué: aquí sí hubo correspondencia limpia, uno a uno, y es la forma en que el proyecto ya declaraba su tipografía. Varios coincidían casi exacto con los valores de fábrica.

- Otra opción: crear una lista propia de estilos. Funcionaría, pero sería una segunda forma de hacer lo mismo que Material ya resuelve.

### B3. El alto de línea se reparte como en Figma

- Qué se hizo: en Type.kt todos los estilos indican que el alto de línea se reparte parejo arriba y abajo del texto.

- Por qué: por defecto Android recorta ese espacio en el primer y último renglón, y cada texto quedaría unos puntos más bajo que en Figma. Sumado en una pantalla entera, todo se vería más apretado que el diseño.

### B4. La fuente va dentro de la app, en cuatro archivos

- Qué se hizo: se agregaron a res/font/ los cuatro grosores de Plus Jakarta Sans que usa Figma (Regular, Medium, SemiBold y Bold), y todos los estilos leen la fuente de una sola línea (AppFontFamily en Type.kt).

- Por qué dentro de la app: así la letra es idéntica a Figma en cualquier teléfono y funciona sin internet. Pesa alrededor de medio megabyte en total.

- Otra opción: las "fuentes descargables" de Google, que el teléfono baja la primera vez. Ahorra ese medio megabyte, pero depende de internet y de los servicios de Google, y mientras descarga la app se ve con otra letra.

- Otra opción: un solo archivo "variable" con todos los grosores. Los grosores de ese tipo de archivo no funcionan en Android 7 (el proyecto lo soporta: minSdk 24); ahí todo se vería con el mismo grosor.

- Licencia: es una fuente libre (SIL Open Font License); se puede incluir en la app sin costo. El aviso de derechos va dentro de los propios archivos.

### B5. Se quitaron el modo oscuro y el "color dinámico"

- Qué se hizo: el tema ahora usa siempre los colores del diseño.

- Por qué: el proyecto venía con la plantilla de Android Studio, que en Android 12 o superior pinta la app con los colores del fondo de pantalla del usuario y cambia a morado oscuro en modo noche. Con eso la app nunca se vería guinda. Figma solo define un modo (claro), así que se dejó ese.

- Otra opción: inventar un modo oscuro. Se descartó porque no está diseñado.

### B6. Espacios y esquinas con nombre

- Qué se hizo: Dimens.kt guarda los espacios (Space4…Space20) y radios (RadiusMd, RadiusLg) que Figma tiene como variables.

- Por qué: misma idea que los colores. Los valores que en Figma no son variable (por ejemplo un margen de 6 o 22) se dejaron como número, para ser fieles al diseño.

## C. Imágenes e íconos

### C1. Los íconos son vectores exportados de Figma

- Qué se hizo: cada ícono se exportó de Figma como SVG y se convirtió a Vector Drawable (.xml en res/drawable), el formato de vectores de Android.

- Por qué: un vector se ve nítido en cualquier pantalla y pesa muy poco (los 37 archivos juntos pesan menos que una foto). Y al venir de Figma, son exactamente los del diseño.

- Otra opción: una librería de íconos (Material Icons). Los íconos se parecerían pero no serían los mismos, y agrega una dependencia.

- Otra opción: PNG. Se necesitarían 5 tamaños de cada uno y se verían borrosos al agrandar.

### C2. Algunos íconos están "repetidos" en otro color o tamaño

- Qué se hizo: hay, por ejemplo, ic_chevron_right_dark y ic_chevron_right_light, o img_avatar_64, img_avatar_72 e img_avatar_96.

- Por qué: así están en Figma, y cada uno se usa en el lugar exacto donde el diseño lo pone. El avatar no es el mismo dibujo agrandado: la cabeza y los hombros tienen proporciones distintas en cada tamaño.

- Otra opción: un solo ícono y pintarlo por código. Es válido y ahorra archivos, pero se priorizó que el resultado sea idéntico al diseño. Se puede simplificar después.

### C3. El logotipo es PNG y se recorta

- Qué se hizo: logo_cetis61.png está en drawable-nodpi y la pieza SchoolLogo lo recorta.

- Por qué: en Figma el logotipo es una imagen (no un vector), así que se usó tal cual. La imagen trae margen en blanco arriba y abajo que el diseño recorta; SchoolLogo hace ese mismo recorte en un solo lugar. nodpi le dice a Android que no la reescale.

### C4. No se dibujó la hora "9:41" ni la barrita de abajo

- Qué se hizo: la hora, la batería, la señal y la barra de gestos que aparecen en Figma no están en el código.

- Por qué: eso lo dibuja Android. En Figma están solo para que el diseño parezca un teléfono. Si se dibujaran, saldrían dos relojes.

## D. Estructura de las pantallas

### D1. Todas las pantallas usan el mismo "esqueleto"

- Qué se hizo: PadresScaffold pone el fondo, la barra de arriba, la barra de abajo (si lleva) y acomoda el contenido en columna con 12 dp a los lados y 16 dp entre bloques.

- Por qué: esas medidas son iguales en los 9 frames. Escribirlas una vez garantiza que todas las pantallas queden alineadas igual, y una pantalla nueva sale ya bien acomodada.

### D2. El contenido tiene scroll aunque en Figma "cabe"

- Qué se hizo: el contenido de cada pantalla se puede desplazar hacia abajo.

- Por qué: Figma dibuja un teléfono de 360 × 800. En un teléfono más chico, o si el usuario agranda la letra, el contenido ya no cabe y sin scroll quedaría cortado.

### D3. El color llega hasta arriba, detrás de la barra de estado

- Qué se hizo: la barra guinda se dibuja también detrás de la hora y la batería, y se le reserva a esa zona la altura real que reporta el teléfono (mínimo 28 dp).

- Por qué: así está en el diseño (el guinda llega al borde superior). La altura de esa zona cambia según el teléfono (con cámara en "isla" es más alta); por eso se le pregunta al sistema en vez de fijar un número. El mínimo de 28 dp es para que la vista previa de Android Studio, donde no hay barra de estado, mida lo mismo que en Figma.

- Además: en Main.kt se indicó que los íconos de arriba sean claros (van sobre guinda) y los de abajo oscuros (van sobre fondo claro).

### D4. Los adornos se anclan a la derecha

- Qué se hizo: el engrane de marca de agua, el "61", la franja diagonal y las esquinas café se colocan midiendo desde el borde derecho.

- Por qué: en Figma están a "tantos píxeles desde la izquierda" porque el frame mide siempre 360. En un teléfono más ancho, esa misma medida los dejaría flotando a media tarjeta. Anclados a la derecha quedan en su esquina en cualquier ancho.

### D5. Algunas tarjetas tienen alto fijo

- Qué se hizo: la tarjeta de perfil (100 dp) y las de accesos rápidos (128 dp) tienen el alto del diseño; el resto crece según su contenido.

- Por qué: en Figma esas tienen alto fijo, y las cuatro de accesos rápidos deben medir igual para formar la cuadrícula.

- Ojo: con la letra del sistema muy grande, un texto largo podría cortarse ahí.

## E. Navegación

### E1. Una "pila" sencilla en vez de la librería Navigation

- Qué se hizo: PadresApp.kt guarda una lista con las pantallas abiertas. Abrir una la agrega al final; regresar quita la última; se muestra siempre la última.

- Por qué: son unas 20 líneas que se pueden leer completas, sin instalar nada. Para 11 pantallas sin datos que pasar entre ellas, es suficiente.

- Otra opción: Navigation Compose, la librería oficial. Es la opción correcta cuando la app crezca (enlaces directos, pasar datos, animaciones), pero trae conceptos nuevos (NavHost, rutas) y una dependencia más. Las pantallas ya están hechas de forma que el cambio solo tocaría PadresApp.kt (ver E2).

### E2. Las pantallas no navegan: solo avisan

- Qué se hizo: una pantalla no dice "abre Notificaciones". Recibe una función (onNotificationsClick, onBack, onTabSelected) y la llama cuando tocan algo. Quien decide a dónde ir es PadresApp.

- Por qué:

  - Todo el "mapa" de la app está en un solo archivo.

  - Las pantallas se pueden ver en Preview sin armar la app completa.

  - El día que se cambie la forma de navegar, las pantallas no se tocan.

### E3. Las pestañas de abajo no se apilan

- Qué se hizo: al tocar Anuncios, Calendario o Perfil, debajo siempre queda solo Inicio.

- Por qué: es lo que la gente espera en Android: si brincas entre pestañas diez veces, "atrás" te lleva a Inicio y luego sale de la app, no te regresa por las diez.

### E4. La bienvenida avanza sola

- Qué se hizo: después de 1.5 segundos pasa a Iniciar sesión, y ya no se puede volver a ella con "atrás".

- Por qué: es una pantalla de presentación. Más adelante, ese tiempo es el lugar natural para revisar si el usuario ya tenía sesión iniciada.

## F. Textos y datos

### F1. Textos fijos en strings.xml

- Qué se hizo: títulos, etiquetas y botones están en strings.xml, no escritos dentro de las pantallas.

- Por qué: es la forma estándar en Android y la que el proyecto ya usaba. Permite corregir un texto sin abrir código, y los que se repiten ("Credencial digital" aparece en tres lugares) se escriben una vez.

### F2. Datos de ejemplo en SampleData.kt — reemplazada el 19 de octubre (ver J1)

- Qué se hizo: todo lo que es "de mentira" (nombre, grupo, anuncios, registros, eventos, notificaciones) está junto en un archivo.

- Por qué: deja clarísimo qué es interfaz y qué es dato. Cuando se conecte la base de datos, la lista de lo que hay que reemplazar es exactamente ese archivo.

- Otra opción: escribir "Juan Perez Rodriguez" dentro de cada pantalla. Aparece en cinco pantallas; habría que cazarlo una por una.

### F3. Se corrigieron acentos

- Qué se hizo: donde Figma dice "Codigo", "Matricula", "mas recientes" y "de el", la app dice "Código", "No. de control", "más recientes" y "del".

- Por qué: son erratas del diseño (en otras partes del mismo archivo sí llevan acento). Conviene corregirlas también en Figma para que coincidan.

### F4. Los textos dicen "Estudiante"

- Qué se hizo: se respetaron los textos de Figma: "Estudiante", "Escanea tu código", "Consulta tus horarios de clase", "Registraste tu salida".

- Por qué: el pedido fue construir estas pantallas para el apartado de padres, pero el diseño está redactado como si lo leyera el alumno. Cambiar la redacción es una decisión del equipo, no del código. Por F1 y F2, hacerlo después solo requiere editar strings.xml y SampleData.kt.

## G. Detalles de pantallas específicas

### G1. Los campos de Iniciar sesión se construyeron "a mano"

- Qué se hizo: se usa BasicTextField (el campo de texto sin decoración) y se le dibujó encima el diseño: fondo blanco, borde, ícono, etiqueta arriba.

- Por qué: el campo de Material trae su propio aspecto (etiqueta flotante, otra altura, otros márgenes) y dejarlo igual a Figma requiere pelear contra él.

- En cambio, el botón sí es el Button de Material, porque con cambiarle color, forma y alto queda idéntico al diseño y conserva el efecto al tocarlo y la accesibilidad.

### G2. Sí se puede escribir en los campos, aunque "no haya funcionalidad"

- Qué se hizo: los campos aceptan texto y el ojo muestra/oculta la contraseña, pero lo escrito no se envía ni se valida.

- Por qué: escribir en un campo es comportamiento de la interfaz. Un campo donde no se puede teclear parecería descompuesto al probar las pantallas.

### G3. El logotipo de Iniciar sesión se va al fondo

- Qué se hizo: el logotipo queda pegado abajo si sobra espacio, y si no sobra (o sale el teclado) se recorre y se puede hacer scroll.

- Por qué: en Figma está en una posición fija cerca del borde inferior. Fijo de verdad se encimaría con el formulario en teléfonos chicos o al abrir el teclado.

### G4. La sombra de la credencial

- Qué se hizo: la tarjeta usa una sombra con los valores exactos de Figma (desplazada 6 hacia abajo, difuminado 18, guinda al 12 %).

- Por qué: la sombra normal de Android (por "elevación") no permite elegir color ni difuminado; se vería gris y más dura que en el diseño.

### G5. El calendario se arma con una cuenta, no día por día

- Qué se hizo: se arma una lista con 3 casillas vacías + los días 1 al 31 y se parte en renglones de 7. Sábado y domingo van en gris; el día de hoy, en círculo guinda; los días con evento llevan un punto.

- Por qué: en Figma son 35 casillas dibujadas una por una. Copiarlas así serían cientos de líneas repetidas. Con la cuenta, mostrar otro mes será cambiar tres números.

- Ojo: el mes es fijo (octubre 2026, como en Figma). Calcularlo con la fecha real ya es funcionalidad.

### G6. Horario está vacía

- Qué se hizo: solo tiene la barra superior con su flecha de regresar.

- Por qué: así está el frame en Figma. No se inventó un contenido que no está diseñado.

### G7. Hay cosas que se ven "tocables" y no hacen nada

- (19 oct: el menú ☰ y "Cambiar contraseña" ya funcionan; ver L1 y K7.)

- Qué se hizo: el menú ☰, "Cambiar contraseña", "¿Olvidaste tu contraseña?", "Marcar todas como leídas" y las flechas del calendario están dibujados pero no llevan a ningún lado.

- Por qué: están en el diseño, pero su destino no existe en Figma o es funcionalidad. Se dejaron dibujados para que la pantalla esté completa.

## H. Lo que ya existía

### H1. No se borró el inicio de sesión con Firebase

- Qué se hizo: en Main.kt solo cambiaron dos cosas: el color de los íconos de la barra de estado y que ahora se muestra PadresApp() en lugar de MainAppContainer(). Todo el código anterior sigue ahí, intacto.

- Por qué: ese código tiene la lógica de registro e inicio de sesión que servirá cuando se conecte la funcionalidad. Las pantallas nuevas son la versión diseñada de lo que ese archivo ya esbozaba (tarjeta de perfil, información importante, accesos rápidos, barra inferior), así que tenía sentido que la app arranque con ellas.

- Para regresar: cambiar PadresApp() por MainAppContainer().

### H2. El tema sí cambió para toda la app

- Qué se hizo: Color.kt, Type.kt y Theme.kt se reescribieron con los valores de Figma.

- Por qué: el tema es de toda la app, no de un apartado. Las pantallas anteriores también toman de ahí sus colores, así que ahora también se ven guindas en vez de moradas.

### H3. No se agregó ninguna librería

- Qué se hizo: build.gradle.kts y libs.versions.toml no se tocaron. Lo único que se agregó de fuera fueron los archivos de la fuente (B4) y las imágenes de Figma, que son recursos, no librerías.

- Por qué: todo se pudo resolver con lo que el proyecto ya tenía. Menos dependencias significa menos cosas que actualizar y menos que explicar.

## I. Aviso aparte: seguridad del inicio de sesión anterior — resuelto el 19 de octubre

Al revisar Main.kt se vio que el inicio de sesión de entonces guardaba las contraseñas tal cual en la base de datos y las comparaba desde el teléfono. Eso permitía que cualquiera que pudiera leer esa colección viera las contraseñas de todos.

Ya se resolvió (ver J2 y J3): la app usa Firebase Authentication y las reglas de seguridad cierran la colección vieja. Queda una tarea para el equipo: borrar desde la consola los documentos viejos de usuarios y la colección CetisAsiste, que todavía tienen el campo contrasenia.

## J. Base de datos e inicio de sesión real (19 de octubre de 2026)

El detalle de cada una está en los ADR del capítulo 6 (Registro de decisiones (ADR)) y en el capítulo 4 (Base de datos).

### J1. No hay datos de ejemplo, ni en la app ni en la base

- Qué se hizo: se borró SampleData.kt. Las pantallas reciben sus datos como parámetros y, si no hay nada, lo dicen ("Todavía no hay anuncios."). La base empezó vacía.

- Por qué: lo pidió el usuario. Los datos los da de alta Control Escolar, y un dato de ejemplo en la base lo vería cualquier persona real (por ejemplo, un anuncio falso).

- Otra opción: dejar los ejemplos para probar. Se cargaron 32 documentos de prueba y se retiraron el mismo día.

### J2. Inicio de sesión con el No. de control convertida en correo interno

- Qué se hizo: la persona escribe su No. de control o usuario; la app arma noControl@cetis61.mx y usa Firebase Authentication. Luego lee usuarios/{uid} y su rol.

- Por qué: el alumno no tiene que recordar un correo y las contraseñas quedan cifradas por Google. Detalle: ADR-003.

- Otra opción: el correo institucional real. Obligaría a recordar otro dato y no todos los padres tienen uno.

### J3. Reglas de seguridad por rol, sin Cloud Functions por ahora

- Qué se hizo: reglas que dicen qué lee y escribe cada rol; la app escribe directo.

- Por qué: Cloud Functions requiere el plan de pago Blaze y la base estaba abierta a cualquiera. Detalle: ADR-002.

### J4. Un solo lugar habla con Firebase

- Qué se hizo: datos/CetisRepositorio.kt hace todas las consultas; las pantallas no saben que existe Firestore.

- Por qué: es la misma idea que E2 (las pantallas solo dibujan). Si cambia la base, se toca un archivo.

### J5. Las vistas de alumno se muestran dentro de Compose

- Qué se hizo: ui/alumno/AlumnoApp.kt muestra los alumno_*.xml con AndroidView.

- Por qué: la app es una sola actividad en Compose; así no hace falta una segunda actividad y las vistas XML se usan tal como se diseñaron.

- Otra opción: rehacer las vistas de alumno en Compose. Sería duplicar trabajo ya hecho.

### J6. El QR lleva un texto al azar, no el No. de control — reemplazada el 19 de octubre (ver M2)

- Qué se hizo: el QR se dibuja con alumnos/{m}.codigoQr usando la librería ZXing (la primera dependencia nueva desde H3; es pequeña y no necesita internet).

- Por qué: con el No. de control, cualquiera podría fabricar el QR de otro alumno.

## K. Vistas XML para todos los roles (19 de octubre de 2026)

Detalle y opciones: ADR-006. Cada vista: la sección Padre, prefecto, profesor y vistas comunes del capítulo 3.

### K1. El padre pasó de Compose a vistas XML

- Qué se hizo: sus 9 pantallas son ahora padre_*.xml (y algunas comunes o del alumno). Se borraron las pantallas y piezas Compose que ya no se usaban.

- Por qué: lo pidió el usuario. Con todo en XML el equipo aprende y mantiene una sola forma de hacer pantallas, y padre, prefecto y profesor comparten las mismas piezas.

- Otra opción: dejar al padre en Compose. Habría dos versiones de lo mismo (calendario, notificaciones) escritas de dos formas distintas.

### K2. Lo que usan dos o más roles se escribe una vez

- Qué se hizo: comun_*.xml para calendario, notificaciones, horario de un grupo, perfil del personal y cambiar contraseña; el padre usa el Código QR y la Credencial del alumno.

- Por qué: es la regla de siempre (resumen, punto 3). Un cambio en el calendario se hace en un solo archivo y se ve en todos los roles.

### K3. La barra inferior la pone el código — reemplazada el 19 de octubre (ver L1)

- Qué se hizo: una barra por rol (<rol>_barra_inferior.xml); la app la pone abajo y marca la pestaña activa.

- Por qué: así una pantalla común sirve con la barra de cualquier rol.

- Costo: en la vista previa de Android Studio las pestañas se ven sin barra.

### K4. Estilos para las piezas repetidas

- Qué se hizo: styles_cetis.xml ganó estilos como Cetis.BarraSuperior, Cetis.Acceso, Cetis.Opcion, Cetis.Chip y Cetis.Boton.

- Por qué: es lo mismo que B1 y B6 (un valor con nombre se cambia en un lugar), pero para piezas completas. Cada pantalla XML queda corta y todas miden igual.

### K5. Prefecto y profesor sin Figma propio

- Qué se hizo: se diseñaron con el estilo de las vistas del alumno y las piezas de la página "Componentes" (StudentRow, StatusChip, AlertBanner, íconos).

- Por qué: al revisar el archivo de Figma solo se vieron las páginas "Alumno" y "Componentes". No se inventaron colores ni formas: todo sale del diseño que ya existe.

- Corrección (19 oct): sí hay páginas "Prefecto" y "Profesor" en Figma; la herramienta no las mostraba en la lista de páginas. Las diferencias con las vistas actuales están en el documento Figma (aparte). Ajustarlas queda pendiente; casi todo se cambia en los XML y en su *App.kt.

### K6. El escaneo se ve, pero no funciona todavía — reemplazada el 19 de octubre (ver M3)

- Qué se hizo: en el Inicio del prefecto, "Escanear QR" y "Capturar No. de control" se ven más claras, dicen "Próximamente" y al tocarlas avisan que todavía no están.

- Por qué: el usuario pidió dejar el escaneo pendiente; así el prefecto ve dónde estará.

### K7. Cambiar contraseña pide la actual y puede ser obligatorio

- Qué se hizo: una sola pantalla para todos. Firebase confirma la contraseña actual antes de cambiarla. Si debeCambiarContrasena es true o la contraseña venció, la app la muestra al entrar, sin flecha de regresar.

- Por qué: Firebase exige haber confirmado la contraseña hace poco para cambiarla; y el documento de roles pide que el prefecto cambie la contraseña que le da Control Escolar.

- Otra opción: mandar un correo para cambiarla. Los correos internos @cetis61.mx no existen (ADR-003).

## L. Menú ☰ en lugar de la barra inferior (19 de octubre de 2026)

Detalle y opciones: ADR-007.

### L1. Se quitó la barra inferior; el ☰ abre un menú con las mismas pantallas

- Qué se hizo: ningún rol tiene barra inferior. Sus pantallas principales llevan el botón ☰ en la barra superior, y el menú (comun_menu.xml) muestra el nombre y el rol de la persona, una opción por pantalla principal y, hasta abajo, "Cerrar sesión".

- Por qué: lo pidió el usuario: el ☰ estaba dibujado y no hacía nada (G7). Además se ganan 100 dp en cada pantalla y ya no hay que reservar ese espacio a mano.

- Otra opción: dejar la barra y que el menú repitiera sus opciones. Habría dos caminos para lo mismo.

### L2. Un solo menú para los cuatro roles

- Qué se hizo: cada *App.kt tiene una lista PESTANAS (pantalla, ícono, texto) y llama a VistasComunes.conectarMenu. El menú, su animación y el botón "atrás" son el mismo código.

- Por qué: es la regla de siempre (resumen, punto 3): agregar una opción es agregar un renglón.

### L3. "Cerrar sesión" del menú pregunta antes

- Qué se hizo: la opción de hasta abajo abre el mismo diálogo "¿Cerrar sesión?" que Perfil.

- Por qué: está junto a las demás opciones y es fácil tocarla sin querer.

### L4. Notificaciones en dos lugares: la campana y el menú

- Qué se hizo: el menú tiene la opción "Notificaciones", debajo de las pantallas principales. La campana de Inicio se queda donde estaba; las dos abren la misma pantalla (comun_notificaciones.xml), que se apila: "atrás" regresa a donde estabas. El alumno, que tenía la campana pero sin pantalla, ahora también tiene sus notificaciones.

- Por qué: lo pidió el usuario: la campana solo está en Inicio, y desde el menú se llega a las notificaciones desde cualquier pantalla principal.

- Otra opción: poner la campana en la barra superior de todas las pantallas. Repetiría el botón en 12 archivos.

## M. No. de control y escaneo del prefecto (19 de octubre de 2026)

Detalle y opciones: ADR-009.

### M1. "No. de control" de 14 dígitos en lugar de "matrícula"

- Qué se hizo: todo lo que decía "matrícula" dice "No. de control": textos, documentos, código y base de datos (el campo matricula pasó a noControl). La app exige 14 dígitos al iniciar sesión y en la captura del prefecto.

- Por qué: es el número que usa el plantel y que trae la credencial (14 dígitos).

- Otra opción: cambiar solo los textos y dejar matricula en la base. El usuario prefirió que todo dijera lo mismo.

### M2. El QR lleva el No. de control

- Qué se hizo: el QR es CETIS61: + el No. de control; la app lo dibuja sola. El campo codigoQr ya no se usa.

- Por qué: generar y guardar un texto al azar para 2,500 alumnos no era práctico, y no se puede imprimir en una credencial. No es menos seguro: el prefecto ya podía teclear cualquier número, y al escanear ve el nombre del alumno para compararlo.

- Otra opción: firmar el número con una clave. La clave tendría que ir dentro de la app.

### M3. El escaneo funciona en el teléfono del prefecto

- Qué se hizo: escáner con la cámara (librería zxing-android-embedded), captura por No. de control con teclado propio y resultado verde o rojo, como en Figma. "Escanear" es una opción del menú ☰ del prefecto.

- Por qué: era el pendiente más importante de la app. La librería da la cámara como vista XML, igual que el resto de las pantallas.

- Otra opción: CameraX + ML Kit: más moderno, pero dos librerías más y mucho más código.

### M4. Las alertas se deciden en un archivo sin Firebase

- Qué se hizo: datos/Escaneo.kt decide la alerta con los datos ya leídos, y EscaneoTest la prueba (20 pruebas, sin teléfono).

- Por qué: es la regla más delicada de la app; así se revisa en segundos cada vez que cambie.

### M5. El registro se guarda siempre; la ubicación, solo sin alerta

- Qué se hizo: cada escaneo crea su registro aunque haya alerta. Si no hubo alerta, también cambia la ubicación del alumno y se avisa a sus padres dentro de la app; todo en un solo lote.

- Por qué: el registro es la bitácora de la puerta. Con alerta, el alumno puede no haber pasado, así que su ubicación no se toca.

# 6. Registro de decisiones (ADR)

Un ADR (registro de decisión de arquitectura) explica una decisión importante: el problema, las opciones que había, cuál se eligió y qué consecuencias tiene. Las acciones que faltan de cada uno también están en el documento Pendientes (aparte).

## ADR-001: El contenido termina arriba de la barra inferior (vistas de alumno)

Un ADR es el registro de una decisión: qué se decidió, por qué y qué otras opciones había. Sirve para que nadie tenga que adivinar después "¿por qué está así?".

Estado: Reemplazada por ADR-007 (19 de octubre de 2026): ya no hay barra inferior; las pantallas principales se abren desde el menú ☰. Se conserva como historia.

Fecha: 19 de octubre de 2026

Quién decide: el equipo de CetisAsiste (diseño y Android)

### Contexto

- Cuatro vistas XML del alumno llevan barra inferior: Inicio, Horario, Perfil y Boletín. "Confirmar cerrar sesión" reutiliza Perfil, así que también la tiene.

- En Figma (frame "Horario - Alumno", capa BottomNav 79:1467) la barra mide 348 × 68, queda a 6 dp de cada lado y a 32 dp del borde de abajo. Debajo de ella solo hay fondo: la lista de clases termina antes.

- Cómo estaba: la lista ocupaba toda la pantalla y la barra flotaba encima. Para que el último elemento no quedara tapado, la lista tenía 116 dp de relleno al final.

- El problema: al hacer scroll (y en la vista previa de Android Studio) las tarjetas pasaban por detrás de la barra y se asomaban en los 32 dp de abajo. Como la barra (6 dp de margen) es más ancha que las tarjetas (12 dp), lo que se asomaba además se veía desalineado.

- Límites: por ahora son solo vistas (sin datos ni navegación), deben ser fieles a Figma, no se agregan librerías y el equipo tiene poca experiencia en Android.

### Decisión

El bloque de contenido de cada pantalla deja libres 100 dp abajo (68 de la barra + 32 de margen) con android:layout_marginBottom="@dimen/cetis_content_bottom_space". La lista o el scroll solo dejan 16 dp de aire al final para que la última tarjeta no toque la barra.

Además, la barra quedó a 12 dp de cada lado (@dimen/cetis_screen_margin, el mismo margen que el resto del contenido) en lugar de los 6 dp de Figma, para que quede alineada con las tarjetas.

### Opciones consideradas

#### Opción A: barra flotante con el contenido pasando por detrás (como estaba)

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Dificultad | Baja (ya estaba hecho) |
| Parecido con Figma | Medio: solo coincide cuando la lista es corta |
| Mantenimiento | Un número (116) que hay que adivinar para que nada quede tapado |
| Facilidad para el equipo | Media: "por qué se ve una tarjeta debajo de la barra" confunde |

A favor: aprovecha más pantalla; es un estilo moderno.

En contra: las tarjetas se asoman debajo de la barra; se nota que la barra y las tarjetas tienen distinto ancho; la vista previa no se parece a Figma.

#### Opción B: el contenido termina arriba de la barra (la elegida)

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Dificultad | Baja: un atributo por pantalla |
| Parecido con Figma | Alto: debajo de la barra solo queda fondo, como en el diseño |
| Mantenimiento | Un solo valor compartido (cetis_content_bottom_space) |
| Facilidad para el equipo | Alta: lo que ves en la vista previa es lo que sale |

A favor: nada se mete debajo de la barra; cambio mínimo (la barra conserva su lugar en el archivo y sus id); las cuatro pantallas siguen teniendo la misma estructura.

En contra: la franja de 32 dp bajo la barra queda vacía, así que se ve un poco menos contenido a la vez. El 100 está escrito a mano: Android no puede sumar medidas dentro del XML, así que si cambia el alto o el margen de la barra hay que corregirlo.

#### Opción C: reacomodar en columna (contenido arriba, barra al final)

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Dificultad | Media: reestructurar los 4 archivos y mover la barra |
| Parecido con Figma | Alto |
| Mantenimiento | No hay número que sincronizar: el contenido termina solo donde empieza la barra |
| Facilidad para el equipo | Alta, una vez hecho |

A favor: es la forma más "limpia"; ya no depende de ninguna suma.

En contra: cambia mucho más código para llegar al mismo resultado visual, y el margen de 32 dp seguiría siendo un valor aparte.

### Comparación

A y B difieren en qué se ve debajo de la barra: A muestra contenido y B muestra fondo. Figma muestra fondo, y el equipo revisa contra Figma, así que se descartó A. B y C se ven igual en pantalla; la diferencia es solo de mantenimiento. B toca una línea por archivo y C reestructura los cuatro. Mientras estas vistas no tengan datos ni navegación, el cambio pequeño es el más seguro. Si más adelante se modifica seguido la barra, conviene pasar a C.

### Consecuencias

- Más fácil: la vista previa de Android Studio se ve como Figma. Una pantalla nueva con barra solo necesita copiar el mismo layout_marginBottom.

- Más difícil: si cambia el alto (68) o el margen (32) de la barra, hay que actualizar a mano cetis_content_bottom_space en dimens_cetis.xml.

- Hay que revisar después:

  - Barra del sistema. Cuando estas vistas se usen en una Activity, la app dibuja hasta el borde (enableEdgeToEdge en Main.kt). Con la barra de gestos caben bien los 32 dp, pero con la navegación de 3 botones (unos 48 dp) la barra quedaría encima de los botones del sistema. Ahí habrá que sumar el alto real de la barra del sistema (los insets) a la barra y al margen del contenido, como ya lo hace la versión de padres en BottomNav.kt con navigationBarsPadding().

  - Ancho de la barra. El equipo decidió usar 12 dp a los lados para alinear la barra con las tarjetas, así que aquí la app ya no coincide con Figma (6 dp). Conviene corregir la capa BottomNav en Figma (x = 12, ancho = 336) para que vuelvan a coincidir. La versión de padres (BottomNav.kt, en Compose) sigue con 6 dp; si se quiere igual, se cambia ahí también.

### Acciones

- ☑ Cambiar cetis_content_bottom_space a 100 dp y explicar en su comentario de dónde sale.

- ☑ Usarlo como layout_marginBottom del bloque de contenido en alumno_inicio, alumno_horario, alumno_perfil y alumno_boletin; dejar 16 dp de aire al final de la lista.

- ☑ Nota en VISTAS_ALUMNO.md.

- ☐ Revisarlo en la vista previa de Android Studio y en un teléfono.

- ☐ Al conectar las vistas a una Activity: sumar el alto de la barra del sistema.

- ☑ Decidir si la barra va a 6 dp o a 12 dp de los lados: 12 dp (cetis_screen_margin), ya aplicado en las cuatro pantallas.

- ☐ Corregir la capa BottomNav en Figma a 12 dp de los lados.

## ADR-002: Las apps escriben directo en Firestore, protegidas por reglas (sin Cloud Functions por ahora)

Estado: Aceptada (aplicada el 19 de octubre de 2026)

Fecha: 19 de octubre de 2026

Quién decide: el equipo de CetisAsiste

### Contexto

- El documento "Pantallas por rol" propone que todo lo que cambia un registro o un estatus pase por Cloud Functions: la app del prefecto manda el No. de control y una función en el servidor revisa estatus, guarda el registro y avisa al padre.

- El proyecto de Firebase (appcetis-7c79d) está en el plan Spark (gratuito). Cloud Functions solo funciona en el plan Blaze, que pide una tarjeta y cobra por uso.

- Antes de este cambio, la base estaba en "modo prueba": cualquiera podía leer y escribir todo hasta el 4 de noviembre de 2026, incluidas contraseñas guardadas tal cual.

- Hacía falta proteger la base ya, sin esperar a la decisión de pago.

### Decisión

Publicar reglas de seguridad por rol (firebase/firestore.rules) que dejan a cada app escribir solo lo que a ese rol le toca, y diseñar los datos para que el cambio a Cloud Functions sea después sin tocar las colecciones.

### Opciones consideradas

#### Opción A: dejar la base en modo prueba hasta tener Cloud Functions

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Dificultad | Ninguna |
| Costo | Gratis |
| Seguridad | Nula: cualquiera con el id del proyecto lee y cambia todo |
| Duración | Se cerraba sola el 4 de noviembre y la app dejaba de funcionar |

#### Opción B: reglas por rol, apps escriben directo (la elegida)

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Dificultad | Media: un archivo de reglas de unas 170 líneas |
| Costo | Gratis (plan Spark) |
| Seguridad | Buena: sin sesión no se ve nada; cada rol solo escribe lo suyo; la bitácora no se edita |
| Límite | Las reglas no pueden calcular alertas; si alguien modifica la app del prefecto podría guardar un registro sin alerta |

#### Opción C: pasar ya a Blaze y hacer Cloud Functions

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Dificultad | Alta: además de las reglas, programar y publicar funciones (Node.js) |
| Costo | Requiere tarjeta; con el uso de un plantel probablemente quede en la capa gratuita, pero hay riesgo de cobro |
| Seguridad | La mejor: el servidor decide la alerta |
| Bloqueo | Es una decisión de dinero del plantel, no técnica |

### Comparación

A quedaba descartada por seguridad. Entre B y C, B protege lo importante (quién ve qué) hoy y sin costo; C agrega la validación del escaneo en el servidor (el escaneo se hizo después en el teléfono, ADR-009), porque las pantallas del prefecto no están programadas. Cuando se programen, se decide si pagar Blaze.

### Consecuencias

- Más fácil: la base ya está protegida; la app funciona sin servidor propio.

- Más difícil: las reglas son largas y hay que mantener sincronizada la copia de firebase/firestore.rules con la consola.

- Riesgo aceptado: mientras no haya Cloud Functions, el cálculo de alertas lo haría la app del prefecto. Las reglas sí obligan a que el registro diga quién lo hizo (registradoPor = su uid) y nadie lo puede borrar.

- Hay que revisar después: al pasar a Blaze, quitar el permiso create de registros al prefecto y dárselo solo a la función; igual con notificaciones.

### Acciones

- ☑ Escribir firebase/firestore.rules y publicarlas en la consola.

- ☑ Comprobar que sin sesión se recibe "403 Permission denied".

- ☐ Decidir con el plantel si se pasa al plan Blaze.

- ☐ Si se pasa: función validarEscaneo y avisos con Cloud Messaging.

## ADR-003: Inicio de sesión con No. de control o usuario convertido en correo interno

Estado: Aceptada (aplicada el 19 de octubre de 2026)

Fecha: 19 de octubre de 2026

Quién decide: el equipo de CetisAsiste

### Contexto

- El inicio de sesión anterior (Main.kt, MainAppContainer) guardaba la contraseña tal cual en usuarios y la comparaba desde el teléfono. Además permitía registrarse desde la app.

- El pedido es que la app muestre la información según quién inicie sesión y que las cuentas las dé de alta Control Escolar, no cada persona.

- Los alumnos conocen su No. de control, no un correo. El documento "Pantallas por rol" pide "No. de control o usuario y contraseña".

- Firebase Authentication con contraseña funciona con correo + contraseña.

### Decisión

- La persona escribe su No. de control (alumno) o su usuario (padre y personal).

- La app arma un correo interno: noControl@cetis61.mx o usuario@cetis61.mx (CetisRepositorio.correoDeAcceso) y lo usa con Firebase Authentication.

- Después lee usuarios/{uid}: sin ese documento o con activo = false no entra, aunque la contraseña sea correcta.

- La pantalla de registro desaparece del flujo; las cuentas las crea Control Escolar.

### Opciones consideradas

#### Opción A: correo interno armado con el No. de control (la elegida)

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Dificultad | Baja |
| Seguridad | Buena: contraseñas cifradas por Google; nada de contraseñas en Firestore |
| Para el alumno | Escribe lo que ya conoce: su No. de control |
| Límite | "Olvidé mi contraseña" por correo no funciona (el correo no existe) |

#### Opción B: correo institucional real de cada persona

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Dificultad | Baja |
| Para el alumno | Tiene que recordar un correo además del No. de control |
| Ventaja | Recuperar contraseña por correo sí funcionaría |
| Problema | No todos los padres tienen correo institucional; habría que buscar el correo a partir del No. de control antes de iniciar sesión, lo que expone datos |

#### Opción C: seguir con el inicio de sesión de Main.kt

Descartada: contraseñas visibles para cualquiera que lea la colección y registro libre.

### Consecuencias

- Más fácil: un solo inicio de sesión sirve para los seis roles; el rol decide qué se ve.

- Más difícil: recuperar la contraseña necesita a Control Escolar (o la web o una pantalla futura). La receta temporal está en BASE_DE_DATOS.md, sección 9.8.

- Importante: el dominio cetis61.mx está escrito en CetisRepositorio.DOMINIO_CORREO y en configuracion/plantel.dominioCorreo. Si cambia, hay que cambiarlo en ambos y en las cuentas.

### Acciones

- ☑ Activar el método Correo/Contraseña en Authentication.

- ☑ CetisRepositorio.iniciarSesion y mensajes de error en español.

- ☑ MainAppContainer deja de usarse (se conserva el código como referencia).

- ☑ Pantalla "Cambiar contraseña" (usa debeCambiarContrasena y contrasenaVence). Hecha el 19 de octubre con las vistas comunes (ADR-006).

- ☐ Decidir cómo recupera la contraseña quien la olvida.

## ADR-004: Forma de la base de datos (colecciones, ids y datos sin ejemplos)

Estado: Aceptada (aplicada el 19 de octubre de 2026)

Fecha: 19 de octubre de 2026

Quién decide: el equipo de CetisAsiste

### Contexto

- El documento "Pantallas por rol" define 10 clases (Usuario, Alumno, Grupo, ClaseHorario, Estatus, Registro, SalidaDeGrupo, Anuncio, Evento, Notificación) y dice: "en Firestore cada clase sería una colección y las relaciones se guardan como el id".

- El "Proceso 8" del manual técnico propone usuarios/{uid}, grupos/{grupo}/horario/{dia} y anuncios/{id}.

- Firestore cobra (y tarda) por documento leído, no permite "joins" y cada búsqueda que filtra y ordena por campos distintos necesita un índice.

- El usuario pidió no tener datos de ejemplo: todo lo cargará Control Escolar.

### Decisión

| Decisión | Motivo |
| --- | --- |
| Colecciones de primer nivel para lo que se busca entre muchos alumnos: registros, salidasDeGrupo, anuncios, eventos | El prefecto y Control Escolar buscan en todos a la vez ("¿quién entró hoy?") sin índices especiales de "grupo de colecciones" |
| Subcolecciones para lo que siempre se consulta de un dueño: alumnos/{m}/estatus, usuarios/{uid}/notificaciones, grupos/{g}/horario | Las reglas quedan más simples ("el dueño lee lo suyo") |
| alumnos usa la No. de control como id | El escáner lo encuentra con una sola lectura directa |
| usuarios usa el uid de Authentication como id | Las reglas pueden revisar el rol con get(usuarios/uid) |
| alumnos separado de usuarios | El alumno existe aunque todavía no tenga cuenta, y el prefecto necesita datos (pago, salud, ubicación) que no son de la cuenta |
| Horario: un documento por día con la lista de clases | Una lectura llena la pantalla y la comparten los 40 alumnos del grupo |
| Algunos datos repetidos a propósito (grupo, alumnoNombre, …PorNombre) | Mostrar una lista sin leer otro documento por cada renglón |
| QR con un texto al azar (codigoQr), no el No. de control — reemplazado por ADR-009: el QR lleva el No. de control | No se puede falsificar y se puede cambiar si se pierde el teléfono |
| La base arranca vacía (solo configuracion/plantel) | Pedido del usuario: los datos reales los da de alta Control Escolar |
| Colección roles con los 6 perfiles de usuario (agregada el mismo día) | Que cada tipo de usuario esté descrito en la base: plataforma, pantallas y permisos. Son configuración, no datos de personas. Los permisos describen; quien protege los datos siguen siendo las reglas |

### Opciones consideradas

#### Opción A: todo en subcolecciones del alumno (alumnos/{m}/registros)

Más ordenado a la vista, pero "registros de hoy de todo el plantel" necesitaría consultas de grupo de colecciones con índices especiales. Descartada para registros.

#### Opción B: un solo documento por alumno con todo adentro (listas de registros)

Una lectura por alumno, pero los documentos tienen límite de 1 MB y cada escaneo reescribiría el documento completo. Descartada.

#### Opción C: la elegida (mezcla de A y colecciones de primer nivel)

Ver tabla de decisión.

### Consecuencias

- Más fácil: cada pantalla se llena con una o dos consultas; las reglas son legibles.

- Más difícil: los datos repetidos (por ejemplo el nombre del alumno dentro de cada registro) no se actualizan solos si cambia el original.

- Datos de ejemplo: se cargaron 32 documentos de prueba y se quitaron el mismo día a pedido del usuario (ver BITACORA.md). La app ya no tiene SampleData.kt.

- Hay que revisar después: si un padre tiene varios hijos, la app muestra el primero.

### Acciones

- ☑ Crear datos/Modelos.kt con una clase por tipo de documento.

- ☑ Crear los 6 índices compuestos.

- ☑ Documentar todo en BASE_DE_DATOS.md.

- ☐ Pantalla para elegir hijo cuando un padre tenga varios.

## ADR-005: Estructura de la base de datos para todos los alumnos del plantel

Estado: Aceptada y aplicada (19 de octubre de 2026), con los ajustes de "Respuestas del plantel"

Fecha: 19 de octubre de 2026

Quién decide: el equipo de CetisAsiste junto con Control Escolar

Describe cómo ordenar la base para que funcione con todo el plantel, semestre tras semestre. Lo aplicado está en BASE_DE_DATOS.md y en la bitácora (entrada 19-21).

### Respuestas del plantel (19 de octubre de 2026)

| Pregunta | Respuesta | Cómo quedó |
| --- | --- | --- |
| 1. ¿Cuántos alumnos? | 2,500 | Se usan para estimar lecturas y escrituras (abajo) |
| 2. ¿Cómo se nombran los grupos? | Por ahora: matutino desde el 100, vespertino desde el 150 | Matutino x00–x49 (101, 102…), vespertino x50 en adelante (151…). El nombre no se repite entre turnos, así que el id es {periodoId}_{nombre} (sin turno) |
| 3. ¿Especialidades? | Solo dejar el espacio | Campo especialidadId vacío; reglas para especialidades, sin documentos |
| 4. ¿No. de control? | Fórmula pendiente; para probar, desde 25000000 | 8 dígitos; la cuenta de prueba existente es 25311754. Actualizado por ADR-009: 14 dígitos, como la credencial |
| 5. ¿Datos personales? | Todos los propuestos; por ahora ficticios | privado/datos y privado/salud con datos inventados |
| 6. ¿Cuánto guardar entradas y salidas? | Por semestre: cada semestre una lista nueva desde cero | periodos/{periodoId}/registros (y salidasDeGrupo); las listas viejas se conservan |

### Contexto

#### Qué cambia cuando son miles de alumnos

El modelo actual se probó con 1 alumno y 1 grupo. Con el plantel completo aparecen cinco problemas:

| # | Problema | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Los grupos cambian cada semestre y el id actual (102-matutino) no dice de qué semestre es | En febrero el 102 pasa a ser 202 y entra otro 102. Los registros viejos con grupoId = "102-matutino" se mezclan con los nuevos |
| 2 | No hay historial escolar | No se puede saber en qué grupo estuvo un alumno el año pasado ni cuándo cambió de turno |
| 3 | Buscar por nombre | Firestore no busca "contiene Juan". Con un solo campo nombre no se puede ordenar por apellido ni buscar con o sin acentos |
| 4 | Datos personales delicados (CURP, domicilio, teléfonos, alergias) | Las reglas protegen documentos completos, no campos: si se guardan en la ficha, cualquiera que pueda leer la ficha (el profesor, por ejemplo) los ve |
| 5 | Volumen de lecturas y escrituras | El plan gratuito tiene límites diarios (ver abajo) que se rebasan con todo el plantel |

#### Cuántos datos son (estimación)

Supuesto: 2,500 alumnos, dos turnos, 190 días de clase al año. Hay que confirmar el número real.

| Qué | Por día | Por año |
| --- | --- | --- |
| Escaneos (entrada + salida) → registros | ~5,000 escrituras | ~950,000 documentos |
| Actualizar ubicacion del alumno en cada escaneo | ~5,000 escrituras | — |
| Avisos al padre (notificaciones) | ~5,000 escrituras | — |
| Padres que abren la app (ficha + grupo + 20 registros) | ~2,500 × 22 ≈ 55,000 lecturas | — |

Límites del plan Spark (gratuito), por día: 50,000 lecturas, 20,000 escrituras, 20,000 borrados y 1 GB guardado. Con el plantel completo, las lecturas se pasan del límite y las escrituras quedan muy cerca (~15,000 de 20,000). Cuando se rebasa, Firestore deja de responder hasta el día siguiente.

En el plan Blaze los mismos límites siguen siendo gratis y lo que se pasa se cobra por uso; para estos números serían unos cuantos dólares al mes (verificar en la página de precios de Firebase antes de decidir).

### Decisión propuesta

Ordenar todo alrededor de periodos escolares: un grupo existe dentro de un semestre, y el alumno guarda dónde está ahora en su ficha y dónde estuvo en su historial.

configuracion/plantel          periodoActual: "2026-2027-1"  ← el semestre en curso
periodos/{periodoId}           "2026-2027-1" = agosto 2026 – enero 2027
especialidades/{id}            catálogo: "programacion", "contabilidad"…
grupos/{periodoId}_{nombre}_{turno}         ej. 2026-2027-1_102_M
│   └── horario/{dia}          (igual que hoy)
alumnos/{noControl}            ficha ACTUAL (la que lee el escáner y la app)
│   ├── inscripciones/{periodoId}   historial: un documento por semestre cursado
│   ├── privado/datos          CURP, domicilio, teléfonos, tutores, salud (más protegido)
│   ├── estatus/{id}           (igual que hoy)
│   └── cambiosDeEstado/{id}   (igual que hoy)
registros/{id}                 + periodoId (y paginado de 20 en 20)
usuarios/{uid}, roles/{rol}, anuncios, eventos, salidasDeGrupo   (igual que hoy)

#### 1. Periodos escolares (periodos/{periodoId})

| Campo | Ejemplo |
| --- | --- |
| id | 2026-2027-1 (agosto–enero) y 2026-2027-2 (febrero–julio) |
| nombre | Agosto 2026 – Enero 2027 |
| inicio, fin | timestamps |
| activo | true solo en el periodo en curso |

configuracion/plantel.periodoActual dice cuál es el vigente. Al cambiar de semestre, Control Escolar crea el periodo nuevo y cambia ese campo.

#### 2. Grupos por periodo (grupos/{periodoId}_{nombre}_{turno})

| Campo | Ejemplo | Para qué |
| --- | --- | --- |
| periodoId | 2026-2027-1 | Saber de qué semestre es |
| nombre | 102 | Lo que se muestra |
| semestre | 1 | Filtrar "todos los de 1.º" |
| turno | matutino | Filtrar por turno |
| especialidadId | programacion (o vacío en tronco común) | Filtrar por carrera |
| profesores, tutorId | uid | Rutas del profesor |
| activo | true | Ocultar grupos de periodos pasados |

Por qué el periodo va en el id: el 102 de este semestre y el 102 del siguiente son grupos distintos. Así los registros, horarios y salidas viejos siguen apuntando al grupo correcto, y el historial no se pierde. La "M" o "V" del turno evita choques si hay un 102 en cada turno.

#### 3. Ficha del alumno (alumnos/{noControl}) — lo de hoy, ordenado

Se queda una sola ficha por alumno (el id sigue siendo el No. de control, así el escáner lo encuentra con una lectura). Cambios:

| Campo nuevo o cambiado | Ejemplo | Para qué |
| --- | --- | --- |
| apellidoPaterno, apellidoMaterno, nombres | Pérez / Rodríguez / Juan | Ordenar listas como las de Control Escolar |
| nombre | Juan Pérez Rodríguez | Se sigue usando para mostrar |
| nombreBusqueda | perez rodriguez juan | Minúsculas y sin acentos, apellidos primero: permite buscar "perez ro…" |
| periodoId, grupoId, semestre, turno, especialidadId | 2026-2027-1, 2026-2027-1_102_M, 1… | Dónde está ahora |
| generacion | 2026-2029 | Año de ingreso y egreso |
| estado | inscrito · baja_temporal · baja_definitiva · egresado | Nunca se borra un alumno: cambia su estado |

Lo que ya existe (activoPorPago, activoPorSalud, ubicacion, codigoQr, padres…) se queda igual.

#### 4. Historial (alumnos/{noControl}/inscripciones/{periodoId})

Un documento por semestre cursado (máximo ~6–8 por alumno): grupoId, semestre, turno, especialidadId, fechaAlta, estado (cursando, acreditado, baja…), por (quién lo inscribió). Así "¿en qué grupo estuvo en 2027?" es una lectura, sin revisar miles de registros.

#### 5. Datos delicados aparte (alumnos/{noControl}/privado/datos)

CURP, fecha de nacimiento, domicilio, teléfonos, tutores y datos de salud. Reglas: solo Control Escolar (todo) y Enfermería (lo de salud y contactos). Ni el profesor ni el prefecto lo leen. Al ser una escuela pública, estos datos están protegidos por la ley de protección de datos personales; separarlos es la forma de que las reglas los cuiden.

#### 6. Registros más ligeros

- Agregar periodoId a cada registro (reportes por semestre).

- Las pantallas piden 20 a la vez y cargan más al deslizar (hoy piden 60).

- Opcional más adelante: borrar o exportar registros de periodos de más de N años.

#### 7. Altas masivas

Cada agosto entran cientos de alumnos. Capturarlos uno por uno en la consola no es viable. Se propone una herramienta de importación desde Excel/CSV (en la web de Control Escolar o un script con la cuenta de servicio del proyecto) que cree en lotes de hasta 500: la cuenta de Authentication, usuarios/{uid}, alumnos/{noControl} e inscripciones/{periodoId}. Crear cuentas de Authentication en lote solo se puede desde un servidor o script con permisos de administrador (no desde la app).

#### 8. Índices nuevos (para las listas de Control Escolar, Enfermería y profesores)

| Colección | Campos | Para |
| --- | --- | --- |
| alumnos | estado, grupoId, apellidoPaterno | Lista de un grupo en orden alfabético |
| alumnos | estado, nombreBusqueda | Buscar por nombre |
| alumnos | estado, turno, semestre, nombreBusqueda | Filtros por turno y semestre |
| grupos | periodoId, turno, nombre | Grupos del semestre por turno |
| registros | periodoId, alumnoId, fechaHora ↓ | Historial de un alumno en un semestre |

### Opciones consideradas

#### Opción A: dejar el modelo actual

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Dificultad | Ninguna |
| Orden con miles de alumnos | Malo: grupos sin semestre, sin historial, búsqueda pobre |
| Seguridad de datos personales | Mala si se agregan CURP o teléfonos a la ficha |
| Costo | El mismo |

A favor: no hay que cambiar nada. En contra: el primer cambio de semestre mezcla los datos, y no hay dónde guardar lo delicado.

#### Opción B: periodos + ficha actual + historial (la recomendada)

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Dificultad | Media: unos campos nuevos y 3 colecciones pequeñas (periodos, especialidades, inscripciones) |
| Orden | Bueno: cada grupo pertenece a un semestre; el historial queda por alumno |
| Rapidez para el escáner | Igual que hoy: una lectura por No. de control |
| Seguridad | Buena: datos delicados en su propio documento |
| Costo | Igual; con paginación se lee menos |

A favor: conserva lo que ya funciona (No. de control como id, una ficha) y agrega orden en el tiempo. En contra: al cambiar de semestre hay que actualizar la ficha de cada alumno (grupoId, semestre), con la importación masiva.

#### Opción C: árbol periodos/{p}/grupos/{g}/alumnos/{m}

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Dificultad | Alta |
| Orden "a la vista" | Muy claro en la consola |
| Rapidez para el escáner | Mala: con solo el No. de control no se sabe en qué grupo buscar |
| Cambios de grupo | Hay que mover el documento (borrar y crear), y se pierden sus subcolecciones |

A favor: se ve ordenado. En contra: el caso más importante (escanear) se vuelve lento y las reglas se complican. Descartada.

#### Opción D: además, un buscador externo (Algolia o Typesense)

Búsqueda tipo Google ("juan 102"), pero necesita plan Blaze, una extensión y otro servicio que mantener. Para ~2,500 alumnos la búsqueda por prefijo de B alcanza. Se puede agregar después sin cambiar la estructura.

### Comparación

La pregunta clave es qué se consulta más: el escáner busca un alumno por No. de control cientos de veces al día; Control Escolar lista un grupo o busca por nombre. B mantiene la búsqueda por No. de control en una lectura (como A y a diferencia de C) y agrega lo que A no tiene: semestres, historial, búsqueda ordenada y datos protegidos. D resuelve la búsqueda mejor, pero es un costo que todavía no hace falta.

### Consecuencias

- Más fácil: reportes por semestre, listas por grupo en orden alfabético, saber la historia de un alumno, proteger datos personales, que el escáner siga siendo rápido.

- Más difícil: el cambio de semestre se vuelve un proceso (crear periodo, grupos nuevos, reinscribir). Hay que tener la herramienta de importación.

- Hay que revisar después:

  - El plan: con el plantel completo, Spark no alcanza; decidir Blaze antes de usarla con todos (ligado a ADR-002).

  - Cuántos años de registros se conservan.

  - Si un padre con varios hijos necesita pantalla para elegir hijo (ya pendiente).

### Preguntas para el plantel (cambian detalles, no la estructura)

- ¿Cuántos alumnos hay en total y por turno?

- ¿Cómo se nombran los grupos (102, 1AM, 1°A…)? ¿Se repite el nombre entre turnos?

- ¿Qué especialidades hay y desde qué semestre se separan?

- ¿Cómo es el No. de control (cuántos dígitos, de dónde sale)?

- ¿Qué datos personales necesita Control Escolar (CURP, domicilio, teléfonos, tipo de sangre…) y cuáles Enfermería?

- ¿Cuántos años hay que guardar las entradas y salidas?

### Cambios respecto a la propuesta original

- Registros por semestre: en lugar de registros/{id} con un campo periodoId, cada semestre tiene su propia lista periodos/{periodoId}/registros (pedido del plantel: "cada semestre una lista nueva desde cero"). Lo mismo con salidasDeGrupo. Por eso ya no hace falta el índice periodoId + alumnoId + fechaHora.

- Id del grupo sin turno: 2026-2027-1_102, porque el nombre ya distingue el turno.

- Fechas de periodos e inscripciones como texto AAAA-MM-DD (más fácil de capturar en la consola que un timestamp).

### Acciones

- ☑ Contestar las preguntas de arriba.

- ☑ Aprobar este ADR (con los cambios de arriba).

- ☑ Crear periodos/2026-2027-1 y configuracion/plantel.periodoActual; reglas para especialidades (sin documentos todavía).

- ☑ Campos nuevos en alumnos y grupos; subcolecciones inscripciones y privado; reglas, 4 índices nuevos, Modelos.kt y BASE_DE_DATOS.md.

- ☑ Datos de prueba al formato nuevo: grupos/2026-2027-1_102 (reemplaza a prueba-matutino, que se borró).

- ☑ Entradas y salidas de 20 en 20 con "Ver más".

- ☐ Herramienta de importación masiva (CSV/Excel).

- ☐ Decidir el plan de Firebase (Spark o Blaze) antes de cargar a todo el plantel.

- ☐ Receta o herramienta para el cambio de semestre.

- ☐ Catálogo de especialidades, cuando el plantel lo dé. (El No. de control ya quedó: 14 dígitos, ADR-009.)

## ADR-006: Vistas XML para padre, prefecto y profesor

Estado: Aceptada y aplicada (19 de octubre de 2026). El punto 4 (barra inferior) lo reemplazó ADR-007.

Fecha: 19 de octubre de 2026

Quién decide: el equipo de CetisAsiste (pedido del usuario)

Explica por qué las pantallas del padre pasaron de Compose a vistas XML, cómo se hicieron las del prefecto y del profesor sin tener su diseño en Figma, y qué se comparte entre roles. Lo que se hizo, paso por paso: el capítulo 7 (Bitácora de cambios) (entrada 19-23). Cada vista: la sección Padre, prefecto, profesor y vistas comunes del capítulo 3.

### Contexto

Hasta hoy la app tenía dos formas de dibujar pantallas:

| Rol | Cómo | Dónde |
| --- | --- | --- |
| Alumno | Vistas XML (res/layout/alumno_*.xml) | ui/alumno/AlumnoApp.kt |
| Padre | Jetpack Compose (11 pantallas en código Kotlin) | ui/padres/screens/ |
| Prefecto y profesor | Nada: solo un aviso | — |

El usuario pidió seguir con el apartado XML para padre, prefecto y profesor, y dejar pendientes el escaneo, las alertas, los avisos push y la web.

Respuestas del usuario (19 de octubre):

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Qué hacer con las pantallas Compose del padre? | Pasarlas a XML; la app usa las XML y se borran las Compose que ya no se usen |
| ¿Los botones del profesor guardan en Firestore? | Sí: cambiar estatus y dar salida al grupo |
| ¿De dónde sale el diseño de prefecto y profesor? | Del Figma del proyecto (ver abajo) |
| ¿Hacer la pantalla de cambiar contraseña? | Sí, para todos los roles |

Corrección (19 oct, más tarde): el archivo sí tiene páginas "Padre", "Prefecto" y "Profesor"; la herramienta de Figma no las mostraba en la lista de páginas. Las diferencias entre ese diseño y lo que se hizo están en el documento Figma (aparte). El punto 6 de la decisión queda como algo temporal hasta ajustar las vistas.

Lo que se vio en Figma al tomar esta decisión: solo la página "Alumno" y la página "Componentes", sin pantallas de prefecto ni de profesor. "Componentes" sí trae piezas pensadas para ellos: StudentRow (renglón de alumno), StatusChip (etiqueta de estado), AlertBanner (aviso), KeypadKey (teclado de No. de control) y los íconos scan, users, edit, flag, check-circle, x-circle y search.

### Decisión

- Todas las pantallas después de iniciar sesión son vistas XML, mostradas dentro de Compose con AndroidView (como el alumno; ver DECISIONES J5). Bienvenida e Iniciar sesión se quedan en Compose porque son de todos los roles.

- Un archivo por pantalla con el prefijo del rol: padre_*.xml, prefecto_*.xml, profesor_*.xml. Lo que usan dos o más roles lleva comun_*.xml (calendario, notificaciones, horario de un grupo, perfil del personal, cambiar contraseña).

- Se reutiliza lo del alumno cuando el diseño es el mismo: el padre ve el Código QR y la Credencial de su hijo con alumno_codigo_qr.xml y alumno_credencial_digital.xml; las tarjetas de anuncios y de clases son alumno_item_anuncio.xml y alumno_item_clase.xml.

- (Reemplazado por ADR-007: ya no hay barra inferior; el menú ☰ la reemplaza.) La barra inferior es un archivo por rol (padre_barra_inferior.xml, prefecto_barra_inferior.xml, profesor_barra_inferior.xml) y la pone el código abajo de las pantallas que la llevan, marcando la pestaña activa. Así una pantalla común (por ejemplo el calendario) sirve para el padre y para el prefecto con su propia barra.

- Las medidas repetidas son estilos (styles_cetis.xml: Cetis.BarraSuperior, Cetis.Acceso, Cetis.Opcion, Cetis.Chip, Cetis.Campo.*, Cetis.Boton…). Cada pantalla queda corta y todas miden igual.

- Prefecto y profesor se diseñaron con el estilo del alumno (encabezado, tarjeta de perfil, "Accesos Rápidos", renglones de opción) más las piezas de "Componentes". Cuando se ajusten a su Figma (ya existe: ver la corrección arriba), se cambian sobre todo los XML.

- Cambiar contraseña es una sola pantalla para todos. Firebase pide la contraseña actual antes de cambiarla. Si la cuenta tiene debeCambiarContrasena = true o su contrasenaVence ya pasó, la app la muestra sola al entrar (sin flecha de regresar).

### Opciones consideradas

#### Opción A: dejar al padre en Compose y hacer solo prefecto y profesor en XML

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Trabajo | Menor |
| Consistencia | Mala: dos formas de dibujar para cosas iguales (calendario, notificaciones) |
| Lo que hay que aprender | Compose y XML |

En contra: el equipo tiene poca experiencia en Android; mantener dos tecnologías para las mismas piezas es más difícil. El usuario eligió pasar todo a XML.

#### Opción B: todo en XML, cada pantalla con su barra inferior escrita adentro (como el alumno)

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Vista previa en Android Studio | Completa (se ve la barra) |
| Repetición | Alta: la barra (~90 líneas) repetida en cada pestaña; las pantallas comunes tendrían que duplicarse por rol |

En contra: el calendario, las notificaciones y el perfil del personal tendrían que copiarse una vez por rol solo para cambiar la barra.

#### Opción C: todo en XML, barra por rol puesta por el código (la elegida)

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Repetición | Baja: una barra por rol y una pantalla común por tema |
| Vista previa | Las pestañas se ven sin barra (queda el espacio vacío abajo) |
| Cambiar una pestaña | Se edita un solo archivo por rol |

A favor: lo que se repite se escribe una vez (DECISIONES, resumen punto 3). En contra: la vista previa de las pestañas no muestra la barra.

### Consecuencias

- Más fácil: agregar una pantalla a un rol (copiar una parecida, agregarla al enum del *App.kt), cambiar una pieza en todas las pantallas (un estilo) y reutilizar pantallas entre roles.

- Más difícil: la vista previa de las pestañas no trae la barra inferior.

- Las vistas del alumno no se tocaron (siguen con su barra adentro); solo ganaron la opción "Cambiar contraseña". Se pueden pasar al esquema nuevo después.

- Se borraron 9 pantallas y 7 piezas Compose del padre, y PadresModelos.kt (sus clases pasaron a ui/comun/VariablesComunes.kt). Bienvenida, Iniciar sesión, AppIcon, PrimaryButton y SchoolLogo se quedan.

- El profesor escribe en Firestore (estatus y salidas de grupo) con las reglas que ya existían (ADR-002); no hizo falta cambiarlas.

- La contraseña vence: al cambiarla, contrasenaVence = hoy + diasVenceContrasena (90 en configuracion/plantel). Para que no venza, poner diasVenceContrasena = 0. El plantel todavía no ha dicho cada cuánto debe vencer (pregunta abierta).

- Hay que revisar después: ajustar prefecto y profesor a su Figma (el documento Figma (aparte)).

### Acciones

- ☑ Vistas XML del padre (las 9 pantallas) y conectarlas en PadresApp.kt.

- ☑ Vistas XML del prefecto sin escaneo: Inicio, Horarios de grupos, Calendario, Perfil.

- ☑ Vistas XML del profesor: Inicio, Grupo (lista de alumnos), Perfil del alumno, Cambiar estatus, Dar salida al grupo, Boletín, Perfil.

- ☑ Vistas comunes: calendario, notificaciones, horario de un grupo, perfil del personal y cambiar contraseña (también para el alumno).

- ☐ Probar en el teléfono con las cuentas padre.prueba, profesor.prueba y prefecto.prueba (creada el 19 oct; las contraseñas las tiene el usuario).

- ☐ Ajustar prefecto y profesor a sus páginas de Figma (diferencias en el documento Figma (aparte)).

- ☐ Pendientes a propósito: escáner QR, captura por No. de control, resultado del escaneo y alertas; avisos push; web de Control Escolar y Enfermería.

## ADR-007: Menú ☰ en lugar de la barra inferior

Estado: Aceptada y aplicada (19 de octubre de 2026)

Fecha: 19 de octubre de 2026

Quién decide: el equipo de CetisAsiste (pedido del usuario)

Reemplaza a: ADR-001 (completo) y el punto 4 de ADR-006

Explica por qué las pantallas principales de cada rol ya no tienen barra inferior y ahora se abren desde el botón ☰ de la barra superior. Lo que se hizo, paso por paso: el capítulo 7 (Bitácora de cambios) (entrada 19-31). Cada vista: la sección Padre, prefecto, profesor y vistas comunes del capítulo 3.

### Contexto

- El Inicio del alumno y del padre traía, desde el diseño de Figma, un botón ☰ (menú "hamburguesa") que no hacía nada: el menú no existe en Figma (manual técnico, pendientes). Prefecto y profesor ni siquiera tenían el botón.

- Cada rol se movía entre sus pantallas principales con una barra inferior:

| Rol | Pantallas de la barra |
| --- | --- |
| Alumno | Inicio · Boletín · Horario · Perfil (barra escrita dentro de cada XML) |
| Padre | Inicio · Anuncios · Calendario · Perfil |
| Prefecto | Inicio · Horarios · Calendario · Perfil |
| Profesor | Inicio · Boletín · Perfil |

- La barra ocupaba 100 dp abajo (68 de alto + 32 de margen), y había que reservar ese espacio a mano en cada pantalla (cetis_content_bottom_space, ADR-001).

- El usuario pidió darle uso al ☰: que todas las opciones de la barra inferior se agrupen en un menú desplegable.

Respuestas del usuario (19 de octubre):

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Qué pasa con la barra inferior? | Se quita; el menú la reemplaza |
| ¿Dónde va el ☰? | En todas las pantallas que tenían barra, en los 4 roles |

### Decisión

- Se quita la barra inferior de los cuatro roles. Se borraron padre_barra_inferior.xml, prefecto_barra_inferior.xml, profesor_barra_inferior.xml, la barra escrita dentro de alumno_inicio, alumno_boletin, alumno_horario y alumno_perfil, sus estilos (Cetis.Nav.*), sus medidas y sus formas (shape_nav, shape_nav_indicador).

- Cada pantalla principal lleva el botón ☰ a la izquierda de su barra superior (estilo Cetis.BarraSuperior.Menu). Son 12 pantallas: las 4 del alumno, 3 del padre (Inicio, Anuncios, Perfil), 2 del prefecto (Inicio, Horarios), 2 del profesor (Inicio, Boletín) y 2 comunes (Calendario y Perfil del personal).

- El menú es una vista XML común (comun_menu.xml + una fila comun_item_menu.xml por opción). Arriba lleva el nombre y el rol de quien inició sesión; en medio, una opción por pantalla principal, con su ícono (la de la pantalla abierta va marcada); después, "Notificaciones" (pedido del usuario: la campana de Inicio se queda y las dos abren la misma pantalla); hasta abajo, "Cerrar sesión" (pedido del usuario), que pregunta antes con el mismo diálogo de Perfil.

- Lo pone el código encima de la pantalla, igual que el diálogo de cerrar sesión: entra deslizándose desde la izquierda sobre una capa oscura. Se cierra al tocar fuera, al elegir una opción o con el botón "atrás" de Android.

- Las opciones de cada rol son una lista en su *App.kt (PESTANAS: pantalla, ícono y texto). VistasComunes.conectarMenu hace el resto: es el mismo código para los 4 roles.

- Las pantallas del menú no se apilan (igual que las pestañas): debajo de cualquiera queda solo Inicio, así que "atrás" siempre regresa a Inicio.

- El contenido termina arriba de la barra de gestos de Android. Antes lo resolvía el espacio de la barra inferior; ahora PantallaXml le da a la columna de cada pantalla el alto exacto de la barra de gestos (la app dibuja de borde a borde).

### Opciones consideradas

#### Opción A: dejar la barra y que el ☰ abra un menú con las mismas opciones

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Parecido con Figma | Alto (Figma tiene barra) |
| Repetición | Las mismas opciones en dos lugares |
| Espacio en pantalla | Se siguen perdiendo 100 dp abajo |

En contra: dos caminos para lo mismo confunden y hay que mantener los dos. El usuario eligió quitar la barra.

#### Opción B: quitar la barra; el ☰ abre el menú (la elegida)

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Espacio en pantalla | Se ganan 100 dp en cada pantalla principal |
| Repetición | Ninguna: un solo menú común, una lista de opciones por rol |
| Parecido con Figma | Menor: Figma tiene barra y no tiene menú |
| Facilidad de uso | Cambiar de pantalla pide un toque más (abrir el menú) |

A favor: lo que se repite se escribe una vez; agregar una opción es agregar un renglón a PESTANAS. En contra: se aleja del Figma y cambiar de pantalla tarda un toque más.

#### Opción C: menú con el componente de Compose (ModalNavigationDrawer)

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Trabajo | Parecido |
| Deslizar el dedo desde la orilla para abrirlo | Viene incluido |
| Consistencia | Mala: sería la única pieza de las pantallas principales hecha en Compose (ADR-006 pasó todo a XML) |

En contra: el equipo mantiene las pantallas en XML; una pieza en Compose sería una excepción. El menú XML se abre con el ☰ (no deslizando desde la orilla).

### Consecuencias

- Más fácil: agregar o quitar una pantalla principal (un renglón en PESTANAS); las pantallas ya no reservan espacio a mano para la barra; la vista previa de Android Studio muestra la pantalla completa (ya no queda el hueco de la barra, que se veía en ADR-006).

- Más difícil: cambiar de pantalla principal pide dos toques (☰ y la opción).

- Diferencia con Figma: el diseño tiene barra inferior y no tiene menú. Si el diseño se actualiza, conviene dibujar ahí el menú (comun_menu.xml usa los colores, letras e íconos que ya existen en Figma).

- ADR-001 queda reemplazado: ya no hay barra inferior ni espacio reservado para ella.

- Revisado en el teléfono con el alumno (bitácora 19-33): el menú abre y cierra bien y el contenido termina arriba de la barra de gestos. Falta revisar los otros tres roles.

### Acciones

- ☑ Quitar las barras inferiores y sus estilos, medidas y formas.

- ☑ comun_menu.xml, comun_item_menu.xml, shape_menu.xml y el estilo Cetis.BarraSuperior.Menu.

- ☑ VistasComunes.conectarMenu y la lista PESTANAS en los 4 *App.kt; el alumno pasó a usar PantallaXml como los demás.

- ☑ Espacio de la barra de gestos en PantallaXml.

- ☑ "Cerrar sesión" hasta abajo del menú (con el diálogo de confirmación).

- ☑ "Notificaciones" en el menú, sin quitar la campana de Inicio; la campana del alumno ya abre sus notificaciones. El usuario lo probó en su teléfono (bitácora 19-34).

- ☑ Compila y lint sin errores; instalada en el teléfono.

- ☐ Probar en el teléfono con las cuentas de los 4 roles (abrir, elegir opción, cerrar tocando fuera y con "atrás", cerrar sesión). Alumno: probado y funciona (bitácora 19-33; ahí se corrigió el encabezado del menú). Faltan padre, prefecto y profesor.

- ☐ Si el diseño se actualiza: agregar el menú a Figma y quitar ahí la barra inferior.

## ADR-008: Mejoras a la estructura del proyecto (propuesta)

Estado: Propuesta (19 de octubre de 2026). Nada de esto está hecho todavía: el usuario decide qué se aplica y en qué orden.

Fecha: 19 de octubre de 2026

Quién decide: el equipo de CetisAsiste

Revisión de cómo está organizado hoy el código de la app y qué conviene cambiar antes de que crezca (escaneo, web, miles de alumnos). Los pendientes que salen de aquí están en el documento Pendientes (aparte) (sección 12).

### Contexto: cómo está hoy

app/src/main/java/com/example/cetisasiste/
├── Main.kt                  MainActivity (45 líneas) + ~530 líneas viejas, sin uso
├── AlumnoVistas.kt          llena las vistas del alumno   ← fuera de ui/alumno
├── AlumnoVariables.kt       datos que reciben esas vistas ← fuera de ui/alumno
├── datos/                   CetisRepositorio (único que habla con Firebase), Modelos, Formatos
└── ui/
    ├── CetisApp.kt          bienvenida → inicio de sesión → rol
    ├── comun/               PantallaXml, menú ☰, pantallas y variables comunes
    ├── alumno/ padres/ prefecto/ profesor/   un *App.kt (navegación + datos) y un *Vistas.kt por rol
    ├── padres/screens/      Bienvenida e Iniciar sesión (Compose) ← las usan TODOS los roles
    ├── padres/components/   botón, ícono y logo (Compose)
    └── theme/               tema de Compose (solo lo usan esas dos pantallas)

#### Lo que está bien (conviene conservarlo)

| Qué | Por qué es bueno |
| --- | --- |
| Un solo lugar habla con Firebase (CetisRepositorio) | Si cambia la base o se pasa a Cloud Functions, se toca un archivo |
| Las vistas no deciden nada (*Vistas.kt solo ponen textos) | Las pantallas se pueden cambiar sin miedo a romper datos |
| Un archivo por pantalla, con el prefijo del rol | Fácil encontrar cualquier cosa |
| Lo que se repite se escribe una vez (comun_*, estilos, menú ☰) | Un cambio llega a todas las pantallas |
| Reglas de seguridad por rol y datos por semestre | La base ya aguanta a todo el plantel (ADR-002, ADR-005) |
| Documentación y ADR | Cualquiera entiende el porqué sin preguntar |

#### Lo que conviene mejorar

| # | Problema | Qué pasa si no se arregla |
| --- | --- | --- |
| 1 | Los *App.kt hacen tres trabajos: navegar, pedir datos y guardar (ProfesorApp tiene ~300 líneas). No hay ViewModel | Al girar el teléfono o volver a la app se pierden datos y se vuelven a pedir; la lógica no se puede probar sin teléfono; con el escaneo (mucha lógica) se volverá difícil de leer |
| 2 | La navegación está copiada 4 veces (pila, abrir, regresar, pestaña, botón atrás) | Un arreglo hay que hacerlo en 4 lugares |
| 3 | Código muerto: ~530 líneas del inicio de sesión viejo en Main.kt, alumno_iniciar_sesion.xml sin uso y 18 recursos sin uso (lint) | Confunde a quien llega; hace pensar que hay dos inicios de sesión |
| 4 | Cosas en la carpeta equivocada: Bienvenida e Iniciar sesión viven en ui/padres aunque son de todos; AlumnoVistas.kt y AlumnoVariables.kt están en la raíz | Cuesta encontrarlas; parece que son solo del padre |
| 5 | Dos tecnologías de pantalla: casi todo es XML, pero Bienvenida, Iniciar sesión y los mensajes de "Cargando…" son Compose (con su propio tema y colores repetidos en ui/theme) | Hay que saber las dos cosas; los colores están dos veces (XML y Kotlin) |
| 6 | Casi no hay pruebas (solo los ejemplos de Android Studio) | Un error en fechas, No. de control o contraseñas solo se ve en el teléfono |
| 7 | El paquete es com.example.cetisasiste | Google Play no acepta apps con com.example; cambiarlo después obliga a registrar la app otra vez en Firebase |
| 8 | Versiones atrasadas de librerías (lint: activity-compose 1.8 → 1.13, lifecycle 2.6 → 2.11, Firebase BoM 34 → 35) | Se acumulan los cambios y actualizar después cuesta más |
| 9 | minSdk 24, pero las esquinas redondeadas (clipToOutline) solo funcionan desde Android 12 | En teléfonos con Android 7 a 11 las fotos y tarjetas se ven con esquinas rectas |

### Decisión propuesta (en orden: primero lo barato y seguro)

- Borrar el código muerto (punto 3): el inicio de sesión viejo de Main.kt (ya documentado en DECISIONES H1 y ADR-003), alumno_iniciar_sesion.xml y los recursos que lint marca sin uso. Una tarde. Sin riesgo: nada los usa.

- Ordenar carpetas (punto 4): ui/acceso/ para Bienvenida, Iniciar sesión y sus piezas; AlumnoVistas.kt y AlumnoVariables.kt a ui/alumno/. Una tarde. Solo mueve archivos.

- Una sola navegación (punto 2): una clase pequeña Navegacion<T> en ui/comun (pila, abrir, regresar, ir a pantalla principal y botón atrás) que usen los 4 roles. Medio día.

- Pruebas de lo que no depende del teléfono (punto 6): Formatos (fechas, horas, día escolar, nombres), la conversión No. de control → correo interno y las reglas de contraseña. Un día. Atrapa errores antes de instalar.

- Un ViewModel por rol (punto 1), empezando por el profesor (el que guarda datos) y antes de hacer el escaneo: el ViewModel pide y guarda; el *App.kt solo dibuja y navega. Necesita la librería lifecycle-viewmodel-compose (sería la primera librería nueva desde DECISIONES H3). Dos a tres días.

- Cambiar el paquete a uno propio, por ejemplo mx.cetis61.cetisasiste (punto 7), antes de publicar. Hay que registrar la app nueva en Firebase y bajar otro google-services.json. Medio día, coordinado con la consola.

- Actualizar librerías (punto 8) una vez por semestre, probando en el teléfono.

- Decidir minSdk (punto 9): subirlo a 31 (Android 12) si el plantel acepta dejar fuera teléfonos viejos, o aceptar las esquinas rectas en ellos. Es una decisión del plantel: hay que saber qué teléfonos tienen los alumnos.

No se propone (por ahora): partir la app en módulos, inyección de dependencias (Hilt) ni pasar todo a Compose. Para el tamaño del proyecto y la experiencia del equipo, agregan más complejidad de la que quitan.

### Opciones consideradas (para el punto 1, el más grande)

#### Opción A: dejar los *App.kt como están

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Trabajo | Ninguno |
| Pruebas | Solo en el teléfono |
| Escaneo (mucha lógica nueva) | Haría al PrefectoApp.kt muy largo |

#### Opción B: un ViewModel por rol (la recomendada)

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Trabajo | Medio (2 a 3 días) |
| Pruebas | La lógica se prueba sin teléfono |
| Girar el teléfono / volver a la app | No se pierden los datos |
| Lo que hay que aprender | ViewModel y StateFlow (lo estándar de Android) |

#### Opción C: además, capas completas (casos de uso, interfaces, Hilt)

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Trabajo | Alto |
| Lo que hay que aprender | Mucho |
| Beneficio para este tamaño de app | Poco |

### Consecuencias

- Más fácil: encontrar cada cosa, agregar el escaneo sin que un archivo crezca sin control, probar sin teléfono y publicar en Google Play.

- Más difícil: el equipo tiene que aprender ViewModel (punto 5).

- Hay que revisar después: si la web de Control Escolar comparte reglas con la app, quizá convenga sacar Formatos y los modelos a un lugar común.

### Acciones

- ☐ Que el usuario elija qué puntos se aplican.

- ☐ Puntos 1 y 2 (limpieza y carpetas).

- ☐ Punto 3 (una sola navegación).

- ☐ Punto 4 (pruebas).

- ☐ Punto 5 (ViewModel), antes del escaneo.

- ☐ Punto 6 (paquete propio), antes de publicar.

- ☐ Puntos 7 y 8 (librerías y minSdk).

## ADR-009: No. de control de 14 dígitos, QR con el No. de control y escaneo del prefecto

Estado: Aceptada y aplicada en la app (19 de octubre de 2026). Falta publicar las reglas nuevas en la consola y volver a crear al alumno de prueba (ver "Acciones").

Fecha: 19 de octubre de 2026

Quién decide: el equipo de CetisAsiste (pedido del usuario)

Reemplaza a: DECISIONES J6 (QR con texto al azar) y DECISIONES K6 (escaneo "Próximamente")

Lo que se hizo, paso por paso: el capítulo 7 (Bitácora de cambios) (entrada 19-35). Base de datos: el capítulo 4 (Base de datos). Pantallas: la sección Padre, prefecto, profesor y vistas comunes del capítulo 3.

### Contexto

- La app hablaba de "matrícula" (8 dígitos de prueba, desde 25000000). El plantel usa el No. de control, impreso en la credencial: 14 dígitos. El usuario mostró una credencial de ejemplo (sus datos no se guardaron en el proyecto; solo se tomó el formato).

- El QR del alumno llevaba un texto secreto al azar (codigoQr) que alguien tenía que generar y guardar para cada alumno. Para 2,500 alumnos no había forma práctica de hacerlo.

- El escaneo del prefecto (escáner QR, captura, resultado y alertas) estaba pendiente: sus tarjetas decían "Próximamente". La base, las reglas y el diseño en Figma ya estaban listos.

Respuestas del usuario (19 de octubre):

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Hasta dónde se cambia "matrícula" por "No. de control"? | Todo: textos, documentos, código y base de datos |
| ¿Qué lleva el QR? | El No. de control (generado por la app) |
| ¿Se exigen 14 dígitos desde ya? | Sí; el usuario vuelve a crear al alumno de prueba con 14 dígitos |
| ¿Se empieza el escaneo? | Sí, con lo propuesto: zxing-android-embedded, guardar siempre el registro y no cambiar la ubicación si hay alerta |

### Decisión

- "No. de control" en todos lados. En Firestore el campo matricula pasa a noControl (en alumnos y en usuarios); el valor medio de los registros pasa de matricula a no_control; el perfil roles/alumno dice inicioDeSesion = no_control. El id de alumnos/{noControl} sigue siendo el número. El correo interno es noControl@cetis61.mx.

- 14 dígitos exactos (NoControl.esValido). Si al iniciar sesión se escriben solo números y no son 14, la app avisa "El No. de control tiene 14 dígitos." sin llamar a Firebase. La captura del prefecto también exige 14.

- El QR lleva CETIS61: + el No. de control (NoControl.contenidoQr). La app lo dibuja sola; ya no hay que capturar nada para cada alumno y el campo codigoQr deja de usarse (si un documento viejo lo trae, se ignora). El prefijo sirve para reconocer los QR de la app.

- Escaneo del prefecto (Figma 77:500, 89:859, 77:501, 77:502):

  - Escáner (nueva opción "Escanear" del menú ☰ y tarjeta del Inicio): selector Entrada / Salida, cámara con la librería zxing-android-embedded (primera librería nueva desde DECISIONES H3) y botón "Escribir No. de control". Pide el permiso de cámara al abrirse.

  - Captura por No. de control: teclado propio de 14 dígitos (para cuando el QR no se lee).

  - Resultado: verde ("Entrada registrada") o rojo con el título de la alerta.

- Las alertas las decide Escaneo.alerta (datos/Escaneo.kt), sin Firebase, con pruebas automáticas (EscaneoTest, 20 pruebas). Si aplican varias, gana la primera:

  - Entrada: no dado de alta → inactivo (pago o salud) → ya ingresó → castigo.

  - Salida: no dado de alta → no ha ingresado → castigo → salida fuera de horario.

  - Un alumno dado de baja o egresado cuenta como no dado de alta.

  - Salida autorizada = su profesor ya dio salida al grupo hoy, tiene pase de salud de hoy, está en prácticas o ya tenía ubicacion = salida_autorizada.

  - Castigo vigente = su vigenteHasta no ha pasado; si no tiene, solo el día en que se puso (el plantel todavía no dice cuánto dura un castigo).

- Se guarda todo de una vez (CetisRepositorio.registrarEscaneo, un lote de Firestore):

  - el registro siempre, aunque haya alerta (es una bitácora);

  - si no hubo alerta, la ubicacion del alumno (dentro o fuera) y su ultimoRegistro; con alerta la ubicación no cambia;

  - si no hubo alerta, una notificación dentro de la app para cada padre o tutor ("Juan entró al plantel a las 7:05 am."). El aviso push (con la app cerrada) sigue pendiente: necesita Cloud Functions y el plan Blaze (ADR-002).

- El mismo QR no se registra dos veces seguidas: la cámara lo sigue viendo, así que el mismo No. de control se ignora durante 20 segundos después de registrarlo.

### Opciones consideradas

#### Para el contenido del QR

| Opción | A favor | En contra |
| --- | --- | --- |
| A. No. de control con prefijo (la elegida) | Se genera solo; se puede imprimir en la credencial; nada que capturar | Cualquiera puede hacer un QR con un número ajeno. Pero el prefecto ya puede teclear cualquier número, y al escanear ve nombre e iniciales para comparar con la persona |
| B. Texto secreto al azar (codigoQr, como estaba) | No se puede adivinar; se cambia si se pierde el teléfono | Hay que generarlo y guardarlo para 2,500 alumnos; no se puede imprimir en una credencial fija |
| C. No. de control firmado (con una clave) | No se puede falsificar sin la clave | La clave tendría que ir dentro de la app, de donde se puede sacar; sin servidor no es seguro |

#### Para leer el QR con la cámara

| Opción | A favor | En contra |
| --- | --- | --- |
| A. zxing-android-embedded (la elegida) | La cámara es una vista XML (BarcodeView), igual que el resto de la app; usa ZXing, que ya estaba | Usa la API vieja de la cámara y casi no recibe cambios |
| B. CameraX + ML Kit | Lo más moderno; lee más rápido con poca luz | Dos librerías más y bastante más código |

### Consecuencias

- Más fácil: dar de alta un alumno (ya no hay codigoQr); escanear y capturar con el mismo número que trae la credencial; probar las alertas sin teléfono.

- Más difícil: cada cambio en la base (matricula → noControl) obliga a publicar las reglas nuevas y a corregir los documentos que ya existían (solo hay datos de prueba).

- Volumen: cada escaneo lee unos 4 documentos y escribe 2 o 3. Con 2,500 alumnos (entrada y salida) se acerca al límite gratis del plan Spark (ADR-005): hay que decidir el plan antes de usarlo con todo el plantel.

- Seguridad: la validación es en el teléfono del prefecto (ADR-002). Una app modificada podría registrar escaneos falsos; se corrige con Cloud Functions cuando haya plan Blaze.

- Hay que revisar después: qué hace el prefecto ante cada alerta, cuánto dura un castigo y qué efecto tienen falta, reporte y prácticas (preguntas del plantel en PENDIENTES §3).

### Acciones

- ☑ Cambiar "matrícula" por "No. de control" en textos, documentos, código, reglas (firebase/firestore.rules) y perfiles (firebase/roles.json).

- ☑ 14 dígitos al iniciar sesión y en la captura; QR con CETIS61: + No. de control.

- ☑ Escáner, captura y resultado; lógica de alertas con 20 pruebas; guardar en lote.

- ☐ Publicar firebase/firestore.rules en la consola (sin esto, el alumno nuevo no puede leer sus datos: las reglas viejas buscan matricula).

- ☐ Actualizar roles/alumno en la consola con lo de firebase/roles.json (inicioDeSesion = no_control, camposDelUsuario = [noControl]) y roles/prefecto.

- ☐ Volver a crear al alumno de prueba con un No. de control inventado de 14 dígitos (pasos en BASE_DE_DATOS §10.1) y cambiar el hijos del padre de prueba.

- ☐ Probar el escaneo en el teléfono del prefecto con el QR del alumno de prueba.

# 7. Bitácora de cambios

Aquí se anota todo lo que cambia en el proyecto, incluso lo pequeño, en orden: qué se hizo, en qué archivos y cómo se comprobó. Lo más reciente va arriba.

Para el detalle de la base de datos ver el capítulo 4 (Base de datos); para el porqué de cada decisión, los ADR en el capítulo 6 (Registro de decisiones (ADR)).

## 19 de octubre de 2026

### 19-35. No. de control de 14 dígitos, QR con el No. de control y escaneo del prefecto (ADR-009)

- Pedido del usuario: cambiar todo lo de "matrícula" por "No. de control" (mostró una credencial con 14 dígitos; sus datos no se guardaron, solo el formato), exigir 14 dígitos, que el QR lleve el No. de control y empezar el escaneo.

- Qué se hizo:

  - "No. de control" en todo: textos, documentos, código, reglas y perfiles. En Firestore matricula → noControl (alumnos y usuarios), medio matricula → no_control, roles/alumno.inicioDeSesion → no_control. Ids de vistas y textos renombrados (txt_no_control, field_no_control, prefecto_acceso_no_control…). No se tocaron el código viejo de Main.kt, ni las entradas anteriores de esta bitácora, ni la copia del documento original de roles.

  - 14 dígitos: NoControl.esValido; al iniciar sesión con números que no sean 14 sale "El No. de control tiene 14 dígitos." (nuevo MensajeLogin.NoControlInvalido).

  - QR: NoControl.contenidoQr = CETIS61: + No. de control (alumno y padre lo ven igual). Se quitó codigoQr del modelo (AlumnoDoc ignora campos viejos).

  - Escaneo: datos/Escaneo.kt (qué alerta toca), CetisRepositorio.datosDelEscaneo y registrarEscaneo (un lote: registro siempre; sin alerta, ubicación y aviso a los padres), ui/prefecto/EscaneoPrefecto.kt (escáner, captura y resultado), prefecto_escaner.xml, prefecto_captura.xml, prefecto_resultado.xml, la opción "Escanear" en el menú ☰ del prefecto y las tarjetas del Inicio ya funcionan.

  - Librería nueva: com.journeyapps:zxing-android-embedded:4.3.0 (cámara) y permiso de cámara en el manifiesto (no obligatoria).

  - Pruebas: app/src/test/.../EscaneoTest.kt, 20 pruebas de alertas y No. de control.

  - Recursos nuevos: ic_x_circle, img_marco_escaner, shape_segmento, shape_boton_borde_claro, shape_input_activo, shape_resultado_exito, shape_resultado_alerta, shape_circulo_peligro, color cetis_escaner_fondo, estilos Cetis.Segmento, Cetis.Tecla, Cetis.FilaDeTeclas y textos en strings_prefecto.xml.

- Un tropiezo, corregido: al actualizar documentos, un script dañó referencias/FIGMA.md, ADR-002 y ADR-004 (cambió caracteres sueltos). Se restauraron desde la copia de respaldo de la sesión y se volvieron a aplicar los cambios. También se corrigió "mandal No. de control" (debía ser "manda el No. de control") en ADR-002.

- Archivos: los de arriba; datos/Modelos.kt (NoControl, Medio, TipoRegistro, Ubicacion, Alerta), datos/CetisRepositorio.kt, ui/CetisApp.kt, ui/alumno/AlumnoApp.kt, ui/padres/PadresApp.kt, ui/prefecto/PrefectoApp.kt, ui/prefecto/PrefectoVistas.kt, firebase/firestore.rules, firebase/roles.json, gradle/libs.versions.toml, app/build.gradle.kts, AndroidManifest.xml. Documentos: ADR-009 (nuevo), DECISIONES.md (sección M; J6 y K6 reemplazadas), BASE_DE_DATOS.md, MANUAL_TECNICO.md, VISTAS_POR_ROL.md, VISTAS_ALUMNO.md, TRASPASO_AGENTE.md, PENDIENTES.md, FIGMA.md y notas en ADR-002, 004 y 005.

- Cómo se comprobó: gradlew :app:assembleDebug compila sin advertencias, :app:lintDebug sin errores y :app:testDebugUnitTest pasa las 20 pruebas. No se probó en el teléfono: el usuario lo prueba. Faltan (los hace el usuario en la consola): publicar firebase/firestore.rules, actualizar roles/alumno y roles/prefecto y volver a crear al alumno de prueba con 14 dígitos (BASE_DE_DATOS §10.1).

### 19-34. Notificaciones también en el menú ☰

- Pedido del usuario: poner la campana de notificaciones en el menú desplegable, sin quitarla de la pantalla.

- Qué se hizo:

  - comun_menu.xml tiene la opción "Notificaciones" (ícono de campana), debajo de las pantallas principales y antes de "Cerrar sesión". Abre la misma pantalla que la campana de Inicio (comun_notificaciones.xml); se apila, así que "atrás" regresa a donde estabas.

  - VistasComunes.conectarMenu recibe onNotificaciones; los 4 *App.kt le pasan "abrir Notificaciones".

  - Alumno: su campana de Inicio no abría nada y no tenía pantalla de notificaciones. Ahora AlumnoPantalla.Notificaciones usa NotificacionesXml (la de todos los roles) y la campana y el menú la abren.

- Archivos: res/layout/comun_menu.xml, ui/comun/VistasComunes.kt, ui/comun/PantallasComunes.kt (comentario), ui/alumno/AlumnoApp.kt, ui/padres/PadresApp.kt, ui/prefecto/PrefectoApp.kt, ui/profesor/ProfesorApp.kt. Documentos: ADR-007, DECISIONES.md (L4), VISTAS_POR_ROL.md, VISTAS_ALUMNO.md, MANUAL_TECNICO.md.

- Cómo se comprobó: gradlew :app:assembleDebug compila sin advertencias y :app:lintDebug termina sin errores; se instaló en el teléfono y el usuario lo probó: funciona.

### 19-33. Prueba del menú ☰ en el teléfono y encabezado corregido

- Qué se probó (teléfono del usuario, cuenta del alumno de prueba, con su permiso): el Inicio ya no tiene barra inferior y el contenido termina justo arriba de la barra de gestos; el ☰ abre el menú con nombre, "Alumno", las 4 opciones (la de la pantalla abierta marcada) y "Cerrar sesión" hasta abajo; elegir "Boletín", "Horario" y "Perfil" abre esa pantalla, y las tres tienen ☰; el menú se cierra tocando fuera y con "atrás" (y "atrás" no cambia de pantalla); "Cerrar sesión" muestra "¿Cerrar sesión?" y "Cancelar" lo quita sin salir. No se tocó "Cerrar sesión" del diálogo, para no cerrar la sesión de prueba.

- Qué se corrigió: la foto del encabezado del menú quedaba pegada a la hora y la batería. Ahora el encabezado mide lo que necesita y el código le suma arriba el alto de la barra de estado de cada teléfono.

- Archivos: res/layout/comun_menu.xml (encabezado encabezado_menu, alto según su contenido), ui/comun/VistasComunes.kt (mostrarMenu).

- Cómo se comprobó: compila, lint sin errores; se instaló otra vez y en el teléfono el encabezado ya empieza debajo de la barra de estado. Falta probar con padre, prefecto y profesor (hacen falta sus contraseñas).

### 19-32. Revisión de la estructura del proyecto (ADR-008, propuesta)

- Qué se hizo: a pedido del usuario, se revisó cómo está organizado el código y se escribió una propuesta de mejoras en orden: borrar código muerto, ordenar carpetas, una sola navegación, pruebas, un ViewModel por rol (antes del escaneo), paquete propio (antes de publicar), actualizar librerías y decidir minSdk. No se aplicó nada: lo decide el usuario.

- Archivos: docs/adr/ADR-008-mejoras-a-la-estructura.md (nuevo); docs/PENDIENTES.md (sección 12 y paso 10 del orden sugerido); docs/TRASPASO_AGENTE.md.

- Cómo se comprobó: cada punto se revisó en el código (tamaño de los archivos, carpetas, dependencias, pruebas existentes y avisos de lint).

### 19-31. Menú ☰ en lugar de la barra inferior (ADR-007)

- Pedido del usuario: "darle uso al menú hamburguesa" y que las opciones de la barra inferior se agrupen en el menú desplegable; quitar la barra; el ☰ en todas las pantallas que la tenían, en los 4 roles; y un botón de cerrar sesión hasta abajo del menú.

- Qué se hizo:

  - Se quitó la barra inferior de alumno, padre, prefecto y profesor (con sus estilos Cetis.Nav.*, Cetis.Pantalla.Columna.ConBarra, Cetis.Texto.Navegacion, las medidas cetis_bottom_nav_* y cetis_content_bottom_space, y las formas shape_nav, shape_nav_indicador e img_corner_accent_left).

  - Botón ☰ (estilo nuevo Cetis.BarraSuperior.Menu) en 12 pantallas: alumno_inicio, alumno_boletin, alumno_horario, alumno_perfil, padre_inicio, padre_anuncios, padre_perfil, prefecto_inicio, prefecto_horarios, profesor_inicio, profesor_boletin, comun_calendario y comun_perfil_personal.

  - Menú común: comun_menu.xml (nombre y rol, opciones, "Cerrar sesión" hasta abajo y "CETis 61 · Cd. Juárez"), comun_item_menu.xml (una opción), shape_menu.xml y estilos Cetis.Menu.*. Entra desde la izquierda sobre la capa oscura; se cierra al tocar fuera, al elegir una opción o con "atrás". "Cerrar sesión" abre el diálogo de confirmación de Perfil.

  - Código: VistasComunes.conectarMenu y la clase Pestana (reemplazan a marcarPestana); una lista PESTANAS en cada *App.kt; CalendarioXml y PerfilPersonalXml reciben conectarMenu en lugar de la barra. AlumnoApp pasó a usar PantallaXml como los demás.

  - Barra de gestos: PantallaXml deja abajo de cada pantalla el alto de la barra de gestos de Android (antes lo cubría el espacio de la barra inferior).

  - Textos nuevos: comun_rol_alumno y comun_rol_padre.

- Archivos: los XML de arriba; res/values/styles_cetis.xml, dimens_cetis.xml, strings_comun.xml; ui/comun/VistasComunes.kt, ui/comun/PantallasComunes.kt, ui/alumno/AlumnoApp.kt, ui/padres/PadresApp.kt, ui/prefecto/PrefectoApp.kt, ui/profesor/ProfesorApp.kt. Borrados: padre_barra_inferior.xml, prefecto_barra_inferior.xml, profesor_barra_inferior.xml, shape_nav.xml, shape_nav_indicador.xml, img_corner_accent_left.xml (copia de respaldo en la carpeta temporal de la sesión). Documentos: ADR-007 (nuevo), ADR-001 y ADR-006 (marcados como reemplazados), VISTAS_POR_ROL.md, VISTAS_ALUMNO.md, MANUAL_TECNICO.md, DECISIONES.md (sección L), TRASPASO_AGENTE.md y PENDIENTES.md.

- Cómo se comprobó: gradlew :app:assembleDebug compila sin advertencias y :app:lintDebug termina sin errores. Se instaló en el teléfono. No se probó en pantalla: el teléfono estaba en uso con otra app, así que no se tocó. Falta abrir el menú en los 4 roles (PENDIENTES §10).

### 19-30. Los pendientes viven solo en PENDIENTES.md

- Qué se hizo: a pedido del usuario, las listas de pendientes de BASE_DE_DATOS.md (§11), MANUAL_TECNICO.md (§11) y TRASPASO_AGENTE.md (§8) se cambiaron por un enlace a PENDIENTES.md, para que no haya tres listas que se desactualicen. PENDIENTES.md lo explica al principio, y el traspaso lo agrega a su tabla de documentos.

- Archivos: docs/BASE_DE_DATOS.md (§11 y la receta §9.8, que enlazaba a §11), docs/MANUAL_TECNICO.md, docs/TRASPASO_AGENTE.md, docs/PENDIENTES.md, docs/herramientas/unir_documentacion.ps1 (ya no reemplaza esas secciones: las fuentes ya enlazan a Pendientes) y los .docx de cada uno, más DOCUMENTACION_COMPLETA.docx.

- Cómo se comprobó: se regeneraron los Word y se revisaron en PDF las secciones cambiadas.

### 19-29. Documentación unida en un Word y pendientes en un documento aparte

- Qué se hizo: a pedido del usuario, la documentación (menos el manual técnico y Figma) se juntó en un solo Word, docs/DOCUMENTACION_COMPLETA.docx, con portada, índice, un capítulo por documento y números de página. Los pendientes de todos los documentos se juntaron, sin repetir, en docs/PENDIENTES.md, ordenados por tema y con quién tiene que actuar (plantel, usuario o desarrollo).

- Archivos: docs/PENDIENTES.md y su .docx (nuevos); docs/herramientas/unir_documentacion.ps1 (nuevo: arma el Word unido desde los .md; se vuelve a correr cuando cambien); docs/herramientas/md_a_word.ps1 (ahora entiende imágenes y las guarda dentro del Word; los títulos ya no quedan solos al final de una hoja; una negrita partida en dos renglones de una lista ya sale bien; los enlaces <https://…> salen como enlace; y otro script puede usar sus funciones). Por esos arreglos se volvieron a generar todos los .docx de docs/ y docs/adr/; docs/adr/ADR-003-inicio-de-sesion-con-correo-interno.md (la acción 4, pantalla "Cambiar contraseña", se marcó como hecha: existe desde 19-23).

- Cómo se comprobó: se generaron los dos Word y se revisaron en PDF, página por página (portada, índice, capítulos, tablas y los 6 diagramas del documento de roles).

### 19-28. Sí hay Figma de padre, prefecto y profesor (corrección)

- Qué pasó: el usuario pasó los enlaces de las páginas Prefecto (75:508), Profesor (75:509) y Padre (0:1) del mismo archivo de Figma. Al pedir la lista de páginas, la herramienta de Figma solo devolvía "Alumno" y "Componentes", y por eso se escribió (en 19-23, 19-26 y 19-27) que no existían. Era un error.

- Qué se hizo: docs/referencias/FIGMA.md reescrito con el enlace de cada página, la lista de pantallas con su node-id y dos tablas con las diferencias entre ese diseño y las vistas actuales de prefecto y profesor. Se corrigió la frase "no hay Figma" en VISTAS_POR_ROL.md, DECISIONES.md (K5), ADR-006, TRASPASO_AGENTE.md, BASE_DE_DATOS.md §11, MANUAL_TECNICO.md §11 y referencias/PANTALLAS_POR_ROL.md.

- Lo que no se hizo (a pedido del usuario): ajustar las vistas al Figma. Se habían empezado a cambiar algunas (pestañas, Inicio, Horarios, textos, íconos y colores nuevos) y el usuario pidió solo guardar la información; esos cambios se regresaron a como estaban. Queda como pendiente en el traspaso.

- Cómo se comprobó: gradlew :app:assembleDebug y :app:lintDebug terminan bien después de regresar los cambios (la app quedó igual que en 19-25).

### 19-27. Enlace de Figma guardado en la documentación

- Qué: docs/referencias/FIGMA.md (nuevo) con el enlace que dio el usuario como el Figma "CETis 61 - Inicio (Android)", qué páginas se encontraron en él (solo "Alumno" y "Componentes") y qué hacer si faltan las de los otros roles. Enlazado desde TRASPASO_AGENTE.md y referencias/PANTALLAS_POR_ROL.md.

- No se volvió a revisar el archivo de Figma en esta entrada: el usuario pidió solo guardar el enlace. Lo descrito es lo que se vio en la revisión del mismo día (19-23).

### 19-26. El documento "Pantallas por rol" ya está en el proyecto

- Qué: el usuario compartió su documento "CetisAsiste — Pantallas por rol" (7 oct, 13 páginas, 12 tablas, 6 diagramas). Se guardó en docs/referencias/:

  - PANTALLAS_POR_ROL_original.docx: el Word tal cual (no se edita).

  - PANTALLAS_POR_ROL.md: copia en texto con las tablas, las preguntas abiertas y los diagramas, más una sección final que lo compara con la app.

  - pantallas_por_rol/: los 6 diagramas (casos de uso Android y web, clases, secuencia del escaneo, estados del alumno, arquitectura).

- Hallazgos: el documento dice que sí hay wireframes de los seis roles en el Figma "CETis 61 - Inicio (Android)" (8 del prefecto y el tablero de alertas, 5 del profesor, 5 web), que no está enlazado. Diferencias para que decida el usuario: el profesor puede poner castigo (el documento lo deja "por definir"); la contraseña vence a los 90 días para cualquier rol (el documento pregunta si solo el personal); los textos del padre siguen hablando como alumno; el profesor tiene notificaciones y el prefecto calendario (preguntas abiertas).

- Archivos: docs/referencias/*, docs/TRASPASO_AGENTE.md, docs/BASE_DE_DATOS.md, firebase/roles.json (la nota de origen ahora apunta al documento).

- Cómo se comprobó: el texto y las 12 tablas se sacaron celda por celda con Word (solo lectura) y se compararon con el original; las 6 imágenes se revisaron una por una.

- Sin .docx para esta copia: su versión Word es el original (si se generara, lo sobrescribiría; por eso el original se llama _original).

### 19-25. Prefecto de prueba

- Qué: a pedido del usuario, para probar las vistas del prefecto.

  - Cuenta en Authentication: la creó el usuario (prefecto.prueba@cetis61.mx, UID QpWWIb6e1Ze2zlzhmwygFnoRJss1; la contraseña solo la tiene él).

  - En Firestore (desde la consola): usuarios/QpWWIb6e1Ze2zlzhmwygFnoRJss1 con nombre = "Prefecto de Prueba", usuario = prefecto.prueba, correo, rol = prefecto, activo = true y debeCambiarContrasena = false (para entrar directo; si se pone en true, la app pide cambiar la contraseña al entrar).

- Archivos: docs/BASE_DE_DATOS.md §10.1, docs/TRASPASO_AGENTE.md.

- Cómo se comprobó: la cuenta aparece en Authentication → Users con ese UID; el documento se leyó de vuelta en la consola después de recargar (6 campos, tipos correctos). Entrar con la cuenta en el teléfono lo prueba el usuario.

### 19-24. Documentación de las vistas por rol

- Qué: docs/VISTAS_POR_ROL.md (nuevo), docs/adr/ADR-006-vistas-xml-para-todos-los-roles.md (nuevo) y actualización de VISTAS_ALUMNO.md, BASE_DE_DATOS.md (§1, §4.1, §5.1, §10, §11), MANUAL_TECNICO.md (ahora describe las vistas XML), DECISIONES.md (sección K) y TRASPASO_AGENTE.md. Versiones en Word de cada uno.

### 19-23. Vistas XML para padre, prefecto y profesor

- Pedido del usuario: "seguir con el apartado del XML para las pantallas de padres, prefectos y profesores"; dejar pendientes el escaneo, las alertas, los avisos push y la web. Respuestas: pasar al padre de Compose a XML; que el profesor sí guarde en Firestore; hacer "Cambiar contraseña" para todos los roles. Por qué así: ADR-006.

- Figma: el archivo enlazado solo tiene las páginas "Alumno" y "Componentes"; no hay pantallas de prefecto ni de profesor. Se usaron el estilo del alumno y las piezas de "Componentes" (StudentRow, StatusChip, AlertBanner). Se exportaron 5 íconos nuevos (ic_users, ic_edit, ic_flag, ic_check_circle, ic_scan) y los colores de estatus.

- Padre (9 pantallas, ahora XML): Inicio, Anuncios, Calendario, Perfil, Entradas y salidas, Horario, Notificaciones; Código QR y Credencial usan las vistas del alumno. Novedades: el Horario ya muestra las clases del hijo, las flechas del calendario cambian de mes, "Cerrar sesión" pregunta antes y "Cambiar contraseña" ya funciona.

- Prefecto: Inicio (con los grupos que salieron hoy, en tiempo real), Horarios de todos los grupos por turno, horario de cada grupo, Calendario, Perfil, Notificaciones. "Escanear QR" y "Capturar matrícula" se ven como "Próximamente" (pendientes a propósito).

- Profesor: Inicio (sus grupos), Grupo (lista de alumnos con su estado), Perfil del alumno (con sus estatus), Cambiar estatus, Dar salida al grupo, Boletín, Perfil, Notificaciones. Escribe en Firestore: alumnos/{m}/estatus y periodos/{semestre}/salidasDeGrupo (las reglas ya lo permitían; no se cambiaron).

- Cambiar contraseña (todos, también el alumno): pide la actual, la nueva (8 o más) y la repetida; Firebase confirma la actual. Luego anota debeCambiarContrasena = false y contrasenaVence = hoy + 90 días. Si una cuenta tiene debeCambiarContrasena = true o su contraseña ya venció, la app la muestra sola al entrar.

- Archivos nuevos:

  - Vistas: padre_inicio, padre_anuncios, padre_perfil, padre_entradas_salidas, prefecto_inicio, prefecto_horarios, profesor_inicio, profesor_grupo, profesor_alumno, profesor_cambiar_estatus, profesor_dar_salida, profesor_boletin, comun_calendario, comun_notificaciones, comun_horario, comun_perfil_personal, comun_cambiar_contrasena, las 3 barras inferiores (*_barra_inferior) y 5 renglones (comun_item_lista, comun_item_encabezado, comun_item_dia, comun_item_notificacion, profesor_item_alumno).

  - Recursos: strings_comun.xml, strings_prefecto.xml, strings_profesor.xml, 5 íconos y 9 formas (shape_estatus_*, shape_punto_*, shape_aviso_*, shape_circulo_exito, shape_circulo_iniciales, shape_tarjeta_brand, shape_tarjeta_sin_leer).

  - Código: ui/comun/ (Carga.kt, VariablesComunes.kt, VistasComunes.kt, PantallasComunes.kt), ui/padres/PadresVistas.kt, ui/prefecto/PrefectoApp.kt y PrefectoVistas.kt, ui/profesor/ProfesorApp.kt y ProfesorVistas.kt.

- Archivos cambiados: ui/padres/PadresApp.kt (reescrito para XML), ui/CetisApp.kt (prefecto y profesor ya tienen pantallas; cambio de contraseña obligatorio), ui/alumno/AlumnoApp.kt (opción "Cambiar contraseña"), datos/CetisRepositorio.kt (consultas de grupos, alumnos del grupo, estatus y salidas; guardar estatus y salidas; cambiar contraseña), datos/Formatos.kt, datos/Modelos.kt (TipoEstatus, Turno), colors_cetis.xml, styles_cetis.xml (estilos compartidos nuevos).

- Archivos borrados (copia en la carpeta temporal de la sesión): las 9 pantallas Compose del padre (InicioScreen, AnunciosScreen, CalendarioScreen, PerfilScreen, CodigoQrScreen, CredencialDigitalScreen, EntradasSalidasScreen, HorarioScreen, NotificacionesScreen), 7 piezas (AppBar, BottomNav, PadresScaffold, IconCircle, ListItemCard, InfoRow, TextoVacio) y PadresModelos.kt (sus clases pasaron a ui/comun/VariablesComunes.kt). Se quedan Bienvenida, Iniciar sesión, AppIcon, PrimaryButton y SchoolLogo.

- Detalles corregidos de paso: Locale("es", "MX") (forma vieja) → Locale.forLanguageTag en Formatos.kt; en styles_cetis.xml los atributos de Android nuevo (lineHeight, clipToOutline, accessibilityHeading) se marcaron con tools:targetApi para que lint no los cuente como error (en teléfonos viejos simplemente se ignoran).

- Cómo se comprobó: gradlew :app:assembleDebug compila sin advertencias y gradlew :app:lintDebug termina sin errores. Se instaló en el teléfono: la sesión guardada del alumno de prueba abrió Inicio; Perfil → "Cambiar contraseña" abre la pantalla nueva, con los campos vacíos muestra "Llena los tres campos." y la flecha regresa a Perfil. No se probó: entrar como padre, prefecto o profesor (hacen falta sus contraseñas; lo prueba el usuario) ni guardar un estatus o una salida.

### 19-22. Documento de traspaso para el siguiente agente

- Qué: docs/TRASPASO_AGENTE.md (y su .docx): qué es la app y qué se quiere lograr, cómo está hoy, lo que se le hizo, mapa del código y de la base, cuentas existentes, reglas de trabajo con el usuario, cómo trabajar en esta computadora y qué sigue.

- Para qué: que quien continúe el proyecto no tenga que reconstruir el contexto.

### 19-21. Se aplicó la estructura por semestres (ADR-005)

- Respuestas del plantel: 2,500 alumnos; grupos matutinos desde el 100 y vespertinos desde el 150; especialidad solo como campo vacío; matrículas de prueba desde 25000000; todos los datos personales (ficticios por ahora); entradas y salidas en una lista nueva por semestre.

- Reglas (publicadas, 8,276 caracteres): nuevas periodos/{p} con sus registros y salidasDeGrupo; alumnos/{m}/inscripciones y alumnos/{m}/privado/{datos|salud}; especialidades. Se quitaron registros y salidasDeGrupo de la raíz.

- Índices: 4 nuevos (3 de alumnos para listas y búsqueda, 1 de grupos). Total: 10.

- Datos en Firestore (consola):

  - periodos/2026-2027-1 y configuracion/plantel.periodoActual = "2026-2027-1".

  - grupos/2026-2027-1_102 con horario lunes a viernes (ahora con profesorId).

  - alumnos/25311754: grupoId, grupo y nombre actualizados ("Jesusito Pérez Prueba") y 9 campos nuevos; inscripciones/2026-2027-1; privado/datos y privado/salud con datos ficticios.

  - usuarios/{profesor}.grupos → 2026-2027-1_102.

  - Se borró grupos/prueba-matutino (y su horario), reemplazado por el nuevo.

- App: Modelos.kt (campos y clases nuevas: PeriodoDoc, InscripcionDoc, DatosPrivadosDoc, DatosSaludDoc, EspecialidadDoc, EstadoAlumno); CetisRepositorio.periodoActual() y registros() leen la lista del semestre de 20 en 20; EntradasSalidasScreen con "Ver más"; texto nuevo ver_mas.

- Archivos: firebase/firestore.rules, firebase/firestore.indexes.json, datos/Modelos.kt, datos/CetisRepositorio.kt, ui/padres/PadresApp.kt, ui/padres/screens/EntradasSalidasScreen.kt, res/values/strings.xml, docs/BASE_DE_DATOS.md, docs/adr/ADR-005-estructura-para-muchos-alumnos.md.

- Cómo se comprobó: reglas idénticas al archivo tras recargar la consola; cada documento leído en la consola; la app compila sin advertencias. No se instaló: el teléfono no estaba conectado.

### 19-20. Propuesta de estructura para todo el plantel (ADR-005)

- Qué: a pedido del usuario, se analizó cómo ordenar la base para miles de alumnos. Se escribió docs/adr/ADR-005-estructura-para-muchos-alumnos.md (propuesta, sin cambios en la base ni en la app).

- Recomendación: organizar por periodos escolares (grupos con el semestre en su id), historial por alumno (inscripciones), nombre separado en apellidos con campo de búsqueda, datos personales en un documento aparte (privado), estado del alumno (inscrito, baja, egresado), registros paginados y una herramienta de importación masiva.

- Hallazgo importante: con ~2,500 alumnos, el plan gratuito (Spark) se queda corto en lecturas diarias; hay que decidir el plan antes de cargar a todo el plantel.

- Pendiente: 6 preguntas para el plantel (número de alumnos, nombres de grupos, especialidades, formato de matrícula, datos personales, años de historial).

### 19-19. El grupo se toma del documento del grupo, en tiempo real

- Problema reportado: "el grupo tampoco cambia" (el nombre ya cambiaba). En la consola, el usuario había cambiado grupos/prueba-matutino.nombre a "102 " (con un espacio al final), pero la app mostraba la copia alumnos/25311754.grupo ("Prueba").

- Qué se cambió:

  - CetisRepositorio.escucharGrupo() y nombreDeGrupoEnVivo() (en PadresApp.kt): la app escucha grupos/{grupoId} y muestra su nombre; la copia de la ficha solo se usa si el grupo no se puede leer.

  - Formatos.alumno() recibe ese nombre y quita espacios al inicio y al final (por eso "102 " se ve como "102").

  - PadresApp y AlumnoApp usan el nombre del grupo en vivo.

  - BASE_DE_DATOS.md: el campo alumnos.grupo queda descrito como copia de respaldo.

- Archivos: datos/CetisRepositorio.kt, datos/Formatos.kt, ui/padres/PadresApp.kt, ui/alumno/AlumnoApp.kt, docs/BASE_DE_DATOS.md.

- Cómo se comprobó: compila sin advertencias; instalado en el teléfono. La prueba con sesión iniciada la hace el usuario.

### 19-18. Los cambios en la base ya se ven al instante en la app

- Problema reportado: "al cambiar los nombres desde la base de datos, no se actualizan en la app". Se revisó la consola: se habían cambiado usuarios/{uid}.nombre del alumno ("jesusito"), del padre ("juan") y del profesor ("pozoya"), pero alumnos/25311754.nombre seguía en "Alumno de Prueba".

- Dos causas:

  - La app leía los datos una sola vez, al iniciar sesión. Un cambio hecho con la app abierta no se veía hasta volver a entrar.

  - Las pantallas del alumno (y las del padre, que hablan del hijo) toman el nombre de la ficha alumnos/{matrícula}, no de usuarios/{uid}. El nombre del padre no aparece en ninguna pantalla.

- Qué se cambió:

  - CetisRepositorio.escucharUsuario() y escucharAlumno(): escuchan el documento con addSnapshotListener y avisan cada cambio. Se quitó alumnoDeLaSesion() (lectura única).

  - PadresApp y AlumnoApp usan alumnoDeLaSesionEnVivo(): la ficha se actualiza sola.

  - CetisApp escucha usuarios/{uid}: actualiza nombre, hijos y grupos al instante, y cierra la sesión si la cuenta se desactiva o se borra.

  - BASE_DE_DATOS.md §10: tabla "¿De dónde sale cada nombre?".

- Datos: no se cambió ningún nombre en la base; el usuario decide si pone "jesusito" en alumnos/25311754.nombre.

- Archivos: datos/CetisRepositorio.kt, ui/CetisApp.kt, ui/padres/PadresApp.kt, ui/alumno/AlumnoApp.kt, docs/BASE_DE_DATOS.md.

- Cómo se comprobó: compila sin advertencias y se instaló en el teléfono. La prueba con la app abierta la hace el usuario (requiere iniciar sesión).

### 19-17. Primera cuenta de Control Escolar

- Qué: a pedido del usuario, la cuenta abrahamemiliomorales@gmail.com (creada por él en Authentication) recibió el rol control_escolar: documento usuarios/QUgw5x0tkvRx6Dz3Nb0S2zYlnmG2 con nombre, usuario y correo (el correo completo), activo = true.

- Para qué sirve: es la cuenta que las reglas reconocen como administradora; la usará la web de Control Escolar. En Android solo ve el aviso de "se usa desde la web".

- Archivos: docs/BASE_DE_DATOS.md §10.1.

- Cómo se comprobó: el documento se leyó en la consola (8 campos, rol y activo correctos).

### 19-16. Alumno, padre y profesor de prueba para revisar la app

- Qué: a pedido del usuario se registraron 3 usuarios de prueba (detalle y cómo borrarlos en BASE_DE_DATOS.md §10.1):

  - Cuentas en Authentication: las creó el usuario (Claude no crea cuentas ni pone contraseñas). Se le dieron los pasos; usó 25311754@cetis61.mx para el alumno en lugar del 26000000000001 sugerido, y se respetó su elección.

  - En Firestore (desde la consola): grupos/prueba-matutino con horario de lunes a viernes (5 clases cada día), alumnos/25311754, y los perfiles usuarios/{uid} del alumno, el padre (hijo 25311754) y el profesor (grupo prueba-matutino). Se enlazaron alumnos/25311754.usuarioId, .padres y grupos/prueba-matutino.profesores.

- Tropiezos y cómo se corrigieron:

  - El primer intento de crear el grupo quedó dentro de la colección vieja (CetisAsiste/Usuarios/grupos/prueba-matutino) porque se usó el botón "Start collection" del documento abierto. Se borró ese documento (solo él; la consola confirmó la ruta) y se creó en la raíz.

  - Se había creado alumnos/26000000000001 antes de conocer la matrícula real de la cuenta; se reemplazó por alumnos/25311754 y se borró el anterior.

- Cuenta extra: había una 4.ª cuenta, abrahamemiliomorales@gmail.com; su rol se decidió en 19-17.

- Cómo se comprobó: se leyó cada documento en la consola (campos, tipos y enlaces) y el horario de viernes (5 mapas, solo la última clase con ultimaDelTurno = true). El inicio de sesión en el teléfono lo prueba el usuario con sus contraseñas.

### 19-15. Perfiles de usuario en la base de datos (colección roles)

- Qué: se creó la colección roles con un documento por tipo de usuario: alumno, padre, prefecto, profesor, enfermeria y control_escolar. Cada uno tiene nombre, etiqueta, descripción, plataformas, con qué inicia sesión, campos extra de su cuenta, si debe cambiar la contraseña, sus pantallas y sus permisos (tomados del documento "Pantallas por rol"). No son personas ni datos de ejemplo: son los perfiles que Control Escolar asigna en usuarios.rol.

- Reglas: nuevo bloque match /roles/{rol}: lee cualquiera con sesión; escribe solo Control Escolar. Publicado en la consola (6,776 caracteres, igual al archivo).

- Cómo se cargaron: a mano en la consola de Firebase (que escribe con permisos de administrador), llenando el formulario con ayuda de JavaScript en la página.

- Lo que no se hizo: primero se intentó abrir las reglas un par de minutos para cargar los perfiles con un script; el sistema lo bloqueó por debilitar la seguridad y se cambió al método de la consola. Ese script (firebase/cargar_roles.ps1) se borró.

- App: RolDoc en datos/Modelos.kt, CetisRepositorio.rol(), y el aviso de los roles sin pantallas ahora usa el nombre del perfil; si el perfil es solo web dice "se usa desde la web" (texto nuevo rol_solo_web).

- Archivos: firebase/roles.json (copia de los 6 perfiles), firebase/firestore.rules, datos/Modelos.kt, datos/CetisRepositorio.kt, ui/CetisApp.kt, res/values/strings.xml, docs/BASE_DE_DATOS.md (§3, §4.9, §5.1, §6, §10), docs/adr/ADR-004-modelo-de-datos.md.

- Cómo se comprobó: cada documento se leyó en la consola (campos, tipos y número de elementos de cada lista); leer roles/alumno sin sesión responde 403; la app compila.

### 19-14. Documentación de todo lo de este día

- Qué: documento nuevo de la base de datos, esta bitácora, tres ADR nuevos y actualización del manual técnico, las decisiones y las notas de vistas de alumno. Versiones en Word de cada documento, generadas con un script nuevo.

- Archivos: docs/BASE_DE_DATOS.md, docs/BITACORA.md, docs/adr/ADR-002-reglas-sin-cloud-functions.md, docs/adr/ADR-003-inicio-de-sesion-con-correo-interno.md, docs/adr/ADR-004-modelo-de-datos.md, docs/MANUAL_TECNICO.md, docs/DECISIONES.md, docs/VISTAS_ALUMNO.md, docs/herramientas/md_a_word.ps1 y los .docx de cada uno.

- Ojo: MANUAL_TECNICO.docx y DECISIONES.docx se regeneraron desde sus .md (los del 5 de octubre se reemplazaron). De ahora en adelante se edita el .md y se vuelve a correr el script; no se edita el .docx a mano.

- Cómo se comprobó: se exportó cada documento a PDF y se revisaron páginas como imagen (títulos, tablas, listas y diagramas).

### 19-13. Prueba en el teléfono

- Qué: se instaló la app en el Samsung (Android 16) por USB. Abre la Bienvenida y luego Iniciar sesión con la etiqueta nueva "Matrícula o usuario". Al tocar "Iniciar sesión" con los campos vacíos aparece "Escribe tu matrícula o usuario y tu contraseña."

- No se probó: entrar con una cuenta real, porque todavía no hay cuentas (las crea Control Escolar; ver BASE_DE_DATOS.md §9.1). Las pantallas con datos reales quedan por probar.

- Detalle corregido después de la prueba: el texto de ayuda del campo decía "Ingresa tu matrícula"; ahora dice "Ingresa tu matrícula o usuario" (strings.xml).

### 19-12. La app inicia sesión de verdad y muestra los datos de cada quien

- Qué:

  - Inicio de sesión con Firebase Authentication (matrícula o usuario → correo interno).

  - Después de entrar, la app lee usuarios/{uid} y según el rol muestra el apartado de padres, las vistas de alumno, o un aviso para los roles que aún no tienen pantallas.

  - Las pantallas de padres dejaron de usar datos de ejemplo: ahora reciben los datos de Firestore como parámetros. Si no hay nada, muestran un texto como "Todavía no hay anuncios.".

  - Las vistas XML del alumno ya se usan en la app (antes solo eran vistas sueltas) y se llenan con sus datos; los chips de días del horario cambian de día.

  - El código QR se dibuja con el campo codigoQr del alumno (librería ZXing).

  - El calendario muestra el mes actual con los eventos reales; el banner "Información importante" de Inicio solo aparece si hay un anuncio marcado como destacado.

  - "Marcar todas como leídas" ya funciona.

  - Si la persona no cerró sesión, la próxima vez entra directo.

- Archivos nuevos: datos/Modelos.kt, datos/CetisRepositorio.kt, datos/Formatos.kt, ui/CetisApp.kt, ui/alumno/AlumnoApp.kt, ui/padres/PadresModelos.kt, ui/padres/components/TextoVacio.kt.

- Archivos cambiados: Main.kt (ahora abre CetisApp()), ui/padres/PadresApp.kt (recibe la sesión y pide los datos), las pantallas InicioScreen, PerfilScreen, CredencialDigitalScreen, CodigoQrScreen, EntradasSalidasScreen, AnunciosScreen, NotificacionesScreen, CalendarioScreen, IniciarSesionScreen; res/values/strings.xml (19 textos nuevos); gradle/libs.versions.toml y app/build.gradle.kts (ZXing 3.5.3).

- Archivo borrado: ui/padres/SampleData.kt (los datos de ejemplo). Sus clases sin datos pasaron a PadresModelos.kt.

- Sin cambios a propósito: el código viejo MainAppContainer de Main.kt se conserva como referencia, pero ya no se usa (y las reglas nuevas lo bloquean).

- Cómo se comprobó: gradlew :app:assembleDebug compila sin errores ni advertencias en los archivos nuevos; prueba en teléfono (entrada 19-13).

### 19-11. Seis índices compuestos en Firestore

- Qué: se crearon desde la consola (Chrome) los índices de registros (3), salidasDeGrupo, anuncios y alumnos. La lista está en BASE_DE_DATOS.md §7.

- Archivos: firebase/firestore.indexes.json (copia).

- Cómo se comprobó: la consola los muestra los 6 en estado Building… (tardan unos minutos en quedar Enabled).

### 19-10. Reglas de seguridad publicadas

- Qué: se reemplazó el "modo prueba" (todo abierto hasta el 4 nov 2026) por reglas por rol. Se pegaron en la consola por medio del editor y se publicaron.

- Archivos: firebase/firestore.rules.

- Cómo se comprobó: el texto publicado es idéntico al archivo (6,495 caracteres) y una lectura sin sesión ahora responde 403.

- Por qué: ADR-002.

### 19-09. Authentication activado (Correo/Contraseña)

- Qué: en la consola, Authentication → Get started → Email/Password → Enable → Save. No se creó ninguna cuenta.

- Por qué: ADR-003.

### 19-08. Se quitaron los datos de ejemplo de la base

- Qué: a pedido del usuario ("no quiero datos de ejemplo"), se borraron los 31 documentos de ejemplo cargados en 19-07, uno por uno por su id. Se dejó configuracion/plantel porque son ajustes del plantel, no datos de prueba. Se borró el script firebase/semilla.ps1.

- No se tocó: las colecciones viejas (CetisAsiste/Usuarios y 2 documentos de usuarios creados por el inicio de sesión anterior). Se recomienda que alguien del equipo las borre desde la consola porque tienen contraseñas a la vista.

- Cómo se comprobó: listado de cada colección por la API: todas vacías salvo configuracion (1) y los 2 documentos viejos de usuarios.

### 19-07. Datos de ejemplo cargados (después retirados)

- Qué: con un script de PowerShell se cargaron 32 documentos con los datos de Figma (Juan Perez Rodriguez, grupo 102, horario del miércoles, 4 anuncios, 3 eventos, 7 registros, 5 notificaciones) para que cada colección existiera.

- Tropiezo: la primera vez falló a la mitad porque PowerShell "aplana" las listas de listas; se corrigió con comas (,@(...)) y se volvió a correr sin duplicar nada.

- Cómo se comprobó: se leyeron de vuelta dos documentos: acentos, horas (UTC) y valores vacíos correctos.

- Resultado final: se retiraron en 19-08.

### 19-06. Diseño del modelo de datos

- Qué: se definieron 9 colecciones y 4 subcolecciones a partir del documento "Pantallas por rol" (10 clases UML, alertas, estatus, roles), el "Proceso 8" del manual técnico y las pantallas de Figma. Se escribieron las reglas y los índices.

- Archivos: firebase/firestore.rules, firebase/firestore.indexes.json, firebase/firebase.json, firebase/.firebaserc.

- Por qué: ADR-004.

### 19-05. Revisión de lo que había en Firebase

- Qué se encontró:

  - Proyecto appcetis-7c79d, plan Spark (gratuito, sin Cloud Functions).

  - Firestore ya creado, en modo prueba: cualquiera podía leer y escribir hasta el 4 de noviembre de 2026.

  - Colecciones viejas: CetisAsiste/Usuarios (un documento con contrasenia y matricula vacías) y usuarios (2 documentos del inicio de sesión anterior).

  - Authentication sin activar.

  - El Figma enlazado solo tiene la página "Alumno" (8 frames) y "Componentes"; los wireframes de los otros roles están en otro archivo ("CETis 61 - Inicio (Android)").

### 19-04. ADR-001 actualizado

- Qué: se anotó que la barra inferior quedó a 12 dp y que la app ya no coincide con Figma en eso (Figma usa 6 dp).

- Archivos: docs/adr/ADR-001-barra-inferior.md.

### 19-03. Barra inferior a 12 dp de los lados

- Qué: la barra inferior de las vistas de alumno quedó con el mismo margen que las tarjetas (@dimen/cetis_screen_margin = 12 dp) en lugar de 6 dp.

- Archivos: alumno_inicio.xml, alumno_horario.xml, alumno_perfil.xml, alumno_boletin.xml.

- Cómo se comprobó: compila; falta revisarlo en la vista previa.

- Pendiente: corregir la capa BottomNav en Figma (x = 12, ancho = 336).

### 19-02. ADR-001 (por qué el contenido termina arriba de la barra)

- Qué: primer registro de decisión del proyecto, con las opciones A, B y C.

- Archivos: docs/adr/ADR-001-barra-inferior.md; enlace desde docs/VISTAS_ALUMNO.md.

### 19-01. El contenido ya no pasa por debajo de la barra inferior

- Qué: en Horario (y las otras 3 vistas con barra) las tarjetas se veían por debajo y detrás de la barra. Ahora el contenido termina 100 dp antes del borde (68 de la barra + 32 de margen) y la lista deja 16 dp de aire al final.

- Archivos: res/values/dimens_cetis.xml (cetis_content_bottom_space de 116 a 100 dp), alumno_horario.xml, alumno_inicio.xml, alumno_perfil.xml, alumno_boletin.xml, docs/VISTAS_ALUMNO.md.

- Cómo se comprobó: gradlew :app:assembleDebug sin errores.

## Antes del 19 de octubre de 2026 (resumen)

| Fecha | Qué |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto | Proyecto de Android Studio conectado a Firebase; inicio de sesión con matrícula y contraseña guardada en usuarios (Main.kt) |
| 5 oct 2026 | 11 pantallas del apartado de padres en Compose, con datos de ejemplo de Figma; MANUAL_TECNICO.md y DECISIONES.md |
| 7 oct 2026 | Documento "CetisAsiste — Pantallas por rol" (6 roles, alertas, UML, arquitectura). Desde el 19 oct está en docs/referencias/ |
| Antes del 19 oct | Vistas XML del alumno (alumno_*.xml), variables (AlumnoVariables.kt) y AlumnoVistas.kt; VISTAS_ALUMNO.md |