# ADR-002: Las apps escriben directo en Firestore, protegidas por reglas (sin Cloud Functions por ahora)

Estado: Aceptada (aplicada el 19 de octubre de 2026)

Fecha: 19 de octubre de 2026

Quién decide: el equipo de CetisAsiste

## Contexto

- El documento "Pantallas por rol" propone que todo lo que cambia un registro o un estatus pase por Cloud Functions: la app del prefecto manda el No. de control y una función en el servidor revisa estatus, guarda el registro y avisa al padre.

- El proyecto de Firebase (appcetis-7c79d) está en el plan Spark (gratuito). Cloud Functions solo funciona en el plan Blaze, que pide una tarjeta y cobra por uso.

- Antes de este cambio, la base estaba en "modo prueba": cualquiera podía leer y escribir todo hasta el 4 de noviembre de 2026, incluidas contraseñas guardadas tal cual.

- Hacía falta proteger la base ya, sin esperar a la decisión de pago.

## Decisión

Publicar reglas de seguridad por rol (firebase/firestore.rules) que dejan a cada app escribir solo lo que a ese rol le toca, y diseñar los datos para que el cambio a Cloud Functions sea después sin tocar las colecciones.

## Opciones consideradas

### Opción A: dejar la base en modo prueba hasta tener Cloud Functions

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Dificultad | Ninguna |
| Costo | Gratis |
| Seguridad | Nula: cualquiera con el id del proyecto lee y cambia todo |
| Duración | Se cerraba sola el 4 de noviembre y la app dejaba de funcionar |

### Opción B: reglas por rol, apps escriben directo (la elegida)

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Dificultad | Media: un archivo de reglas de unas 170 líneas |
| Costo | Gratis (plan Spark) |
| Seguridad | Buena: sin sesión no se ve nada; cada rol solo escribe lo suyo; la bitácora no se edita |
| Límite | Las reglas no pueden calcular alertas; si alguien modifica la app del prefecto podría guardar un registro sin alerta |

### Opción C: pasar ya a Blaze y hacer Cloud Functions

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Dificultad | Alta: además de las reglas, programar y publicar funciones (Node.js) |
| Costo | Requiere tarjeta; con el uso de un plantel probablemente quede en la capa gratuita, pero hay riesgo de cobro |
| Seguridad | La mejor: el servidor decide la alerta |
| Bloqueo | Es una decisión de dinero del plantel, no técnica |

## Comparación

A quedaba descartada por seguridad. Entre B y C, B protege lo importante (quién ve qué) hoy y sin costo; C agrega la validación del escaneo en el servidor (el escaneo se hizo después en el teléfono, ADR-009), porque las pantallas del prefecto no están programadas. Cuando se programen, se decide si pagar Blaze.

## Consecuencias

- Más fácil: la base ya está protegida; la app funciona sin servidor propio.

- Más difícil: las reglas son largas y hay que mantener sincronizada la copia de firebase/firestore.rules con la consola.

- Riesgo aceptado: mientras no haya Cloud Functions, el cálculo de alertas lo haría la app del prefecto. Las reglas sí obligan a que el registro diga quién lo hizo (registradoPor = su uid) y nadie lo puede borrar.

- Hay que revisar después: al pasar a Blaze, quitar el permiso create de registros al prefecto y dárselo solo a la función; igual con notificaciones.

## Acciones

- ☑ Escribir firebase/firestore.rules y publicarlas en la consola.

- ☑ Comprobar que sin sesión se recibe "403 Permission denied".

- ☐ Decidir con el plantel si se pasa al plan Blaze.

- ☐ Si se pasa: función validarEscaneo y avisos con Cloud Messaging.