# ADR-008: Mejoras a la estructura del proyecto (propuesta)

Estado: Propuesta (19 de octubre de 2026). Nada de esto está hecho todavía: el usuario decide qué se aplica y en qué orden.

Fecha: 19 de octubre de 2026

Quién decide: el equipo de CetisAsiste

Revisión de cómo está organizado hoy el código de la app y qué conviene cambiar antes de que crezca (escaneo, web, miles de alumnos). Los pendientes que salen de aquí están en PENDIENTES.md (sección 12).

## Contexto: cómo está hoy

app/src/main/java/com/example/cetisasiste/
├── Main.kt                  MainActivity (45 líneas) + ~530 líneas viejas, sin uso
├── AlumnoVistas.kt          llena las vistas del alumno   ← fuera de ui/alumno
├── AlumnoVariables.kt       datos que reciben esas vistas ← fuera de ui/alumno
├── datos/                   CetisRepositorio (único que habla con Firebase), Modelos, Formatos
└── ui/
    ├── CetisApp.kt          bienvenida → inicio de sesión → rol
    ├── comun/               PantallaXml, menú ☰, pantallas y variables comunes
    ├── alumno/ padres/ prefecto/ profesor/   un *App.kt (navegación + datos) y un *Vistas.kt por rol
    ├── padres/screens/      Bienvenida e Iniciar sesión (Compose) ← las usan TODOS los roles
    ├── padres/components/   botón, ícono y logo (Compose)
    └── theme/               tema de Compose (solo lo usan esas dos pantallas)

### Lo que está bien (conviene conservarlo)

| Qué | Por qué es bueno |
| --- | --- |
| Un solo lugar habla con Firebase (CetisRepositorio) | Si cambia la base o se pasa a Cloud Functions, se toca un archivo |
| Las vistas no deciden nada (*Vistas.kt solo ponen textos) | Las pantallas se pueden cambiar sin miedo a romper datos |
| Un archivo por pantalla, con el prefijo del rol | Fácil encontrar cualquier cosa |
| Lo que se repite se escribe una vez (comun_*, estilos, menú ☰) | Un cambio llega a todas las pantallas |
| Reglas de seguridad por rol y datos por semestre | La base ya aguanta a todo el plantel (ADR-002, ADR-005) |
| Documentación y ADR | Cualquiera entiende el porqué sin preguntar |

### Lo que conviene mejorar

| # | Problema | Qué pasa si no se arregla |
| --- | --- | --- |
| 1 | Los *App.kt hacen tres trabajos: navegar, pedir datos y guardar (ProfesorApp tiene ~300 líneas). No hay ViewModel | Al girar el teléfono o volver a la app se pierden datos y se vuelven a pedir; la lógica no se puede probar sin teléfono; con el escaneo (mucha lógica) se volverá difícil de leer |
| 2 | La navegación está copiada 4 veces (pila, abrir, regresar, pestaña, botón atrás) | Un arreglo hay que hacerlo en 4 lugares |
| 3 | Código muerto: ~530 líneas del inicio de sesión viejo en Main.kt, alumno_iniciar_sesion.xml sin uso y 18 recursos sin uso (lint) | Confunde a quien llega; hace pensar que hay dos inicios de sesión |
| 4 | Cosas en la carpeta equivocada: Bienvenida e Iniciar sesión viven en ui/padres aunque son de todos; AlumnoVistas.kt y AlumnoVariables.kt están en la raíz | Cuesta encontrarlas; parece que son solo del padre |
| 5 | Dos tecnologías de pantalla: casi todo es XML, pero Bienvenida, Iniciar sesión y los mensajes de "Cargando…" son Compose (con su propio tema y colores repetidos en ui/theme) | Hay que saber las dos cosas; los colores están dos veces (XML y Kotlin) |
| 6 | Casi no hay pruebas (solo los ejemplos de Android Studio) | Un error en fechas, No. de control o contraseñas solo se ve en el teléfono |
| 7 | El paquete es com.example.cetisasiste | Google Play no acepta apps con com.example; cambiarlo después obliga a registrar la app otra vez en Firebase |
| 8 | Versiones atrasadas de librerías (lint: activity-compose 1.8 → 1.13, lifecycle 2.6 → 2.11, Firebase BoM 34 → 35) | Se acumulan los cambios y actualizar después cuesta más |
| 9 | minSdk 24, pero las esquinas redondeadas (clipToOutline) solo funcionan desde Android 12 | En teléfonos con Android 7 a 11 las fotos y tarjetas se ven con esquinas rectas |

## Decisión propuesta (en orden: primero lo barato y seguro)

- Borrar el código muerto (punto 3): el inicio de sesión viejo de Main.kt (ya documentado en DECISIONES H1 y ADR-003), alumno_iniciar_sesion.xml y los recursos que lint marca sin uso. Una tarde. Sin riesgo: nada los usa.

- Ordenar carpetas (punto 4): ui/acceso/ para Bienvenida, Iniciar sesión y sus piezas; AlumnoVistas.kt y AlumnoVariables.kt a ui/alumno/. Una tarde. Solo mueve archivos.

- Una sola navegación (punto 2): una clase pequeña Navegacion<T> en ui/comun (pila, abrir, regresar, ir a pantalla principal y botón atrás) que usen los 4 roles. Medio día.

- Pruebas de lo que no depende del teléfono (punto 6): Formatos (fechas, horas, día escolar, nombres), la conversión No. de control → correo interno y las reglas de contraseña. Un día. Atrapa errores antes de instalar.

- Un ViewModel por rol (punto 1), empezando por el profesor (el que guarda datos) y antes de hacer el escaneo: el ViewModel pide y guarda; el *App.kt solo dibuja y navega. Necesita la librería lifecycle-viewmodel-compose (sería la primera librería nueva desde DECISIONES H3). Dos a tres días.

- Cambiar el paquete a uno propio, por ejemplo mx.cetis61.cetisasiste (punto 7), antes de publicar. Hay que registrar la app nueva en Firebase y bajar otro google-services.json. Medio día, coordinado con la consola.

- Actualizar librerías (punto 8) una vez por semestre, probando en el teléfono.

- Decidir minSdk (punto 9): subirlo a 31 (Android 12) si el plantel acepta dejar fuera teléfonos viejos, o aceptar las esquinas rectas en ellos. Es una decisión del plantel: hay que saber qué teléfonos tienen los alumnos.

No se propone (por ahora): partir la app en módulos, inyección de dependencias (Hilt) ni pasar todo a Compose. Para el tamaño del proyecto y la experiencia del equipo, agregan más complejidad de la que quitan.

## Opciones consideradas (para el punto 1, el más grande)

### Opción A: dejar los *App.kt como están

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Trabajo | Ninguno |
| Pruebas | Solo en el teléfono |
| Escaneo (mucha lógica nueva) | Haría al PrefectoApp.kt muy largo |

### Opción B: un ViewModel por rol (la recomendada)

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Trabajo | Medio (2 a 3 días) |
| Pruebas | La lógica se prueba sin teléfono |
| Girar el teléfono / volver a la app | No se pierden los datos |
| Lo que hay que aprender | ViewModel y StateFlow (lo estándar de Android) |

### Opción C: además, capas completas (casos de uso, interfaces, Hilt)

| Aspecto | Evaluación |
| --- | --- |
| Trabajo | Alto |
| Lo que hay que aprender | Mucho |
| Beneficio para este tamaño de app | Poco |

## Consecuencias

- Más fácil: encontrar cada cosa, agregar el escaneo sin que un archivo crezca sin control, probar sin teléfono y publicar en Google Play.

- Más difícil: el equipo tiene que aprender ViewModel (punto 5).

- Hay que revisar después: si la web de Control Escolar comparte reglas con la app, quizá convenga sacar Formatos y los modelos a un lugar común.

## Acciones

- ☐ Que el usuario elija qué puntos se aplican.

- ☐ Puntos 1 y 2 (limpieza y carpetas).

- ☐ Punto 3 (una sola navegación).

- ☐ Punto 4 (pruebas).

- ☐ Punto 5 (ViewModel), antes del escaneo.

- ☐ Punto 6 (paquete propio), antes de publicar.

- ☐ Puntos 7 y 8 (librerías y minSdk).